TestPilot AI

全功能系统需求、详细设计与开发实施手册

单文档主要交付物 · 统一有效基线 · Ubuntu/Linux + PM2 + 独立 Browser Worker

版本：V10.1（基于 V10.0 仅增补技术栈与 Agent 工作流专章）  |  编制日期：2026-10-23  |  状态：设计与实施基线 / 待工程验收

| 阅读前必须明确 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 全功能开发实施手册，不是 Demo、MVP 项目说明，也不是已运行通过的生产系统 |
| 覆盖范围 | M01–M15 所有正式版业务能力；产品、服务、数据、AI、运行、安全、发布与求职材料 |
| 交付方式 | 单份 Word/PDF 包含 M01–M15 全功能需求、核心技术契约、SQL 迁移链、PM2/Nginx 配置与验收说明。完整 OpenAPI YAML 另提供独立源文件，不要求下载压缩包；未验收项目明示。 |
| 可验证性 | 外部软件环境未实测的项目如实标识；不能将语法解析等同运行验收 |
| 冲突解决 | 本文“架构决议”“状态机与契约”优先于历史 V1–V8；旧版只作为资料，不混入当前规范 |

# 阅读指南与统一生效规则

V10.2 修订通告：保留 V10.1 全部业务内容、原表格、流程图与附录。新增第 32–40 章为最高优先级的工程契约修订；遇到与早期第 5–29 章冲突时，以 V10.2 明确列出的条款为准。数据库 004 与 OpenAPI v10.2 均为“候选/待集成验证”，不可将静态解析视为生产验收。

V10 变更说明：本版本保留 V9 原有 M01–M15 全部需求、开发计划与历史 SQL；本次新增第 22–29 章和附录 G，逐条修复 8 项 P0，并使 PM2 环境脚本一致。附录 A、B + G 按顺序构成迁移链；尚未通过真实数据库和业务联调的部分明确标注为待验收。 V10.1 新增第30章「技术栈选型与架构设计依据」及第31章「多 Agent 工作流完整设计」，插入在原附录 A 之前；原 V10.0 其余业务章节、SQL 和附录不删减。新章节属于 SPEC，代码样例仅经静态检查，未声明集成验收。

这不是 V7 的历史串接，也不是 V8 的 11 页摘要。本版本将此前有效业务需求重新写为单一生效版本，直接给出模块级需求、接口边界、数据库字典、执行协议、前后端落点和发布验收。为了避免误导，本文区分“设计决议”“参考配置”和“已经验证”。

## 使用顺序

产品负责人阅读第 1–4 章，冻结功能与权限；

后端团队阅读第 5–11 章，冻结数据、API、任务状态和工具协议；

前端团队阅读第 12–13 章，明确页面、事件、状态与错误展示；

运维团队阅读第 14–17 章，完成 Linux/PM2、浏览器隔离和安全部署；

质量负责人阅读第 18–20 章，执行测试矩阵、发布门禁与故障演练；

求职演示按第 21 章准备，所有指标必须来自真实运行。

## 证据标识

| 标识 | 定义 | 允许宣称 |
| --- | --- | --- |
| SPEC | 设计决定，尚无实现证据 | 可称“设计完成”；不可称已可运行 |
| STATIC | JSON/YAML/JS/脚本解析或文档完整性检查 | 可称“通过对应静态检查” |
| INTEGRATION | 数据库迁移、服务启动、接口、浏览器联调完成 | 可称“相关集成测试通过” |
| PRODUCTION | 安全/性能/备份/恢复/发布门禁完成 | 方可称“满足所列生产验收要求” |

## 正式版功能清单和章节导航

| 模块 | 系统能力 | 详述位置 |
| --- | --- | --- |
| M01 | 账户认证、会话和 API Token | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M02 | 组织、项目与 RBAC | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M03 | 测试环境、凭证与网络策略 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M04 | 自然语言生成测试场景 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M05 | 用例 DSL、版本、审批与回滚 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M06 | 套件、测试计划、调度 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M07 | Agent 智能探索与任务规划 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M08 | Playwright 浏览器执行引擎 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M09 | Run、实时控制台与操作 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M10 | 故障分类、自愈与审批 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M11 | 缺陷聚类与失败归因 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M12 | 视觉回归与基线审批 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M13 | 报告与多格式导出 | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M14 | CI/CD、仓库和 Webhook | 第 4 章：逐模块功能设计 |
| M15 | 通知、审计、配额与系统设置 | 第 4 章：逐模块功能设计 |

# 1. 产品定义与真实业务场景

## 1.1 产品定位

TestPilot AI 是面向研发/QA 团队的 Web E2E 智能测试平台。用户输入自然语言需求，系统生成可审核的测试场景和版本化 DSL；在获得授权的测试环境中，由受限 Playwright Worker 运行；产生结构化断言、截图、Trace、视频、接口事件和诊断报告，并与 CI/CD 发布门禁相连。

原则：LLM 用于需求理解、页面探索、自愈建议及失败归因；最终测试“通过/失败”必须由确定性断言和可追溯证据决定。安全审批、跨租户边界和非幂等操作不能由模型自行绕过。

## 1.2 目标组织和角色

| 角色 | 主要诉求 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 部署、运营与合规 | 跨组织设置；无权直接读取 Secret 明文 |
| 组织管理员 | 成员、集成、配额 | 仅组织范围 |
| 项目管理员 | 项目成员、环境、审批和基线 | 仅授权项目 |
| 测试工程师 | 用例、套件、执行、自愈提案 | 不能批准本人高风险操作 |
| 开发工程师 | 查看缺陷、提交 CI 测试 | 依项目授权进行触发 |
| 只读成员 | 查看脱敏报告 | 不能执行、修改、批准敏感动作 |
| CI 机器人 | 受限计划触发和报告拉取 | scope + 过期时间 + 审计 |

## 1.3 端到端主链路

项目管理员配置组织、项目、staging 环境、SecretRef 与目标域名。

测试工程师描述业务需求，生成任务 generation_jobs 保存草稿用例。

人工审核用例 DSL、断言、风险动作、fixtures 与测试数据。

用例加入套件/计划，选择环境、浏览器矩阵和触发方式。

API 同一事务写入 Run、RunCase、Outbox；异步 Worker 领取 Lease。

Planner/Explorer Agent 在预算、工具白名单下推进流程；Playwright 逐步执行。

失败时保存步骤证据，Recovery 给出建议；仅定位器问题允许限定范围自愈。

完成确定性断言后进入报告汇总，缺陷聚类、视觉对比、产物生成。

CI 检查发布门禁；通知、审计及配额结算；页面支持报告/Trace 复现。

## 1.4 示例业务：电商发布前回归

受测系统建议自建包含注册登录、商品搜索、购物车、订单、退款模拟和后台订单检索的演示电商服务。使用隔离的测试数据库、虚拟支付方式和可重置 fixture，预置错误密码提示、购物车状态丢失、页面选择器变更等真实缺陷。禁止接入未经授权的真实电商账户和支付环境。

| 业务流 | 正向断言 | 异常与边界 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 登录后 token/session 有效且用户菜单可见 | 密码错误/锁定/失效 cookie |
| 搜索 | 按关键字匹配商品列表 | 空结果、接口超时、非法查询 |
| 购物车 | 数量及总价一致 | 重复添加、刷新后持久化 |
| 下单 | 测试订单生成且库存改变一致 | 支付沙箱、重复提交幂等 |
| 订单管理 | 用户只能访问所属订单 | 越权、分页、退单状态迁移 |

# 2. 当前唯一有效的系统架构

## 2.1 组件边界

| 组件 | 技术与部署 | 责任 / 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| Web SPA | React + TypeScript + Nginx | 展示、编辑、事件订阅；不直接持有模型密钥 |
| 业务 API | FastAPI / Uvicorn / PM2 | 鉴权、RBAC、管理接口、Run 写入、SSE |
| Agent Worker | Celery + LangGraph / PM2 | 规划、状态图、模型调用、请求工具 |
| 定时调度 | Celery Beat / PM2 单实例 | 周期触发，仅生成可靠事件 |
| Browser Gateway | Node.js / PM2 | 校验会话 token、工具协议、路由到隔离 Worker |
| Browser Worker | 独立容器或独立主机 | Playwright 浏览器及网络出口限制；不与 API 同可信区 |
| PostgreSQL | systemd 或托管 | 业务状态、Outbox、Lease、审计、Checkpoint |
| Redis | systemd 或托管 | Celery broker、速率限制及暂态缓存 |
| S3/MinIO | 独立对象存储 | 视频、截图、Trace、报告、视觉基线 |
| Nginx | systemd | TLS、静态资源、API 代理、SSE 低缓冲 |

## 2.2 架构数据流

浏览器用户 -> Nginx -> FastAPI -> PostgreSQL (Run + Outbox)

|-> SSE(event_cursor) -> Web SPA

Outbox Relay -> Redis/Celery -> Agent Worker (LangGraph)

Agent Worker -> Gateway (mTLS + job token) -> Browser Worker (isolated)

Browser Worker -> authorized test site via egress proxy

Browser Worker -> evidence/trace -> Object Storage

Agent Worker -> deterministic assertion -> events / report / defects

Reconciler -> worker_leases, browser_sessions, outbox_events

## 2.3 架构决议（ADR）

| ADR | 决议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | LangGraph 只承载有决策的不确定环节 | 降低 AI 幻觉导致测试误判的风险 |
| ADR-02 | Playwright Worker 独立网络隔离 | PM2 不是沙箱；限制 SSRF / lateral movement |
| ADR-03 | Run 和执行归属以 PostgreSQL 为真相源 | 队列至少一次投递，必须允许幂等恢复 |
| ADR-04 | 所有断言由确定性程序执行 | Agent 无权任意修改 expected |
| ADR-05 | 凭证仅存 SecretRef / KMS，不进入 Prompt | 降低泄露面 |
| ADR-06 | 浏览器 Session 由 run_case + browser + attempt_token 唯一标识 | 浏览器矩阵可并行隔离 |
| ADR-07 | 版本化 DSL、事件 Schema、OpenAPI | 避免前后端不兼容和不可复现 |
| ADR-08 | 正式部署 Linux + PM2 + Nginx，Worker 独立容器 | 匹配指定运维环境 |

## 2.4 关键非功能要求

| 维度 | 设计要求 | 验证证据 |
| --- | --- | --- |
| 隔离 | 跨租户/项目严格过滤，Browser Worker 资源与网络隔离 | 越权测试、网络策略测试 |
| 可靠性 | Outbox 至少一次投递、Lease 防双主、重启可重放 | 停机与重复投递故障注入 |
| 追踪 | 按 run_id/trace_id 聚合事件、截图和费用 | 任意失败 Run 可审计 |
| 性能 | 采用容量测试形成 p95 基线，不预造生产 SLA | 多并发压测报告 |
| 安全 | 阻断内网、元数据地址、非法跳转/子请求 | SSRF 负向清单 |
| 成本 | 硬预算、令牌上限、预占/结算 | 预算越界测试 |
| 恢复 | 备份 + WAL + 对象存储一致性 | RPO/RTO 演练结果 |

# 3. 权限、组织与数据隔离

## 3.1 双层 RBAC

平台角色 users.platform_role = user/platform_admin；组织成员 organization_memberships = org_admin/org_member；项目成员 project_memberships = project_admin/tester/developer/viewer。权限判断必须是 platform gate + organization membership + project membership + resource ownership 的组合；不允许把项目角色混放进组织角色。

## 3.2 核心权限矩阵

| 操作 | org_admin | project_admin | tester | developer | viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理组织成员 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 管理项目成员 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 新增环境/SecretRef | 是 | 是 | 受限 | 否 | 否 |
| 生成/编辑用例 | 是 | 是 | 是 | 受限 | 否 |
| 创建 Run | 是 | 是 | 是 | 授权 | 否 |
| 批准自愈/视觉基线 | 是 | 是* | 职责分离 | 否 | 否 |
| 导出脱敏报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 授权 |

* 审批仍受职责分离限制：审批用户不得等于申请人；审批对象所属项目、有效期、Run 状态、操作风险均重新检查。

## 3.3 租户过滤和 Secret

所有业务查询优先通过 project_id -> organization_id 校验归属，绝不能只凭前端传来的 org_id；建议在 repository 层统一注入租户过滤，重要写操作配合数据库约束和专项越权测试。

Refresh Token 存 token_hash 和 family_id；每次 refresh 旋转，发现重放就撤销整个 family。API Token 只显示创建时明文，保存哈希、范围和有效期。

SecretRef 记录 provider/external_key，不保存明文；Worker 运行时按最小权限领取短时凭据，在日志和 LLM 上下文中始终脱敏。

SSE 订阅与产物下载每次校验 Run/项目权限；不能通过猜测 run_id 或对象 key 越权。

# 4. M01–M15 全功能详细需求与实施

## M01｜账户认证与会话

### 业务目标与使用流程

用户从注册/邀请加入组织，经邮箱验证或管理员邀请后登录；系统签发短期访问令牌和可旋转 refresh token，支持多设备会话查看、退出与撤销。CI 使用独立 API Token，而不是人类 refresh token。

### 功能规则与边界

注册需按邮箱唯一约束、验证码/邮件频控以及密码策略执行；错误凭据统一模糊错误，不暴露是否存在用户。

refresh 必须原子轮换；重复提交旧 token 触发 token family 撤销和审计事件。

API Token 仅一次展示明文，支持 scoped permissions、到期时间、轮换与主动撤销。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | POST /auth/register¦login¦refresh¦logout；GET /me；GET/POST/DELETE /api-tokens |
| 数据模型 | users、invitations、refresh_tokens、api_tokens、audit_logs |
| 前端交互 | 登录/注册、邀请接受、个人设置/会话管理；表单字段校验和请求失败展示 |
| Agent / 任务 | 不调用 Agent；账户安全由确定性规则实现 |

### 异常、权限和恢复

验证码失效、登录限流、Token 过期、并发刷新冲突需要确定性错误码。

邀请接受必须验证邮箱、租户、有效期且禁止重复消费。

平台管理员不被默认授予明文 Secret 阅读权。

更新密码/撤销会话必须使相关 Token 失效。

### 可执行验收与证据

AT-M01-01 用户注册/登录/退出与多端会话流程通过。

AT-M01-02 并发 refresh 仅一个轮换成功，其余不会恢复被撤销的 Token。

AT-M01-03 不同组织的 API Token 无法越权查询。

交付物：认证接口/DTO、迁移与审计事件、前端账户页面。   衡量指标：Token 旋转异常率、401/429 比例。

## M02｜组织、项目与 RBAC

### 业务目标与使用流程

组织管理员创建组织及项目，邀请成员、按项目配置角色，成员可以在多个项目使用不同角色，且项目权限不影响其他项目。

### 功能规则与边界

组织角色和项目角色分表；同一用户可以在 A 项目 project_admin、B 项目 viewer。

删除成员要立即撤销项目权限及相关长连接可见性，且保留审计记录。

成员邀请默认最小权限，跨项目复制权限必须显式审批。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | GET/POST /organizations；members/invitations；projects/{id}/members；PATCH/DELETE membership |
| 数据模型 | organizations、organization_memberships、projects、project_memberships、invitations |
| 前端交互 | 组织/项目切换器，成员管理表、角色编辑抽屉、权限不足提示 |
| Agent / 任务 | 无 LLM 参与权限决策 |

### 异常、权限和恢复

如果组织管理员删除自己最后一个 org_admin 身份，应阻止或强制迁移责任。

用户切换组织时缓存必须按组织键失效。

所有项目内 API 均从资源归属反查租户。

### 可执行验收与证据

AT-M02-01 用户跨项目角色生效且无越权。

AT-M02-02 删除成员后 SSE/文件下载权限立即失效。

AT-M02-03 项目枚举遍历返回 404/403，无数据泄露。

交付物：权限矩阵、鉴权中间件、项目/成员 CRUD。   衡量指标：越权拦截率、权限回归用例数。

## M03｜环境配置、密钥和访问策略

### 业务目标与使用流程

项目管理员为开发/预发环境设置 Base URL、测试账号 SecretRef、允许访问域名、资源预算和健康检查。每次 Run 固定环境快照，执行过程中配置变更不应悄悄影响已有任务。

### 功能规则与边界

只允许登记经过授权的站点，HTTP 重定向和 JS 子请求均受 Worker 出口规则限制。

密钥只保存引用；轮换生成新版本，不覆盖进行中 Run 的引用快照。

测试域名加入审批与探测机制，不允许任意 URL 直接突破出口代理。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /projects/{id}/environments；/secret-refs；/environment-health；/secrets/{id}/rotate |
| 数据模型 | environments、secret_refs、audit_logs、system_settings |
| 前端交互 | 环境列表、配置弹窗、凭证引用管理、健康检查与网络策略预览 |
| Agent / 任务 | Explorer 只能访问环境授权域名；工具参数二次校验 |

### 异常、权限和恢复

域名失效、证书错误、DNS 变化必须阻止任务并输出可分类错误。

网络策略扩展只允许授权管理员。

DNS rebinding、云元数据、私网、IPv6 和重定向链必须在网络出口策略上拦截。

### 可执行验收与证据

AT-M03-01 Secret 明文不进入 API 响应、Agent 事件和截图元数据。

AT-M03-02 未授权子资源请求被 egress 拦截。

AT-M03-03 环境轮换不改变历史 Run 快照。

交付物：环境/SecretRef CRUD、环境快照、Worker 网络策略。   衡量指标：SSRF 拦截、环境健康通过率。

## M04｜自然语言需求到测试场景

### 业务目标与使用流程

测试工程师输入业务目标、功能描述及测试角色，Planner 生成正向/异常/边界场景并保存生成任务；用户审核后再生成版本化 DSL，而不是 AI 输出直接执行。

### 功能规则与边界

generation_jobs 记录输入、模型版本、状态、结构化结果、错误码和成本。

输入和输出均通过 Schema、长度与枚举校验；不完整内容不得直接变成可运行用例。

生成任务可取消、重试、查看差异；每个建议保留创建人与模型来源。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | POST /projects/{id}/test-cases/generate；GET /generations/{id}；POST /generations/{id}/accept |
| 数据模型 | generation_jobs、test_cases、test_case_versions、usage_metrics |
| 前端交互 | 需求输入、用例建议列表、步骤差异视图、批量采纳/驳回 |
| Agent / 任务 | Planner（场景规划）、结果解析节点、SchemaValidator |

### 异常、权限和恢复

模型限流/超预算时生成任务进入 FAILED 或 WAITING_APPROVAL，不能生成半个“成功”用例。

输出包含危险动作时自动标记审批要求。

网页/需求文档均为不可信输入，隔离系统提示和工具参数。

### 可执行验收与证据

AT-M04-01 生成的 DSL 必须 100% 通过 Schema 才可保存有效版本。

AT-M04-02 生成取消/失败可见，成本记账准确。

AT-M04-03 标记高风险动作等待人工确认。

交付物：生成任务接口、Prompt/Schema、界面审核流。   衡量指标：Schema 有效率、有效用例率、token 成本。

## M05｜用例版本、审核与回滚

### 业务目标与使用流程

用户对用例编辑步骤、断言、前置条件和 fixture，并提交审核。历史执行 RunCase 绑定不可变版本；新版本要显式审批/发布，回滚形成新版本指针或新版本而不改历史。

### 功能规则与边界

DSL schema_version、case_version 必须分别记录；JSONB 列校验数组/对象类型。

测试断言预期值的更改不是 locator 自愈，不允许 Agent 静默修改。

归档用例只影响未来选择，不删除历史 Run。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | GET/POST/PATCH /test-cases；/test-cases/{id}/versions；/versions/{id}/approve¦rollback |
| 数据模型 | test_cases、test_case_versions、approvals、audit_logs |
| 前端交互 | 版本历史、Diff、Schema 校验错误定位、审批与回滚按钮 |
| Agent / 任务 | Agent 可建议修复，但版本发布经授权审批 |

### 异常、权限和恢复

用例被引用时不得物理删除；同版本号重复写入返回冲突。

审批拒绝保持草稿，不触发已发布版本替换。

高风险动作与断言变更不允许同人自审。

### 可执行验收与证据

AT-M05-01 旧 Run 仍引用旧版本。

AT-M05-02 回滚后历史执行不可变。

AT-M05-03 DSL 不合法时不可进入 APPROVED。

交付物：用例 CRUD/版本审批、编辑器、迁移。   衡量指标：版本回退成功率、历史可复现率。

## M06｜测试套件、计划与调度

### 业务目标与使用流程

将用例组成有序套件并关联执行计划；支持 cron、时区、并发策略、手动触发和暂停调度。多浏览器矩阵将每个 case 生成各自 run_case。

### 功能规则与边界

调度统一由单实例 Beat 生成 Outbox 事件，重启后根据 next_fire_at 补偿并防重复触发。

Cron 时区/DST 必须定义跳过或补触发策略并记录。

同项目可按计划配置串行或上限并发；排队时展示预计状态而非虚构 ETA。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /test-suites；/test-plans；/schedules；/schedules/{id}/pause¦resume¦trigger |
| 数据模型 | test_suites、suite_cases、test_plans、schedules、test_runs、run_cases |
| 前端交互 | 套件树、计划编辑器、日历调度、下次执行时间和状态 |
| Agent / 任务 | 无 LLM 用于时间触发；运行时再进入 Agent 流 |

### 异常、权限和恢复

调度重复、时区变化、计划被删除时必须幂等处理。

禁用调度不撤销进行中的 Run。

计划执行继承授权环境网络策略与组织配额。

### 可执行验收与证据

AT-M06-01 相同时刻重复 Beat 触发仅生成一个计划 Run。

AT-M06-02 browser_matrix 为每个浏览器创建独立 run_case。

AT-M06-03 DST 和计划暂停/恢复符合预定语义。

交付物：套件计划 UI、cron worker、幂等调度。   衡量指标：触发重复率、排队延迟。

## M07｜Planner / Explorer Agent

### 业务目标与使用流程

Planner 将测试需求拆成可执行动作计划，Explorer 读取 DOM/a11y 快照选择允许工具；工作流记录 Graph State、Checkpoint、每步输入、工具版本和预算。

### 功能规则与边界

输出动作必须符合 DSL/Tool Schema；模型文本不能绕过 Tool Gateway。

Agent 状态只保存必要字段及脱敏摘要，禁止将密码、完整会话 Cookie 存 checkpoint。

对非确定性探索设置最大步数、时间、token 及截图次数。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /runs/{id}/agent-events；内部 Tool Gateway session/actions；checkpoint 存储 |
| 数据模型 | agent_checkpoints、agent_events、usage_metrics、test_steps |
| 前端交互 | Agent Trace 视图、工具调用摘要、预算指示器 |
| Agent / 任务 | LangGraph Planner、Explorer、Validator、Router；可中断恢复 |

### 异常、权限和恢复

页面上出现 Prompt Injection 时视为非可信网页内容，只提取业务数据。

模型超时/结果不合规时受控重试或 ERROR。

只允许枚举工具；所有参数按操作与授权范围验证。

### 可执行验收与证据

AT-M07-01 超预算后不再发出新 LLM 调用。

AT-M07-02 Checkpoint 恢复不会重复非幂等动作。

AT-M07-03 网页恶意提示不能改变系统目标或 exfiltrate secrets。

交付物：Agent 图与 State、Prompt/工具 Schema、事件观测。   衡量指标：规划成功率、平均工具调用数。

## M08｜Playwright Browser Worker

### 业务目标与使用流程

Worker 从 Gateway 接受带 job scope 的动作，在独立 Browser Context 中完成导航、表单、断言、截图与 Trace；浏览器进程与 API 服务器隔离部署。

### 功能规则与边界

Session 唯一键 run_case_id+browser+attempt_token；worker_instance 为运行归属，不进入逻辑唯一键。

Browser Worker 仅接受 mTLS + 短期 job-scoped token，并强制资源/网络上限。

浏览器动作生成 action_id，在返回 ACK 前持久化动作结果；未知提交结果不得盲目重做。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | Gateway POST /sessions¦/actions；GET /sessions/{id}/health；POST /sessions/{id}/close |
| 数据模型 | browser_sessions、test_steps、test_artifacts、worker_leases |
| 前端交互 | 执行控制台可查看最后一帧、操作日志和 Worker 健康状态 |
| Agent / 任务 | Playwright Runner 确定性执行；Agent 只能选择允许动作 |

### 异常、权限和恢复

Worker 网络中断、浏览器 crash、会话超时统一分类 INFRA/ENVIRONMENT。

测试环境不可恢复时停止 Run 并保留已有结果。

容器非 root、只读 rootfs、受限 egress、独立主机网络策略；不把 PM2 视为隔离层。

### 可执行验收与证据

AT-M08-01 三种浏览器分开执行且证据关联准确。

AT-M08-02 断线后不重复提交危险动作。

AT-M08-03 SSRF 负向用例全部阻断并产生审计。

交付物：Worker 实现、Gateway 工具协议、健康与排空接口。   衡量指标：浏览器泄漏数、session 回收率。

## M09｜测试 Run 与实时执行控制台

### 业务目标与使用流程

创建 Run 后生成状态机、Case/Step 进度及事件流；用户可以查看、暂停、恢复、取消，并通过 Last-Event-ID 在断线时补齐事件。

### 功能规则与边界

Run 状态由数据库事务控制；Celery 投递不代表任务已开始。

所有 SSE 事件有递增 id、schema_version、run_id、payload，先持久化后推送。

暂停只能在安全边界发生；若正在执行非幂等动作，先执行安全确认或进入人工处理。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | POST/GET /test-runs；/test-runs/{id}/pause¦resume¦cancel¦retry；GET /events；POST /sse-tickets |
| 数据模型 | test_runs、run_cases、test_steps、agent_events、sse_tickets、outbox_events |
| 前端交互 | 执行页步骤树、浏览器预览、日志、耗时、费用、暂停/取消按钮 |
| Agent / 任务 | Graph interruption + deterministic transitions + SSE relay |

### 异常、权限和恢复

旧事件游标超出保留窗口返回 SNAPSHOT_REQUIRED，然后客户端获取快照重连。

Run 取消应取消待审批单，并将未执行 Step 标记 SKIPPED/CANCELLED。

SSE ticket 一次性、短有效期、绑定 user_id/run_id；严禁在 URL 使用长期 Bearer Token。

### 可执行验收与证据

AT-M09-01 非授权用户不能订阅 Run。

AT-M09-02 断线后回放事件不遗漏不重复展示。

AT-M09-03 PAUSED/WAITING_APPROVAL/CANCELLED UI 状态一致。

交付物：Run API、SSE、状态机前端和任务控制。   衡量指标：事件延迟、丢事件数、暂停可靠性。

## M10｜故障分类、Locator 自愈和审批

### 业务目标与使用流程

Locator 失效时恢复 Agent 根据 a11y 树、DOM 及历史操作生成候选，并验证唯一性、可见性与业务语义；仅受控重放并重新执行原始断言，形成审批记录。

### 功能规则与边界

不得修改期望断言使失败“通过”；新定位器候选需要来源、置信度、验证证据。

自愈最多 N 次且受 token/时间预算，失败即保留缺陷，不继续无限循环。

对于 DELETE/下单/付款等动作，仅可在重置 fixture 且保证业务幂等时尝试重放。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /healing-records/{id}；/healing-records/{id}/approve¦reject¦apply |
| 数据模型 | healing_records、approvals、test_case_versions、test_steps |
| 前端交互 | 失败差异视图、候选 locator、审批操作和重放结果 |
| Agent / 任务 | Recovery Agent（只提出候选）+ 确定性校验/执行/再断言 |

### 异常、权限和恢复

拒绝后状态为 REJECTED 不进入 APPLIED；过期不得处理。

自愈新版本必须绑定 new_version_id/applied_at。

提案人不得批准自己的高风险自愈；审批前复核项目权限与 Run 状态。

### 可执行验收与证据

AT-M10-01 原始断言未修改且重试后重新判断。

AT-M10-02 审批拒绝不产生新版本。

AT-M10-03 非幂等步骤不被意外重复执行。

交付物：错误分类/候选评分/审批记录/重放器。   衡量指标：自愈成功率、误通过率。

## M11｜失败归因与缺陷聚类

### 业务目标与使用流程

Analyzer 将失败按 LOCATOR、ASSERTION、ENVIRONMENT、INFRA、SECURITY、DATA 和 FLAKY 分类；相关 run_case 可挂在同一 defect 上，报告包含复现步骤和证据。

### 功能规则与边界

诊断文本只是建议，最终缺陷需要依据断言和证据及人工 triage。

使用 fingerprint 合并同类失败，保留 defect_occurrences 多对多出现关联。

缺陷升级、修复、关闭应保留变更人、历史和链接的 Run。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /defects；/defects/{id}/triage¦resolve；/defects/{id}/occurrences |
| 数据模型 | defects、defect_occurrences、test_artifacts、agent_events |
| 前端交互 | 缺陷看板、聚类时间轴、证据链接、缺陷优先级编辑 |
| Agent / 任务 | Analyzer Agent 给出候选原因及置信度；可人工修订 |

### 异常、权限和恢复

日志不足必须标记 INSUFFICIENT_EVIDENCE 而非“确认根因”。

重复出现不同环境的缺陷需要保留各自 occurrence 维度。

报告正文/模型摘要在入库前脱敏。

### 可执行验收与证据

AT-M11-01 一个 defect 聚合多个 run_case 并保留历史。

AT-M11-02 人工改类/关闭缺陷可审计。

AT-M11-03 报告能定位至少一个确定性失败证据。

交付物：缺陷聚合算法、工作台、报告链接。   衡量指标：聚类准确率、归因待确认比例。

## M12｜视觉回归与基线审批

### 业务目标与使用流程

对同一测试步骤的固定设备配置建立截图基线，版本批准后才能用于视觉差异断言；差异判定包含阈值和 diff 产物，允许人工复核。

### 功能规则与边界

基线维度包括项目、用例版本、环境、浏览器、视口、DPR、主题。

比较基线必须为 APPROVED；PENDING/REJECTED 不能自动作为合格依据。

差异阈值、抗锯齿与动态区域 mask 须纳入版本配置。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /visual-baselines/proposals¦approve¦reject；/visual-diffs；/artifacts/{id} |
| 数据模型 | visual_baselines、visual_diffs、test_artifacts、approvals |
| 前端交互 | 基线审批、前后对比拖动、差异热区和动态区域掩码 |
| Agent / 任务 | 视觉差异由确定性算法计算；LLM 可辅助解释但不改变数值结论 |

### 异常、权限和恢复

基线不存在标记 NEED_BASELINE，不应默认为 PASS。

视口变化必须重新建基线或按明示规则降级。

只有具备项目权限的用户可查看包含业务信息的截图。

### 可执行验收与证据

AT-M12-01 未批准基线不能发布测试通过结论。

AT-M12-02 同维度批准基线唯一。

AT-M12-03 diff artifact 和阈值可追溯。

交付物：视觉基线模型、diff 引擎、审核 UI。   衡量指标：视觉误报率、差异复核时长。

## M13｜测试报告与导出

### 业务目标与使用流程

Run 最终化时生成摘要、指标、Case/Step 结果、截图/Trace 链接、提交版本信息及费用；可异步导出 HTML、PDF、JSON、JUnit。

### 功能规则与边界

报告快照包含 environment_id、branch、commit_sha、browser_matrix、trigger_source。

报告引用对象存储 key；下载时即时鉴权并签发短时 URL，不在数据库保存长期公开链接。

导出任务排队、执行、成功/失败有独立状态，支持重新下载/重试。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | GET /test-runs/{id}/report；POST /reports/{id}/exports；GET /report-exports/{id} |
| 数据模型 | reports、report_exports、test_artifacts、test_runs |
| 前端交互 | 报告详情、趋势、导出选择、报告分享权限提示 |
| Agent / 任务 | Analyzer 提供诊断摘要；统计结果按数据库事实确定性生成 |

### 异常、权限和恢复

Trace 大文件过期后报告标记 EXPIRED_ARTIFACT 而不是 404 页面。

导出失败不改变原 Run 终态。

下载、导出、分享都重新校验租户权限；报告不得包含 Secret。

### 可执行验收与证据

AT-M13-01 四种格式均可导出且含 Run commit。

AT-M13-02 越权下载阻断。

AT-M13-03 报告/数据库断言统计一致。

交付物：多格式导出器、报告 UI、签名 URL。   衡量指标：导出成功率、报告生成 p95。

## M14｜CI、Webhooks 与第三方集成

### 业务目标与使用流程

GitHub Actions 或其他 CI 通过 scoped Token 触发计划；Webhook 事件按签名、时间戳和 nonce 验证，防重放并支持指数退避投递及死信处理。

### 功能规则与边界

CI 幂等键基于 org/repo/commit_sha/plan/environment/sorted(browser_matrix)/trigger_source/request_intent。

Webhook HMAC 计算覆盖原始 request body、timestamp、nonce；校验时钟偏差和 nonce 唯一性。

发布门禁使用指定 Suite/浏览器和 blocking severity，不以 AI 文本代替断言结果。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /integrations；/webhooks/{id}/deliveries；/ci/trigger；/test-runs/{id}/gate |
| 数据模型 | integrations、webhook_deliveries、delivery_attempts、test_runs |
| 前端交互 | 集成管理、Webhook 配置、交付记录、CI 运行入口 |
| Agent / 任务 | 确定性触发与通知；Agent 在 Run 内部执行测试 |

### 异常、权限和恢复

Webhook 5xx 重试，4xx 按策略处理，超过重试次数进入 DEAD。

同一个 commit 在不同 environment/browser 不应错误去重。

仓库连接使用最小权限；Token 被撤销后所有新操作立即失败。

### 可执行验收与证据

AT-M14-01 篡改 HMAC/复用 nonce 被拒绝。

AT-M14-02 同环境重复触发去重，不同浏览器矩阵不去重。

AT-M14-03 CI 门禁输出机器可读结果。

交付物：CI 集成、签名验签、Webhook dispatcher 和审计。   衡量指标：Webhook 成功率、死信数。

## M15｜通知、审计、配额与系统运营

### 业务目标与使用流程

平台管理员配置配额、通知偏好、成本预警、数据留存；记录操作和权限变更审计；部署端监控服务健康、队列、浏览器与模型成本。

### 功能规则与边界

quota_reservations 在调用前预占预算，成功按 call_id 幂等结算，失败释放。

审计表只追加 + hash chain + 独立持久介质，不能仅靠应用层“不要删除”宣称不可篡改。

通知消费使用去重键和 retry/backoff，失败超过限制进入死信并告警。

### 实现对应关系

| 层次 | 工程落点 |
| --- | --- |
| API | /notifications/preferences；/audit-logs；/audit-logs/export；/quota-policies；/usage；/system-settings |
| 数据模型 | audit_logs、usage_metrics、quota_reservations、notification_preferences、delivery_attempts |
| 前端交互 | 运营面板、审计筛选、费用趋势、告警通道、配额配置 |
| Agent / 任务 | 模型用量与 Run/Agent trace 关联；预算限制在新工具调用前生效 |

### 异常、权限和恢复

计费失败、通知重复、审计写入失败不能静默忽略。

系统设置变更必须记录旧值摘要和审批人。

每日审计链检查、WORM/只追加权限；操作导出完整审计。

### 可执行验收与证据

AT-M15-01 token 超额时无新 LLM 调用。

AT-M15-02 重复通知事件至多一次业务效果。

AT-M15-03 非授权用户无法修改审计及系统设置。

交付物：监控告警、配额结算、审计链、死信队列。   衡量指标：预算超限率、告警响应时间。

# 5. 前后端一体化开发基线

## 5.1 Monorepo 目录结构

testpilot/

apps/

web/                 # React + TypeScript + UI components

api/                 # FastAPI routers, services, repository, migrations

agent/               # LangGraph graphs, prompts, graph state

browser-gateway/     # Node service, protocol validation, worker routing

browser-worker/      # standalone container, Playwright execution

packages/

contracts/           # DSL, tool schemas, SSE schemas, API client

ui/                  # shared frontend primitives

db/migrations/         # Alembic revisions or reviewed SQL migration set

deploy/

pm2/                 # ecosystem.config.cjs + shell scripts

nginx/               # site.conf

worker/              # image, security, egress config

tests/

contract/ integration/ e2e/ chaos/ security/ performance/

docs/

adr/ runbooks/ release-gates/

## 5.2 接口开发约定

统一前缀 /api/v1，OpenAPI operationId 稳定，所有资源 ID 为 UUID（append-only 事件序列 id 可用 bigint）。

错误响应 ProblemDetails：code、message、trace_id、details；分页：limit≤100、cursor、next_cursor；时间 RFC3339 UTC。

POST 创建 Run、Webhook、审批/扣费操作明确 Idempotency-Key，重放返回相同业务结果而不是再次执行。

任何查询或下载都走资源所属项目 RBAC，不依赖客户端传递“role”。

API 变更需生成 TS 客户端和 contract tests；deprecated 路由保留兼容窗口。

## 5.3 标准错误码

| HTTP | 错误码 | 应用策略 |
| --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_ARGUMENT | 显示参数/环境校验原因 |
| 401 | UNAUTHENTICATED | 刷新授权或重新登录 |
| 403 | FORBIDDEN_SCOPE | 不重试，权限说明 |
| 404 | RESOURCE_NOT_FOUND | 隐藏跨租户资源存在性 |
| 409 | STATE_CONFLICT / SNAPSHOT_REQUIRED | 重新拉状态/快照后决策 |
| 422 | DSL_VALIDATION_FAILED | 定位具体字段错误 |
| 429 | RATE_LIMITED / BUDGET_EXCEEDED | 等待窗口或申请调整 |
| 503 | WORKER_UNAVAILABLE | 任务可排队，UI 显示服务降级 |

## 5.4 典型 Run 创建契约

POST /api/v1/test-runs

Authorization: Bearer <short-lived-token>

Idempotency-Key: <scoped-run-key>

Content-Type: application/json

{

"project_id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",

"environment_id": "22222222-2222-4222-8222-222222222222",

"plan_id": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",

"browser_matrix": ["chromium", "firefox"],

"trigger_source": "manual",

"branch": "main",

"commit_sha": "0123456789abcdef0123456789abcdef01234567"

}

HTTP/1.1 202 Accepted

{

"run_id": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",

"status": "QUEUED",

"parent_run_id": null,

"events_url": "/api/v1/test-runs/44444444-4444-4444-8444-444444444444/events"

}

## 5.5 部分正式 API 操作目录（按现有 V6 契约提取，并标明仍需严格 DTO 复核）

现有契约共 85 条路径、98 个 HTTP 操作。以下是统一索引，方便识别遗漏；表中展示的是契约名，不代表全部字段级 Schema 已完成验证。每个操作上线前必须补齐权限范围、错误码、幂等和分页约定。

| 方法 | 路径 | 请求 DTO | 响应 DTO | operationId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | OpPostApiV1AuthRegisterRequest | OpPostApiV1AuthRegisterResponse | post__api_v1_auth_register |
| POST | /api/v1/auth/login | OpPostApiV1AuthLoginRequest | OpPostApiV1AuthLoginResponse | post__api_v1_auth_login |
| POST | /api/v1/auth/refresh | OpPostApiV1AuthRefreshRequest | OpPostApiV1AuthRefreshResponse | post__api_v1_auth_refresh |
| POST | /api/v1/auth/logout | OpPostApiV1AuthLogoutRequest | OpPostApiV1AuthLogoutResponse | post__api_v1_auth_logout |
| GET | /api/v1/me | — | OpGetApiV1MeResponse | get__api_v1_me |
| GET | /api/v1/organizations | — | OpGetApiV1OrganizationsResponse | get__api_v1_organizations |
| POST | /api/v1/organizations | OpPostApiV1OrganizationsRequest | OpPostApiV1OrganizationsResponse | post__api_v1_organizations |
| POST | /api/v1/organizations/{org_id}/invitations | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdInvitationsRequest | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdInvitationsResponse | post__api_v1_organizations__org_id__invitations |
| POST | /api/v1/invitations/accept | OpPostApiV1InvitationsAcceptRequest | OpPostApiV1InvitationsAcceptResponse | post__api_v1_invitations_accept |
| GET | /api/v1/organizations/{org_id}/members | — | OpGetApiV1OrganizationsOrgIdMembersResponse | get__api_v1_organizations__org_id__members |
| POST | /api/v1/organizations/{org_id}/api-tokens | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdApiTokensRequest | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdApiTokensResponse | post__api_v1_organizations__org_id__api_tokens |
| DELETE | /api/v1/api-tokens/{id} | — | OpDeleteApiV1ApiTokensIdResponse | delete__api_v1_api_tokens__id |
| POST | /api/v1/projects | OpPostApiV1ProjectsRequest | OpPostApiV1ProjectsResponse | post__api_v1_projects |
| GET | /api/v1/projects | — | OpGetApiV1ProjectsResponse | get__api_v1_projects |
| GET | /api/v1/projects/{id} | — | OpGetApiV1ProjectsIdResponse | get__api_v1_projects__id |
| PATCH | /api/v1/projects/{id} | OpPatchApiV1ProjectsIdRequest | OpPatchApiV1ProjectsIdResponse | patch__api_v1_projects__id |
| GET | /api/v1/projects/{id}/members | — | OpGetApiV1ProjectsIdMembersResponse | get__api_v1_projects__id__members |
| PUT | /api/v1/projects/{id}/members/{user_id} | OpPutApiV1ProjectsIdMembersUserIdRequest | OpPutApiV1ProjectsIdMembersUserIdResponse | put__api_v1_projects__id__members__user_id |
| POST | /api/v1/projects/{id}/environments | OpPostApiV1ProjectsIdEnvironmentsRequest | OpPostApiV1ProjectsIdEnvironmentsResponse | post__api_v1_projects__id__environments |
| GET | /api/v1/projects/{id}/environments | — | OpGetApiV1ProjectsIdEnvironmentsResponse | get__api_v1_projects__id__environments |
| PATCH | /api/v1/environments/{id} | OpPatchApiV1EnvironmentsIdRequest | OpPatchApiV1EnvironmentsIdResponse | patch__api_v1_environments__id |
| POST | /api/v1/organizations/{org_id}/secret-refs | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsRequest | OpPostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsResponse | post__api_v1_organizations__org_id__secret_refs |
| POST | /api/v1/environments/{id}/health-check | OpPostApiV1EnvironmentsIdHealthCheckRequest | OpPostApiV1EnvironmentsIdHealthCheckResponse | post__api_v1_environments__id__health_check |
| POST | /api/v1/projects/{id}/generations | OpPostApiV1ProjectsIdGenerationsRequest | OpPostApiV1ProjectsIdGenerationsResponse | post__api_v1_projects__id__generations |

| 方法 | 路径 | 请求 DTO | 响应 DTO | operationId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/generations/{id} | — | OpGetApiV1GenerationsIdResponse | get__api_v1_generations__id |
| POST | /api/v1/projects/{id}/test-cases | OpPostApiV1ProjectsIdTestCasesRequest | OpPostApiV1ProjectsIdTestCasesResponse | post__api_v1_projects__id__test_cases |
| GET | /api/v1/projects/{id}/test-cases | — | OpGetApiV1ProjectsIdTestCasesResponse | get__api_v1_projects__id__test_cases |
| GET | /api/v1/test-cases/{id} | — | OpGetApiV1TestCasesIdResponse | get__api_v1_test_cases__id |
| POST | /api/v1/test-cases/{id}/versions | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsRequest | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsResponse | post__api_v1_test_cases__id__versions |
| GET | /api/v1/test-cases/{id}/versions | — | OpGetApiV1TestCasesIdVersionsResponse | get__api_v1_test_cases__id__versions |
| POST | /api/v1/projects/{id}/suites | OpPostApiV1ProjectsIdSuitesRequest | OpPostApiV1ProjectsIdSuitesResponse | post__api_v1_projects__id__suites |
| POST | /api/v1/suites/{id}/cases | OpPostApiV1SuitesIdCasesRequest | OpPostApiV1SuitesIdCasesResponse | post__api_v1_suites__id__cases |
| POST | /api/v1/projects/{id}/plans | OpPostApiV1ProjectsIdPlansRequest | OpPostApiV1ProjectsIdPlansResponse | post__api_v1_projects__id__plans |
| POST | /api/v1/plans/{id}/schedules | OpPostApiV1PlansIdSchedulesRequest | OpPostApiV1PlansIdSchedulesResponse | post__api_v1_plans__id__schedules |
| PATCH | /api/v1/schedules/{id} | OpPatchApiV1SchedulesIdRequest | OpPatchApiV1SchedulesIdResponse | patch__api_v1_schedules__id |
| DELETE | /api/v1/schedules/{id} | — | OpDeleteApiV1SchedulesIdResponse | delete__api_v1_schedules__id |
| POST | /api/v1/test-runs | OpPostApiV1TestRunsRequest | OpPostApiV1TestRunsResponse | post__api_v1_test_runs |
| GET | /api/v1/test-runs/{id} | — | OpGetApiV1TestRunsIdResponse | get__api_v1_test_runs__id |
| GET | /api/v1/projects/{id}/test-runs | — | OpGetApiV1ProjectsIdTestRunsResponse | get__api_v1_projects__id__test_runs |
| POST | /api/v1/test-runs/{id}/pause | OpPostApiV1TestRunsIdPauseRequest | OpPostApiV1TestRunsIdPauseResponse | post__api_v1_test_runs__id__pause |
| POST | /api/v1/test-runs/{id}/resume | OpPostApiV1TestRunsIdResumeRequest | OpPostApiV1TestRunsIdResumeResponse | post__api_v1_test_runs__id__resume |
| POST | /api/v1/test-runs/{id}/cancel | OpPostApiV1TestRunsIdCancelRequest | OpPostApiV1TestRunsIdCancelResponse | post__api_v1_test_runs__id__cancel |
| POST | /api/v1/test-runs/{id}/retry | OpPostApiV1TestRunsIdRetryRequest | OpPostApiV1TestRunsIdRetryResponse | post__api_v1_test_runs__id__retry |
| GET | /api/v1/test-runs/{id}/events | — | string | get__api_v1_test_runs__id__events |
| GET | /api/v1/test-runs/{id}/steps | — | OpGetApiV1TestRunsIdStepsResponse | get__api_v1_test_runs__id__steps |
| GET | /api/v1/test-runs/{id}/approvals | — | OpGetApiV1TestRunsIdApprovalsResponse | get__api_v1_test_runs__id__approvals |
| POST | /api/v1/approvals/{id}/decide | OpPostApiV1ApprovalsIdDecideRequest | OpPostApiV1ApprovalsIdDecideResponse | post__api_v1_approvals__id__decide |
| GET | /api/v1/test-runs/{id}/report | — | OpGetApiV1TestRunsIdReportResponse | get__api_v1_test_runs__id__report |

| 方法 | 路径 | 请求 DTO | 响应 DTO | operationId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/test-runs/{id}/report/export | — | OpGetApiV1TestRunsIdReportExportResponse | get__api_v1_test_runs__id__report_export |
| GET | /api/v1/artifacts/{id}/download | — | string | get__api_v1_artifacts__id__download |
| GET | /api/v1/projects/{id}/defects | — | OpGetApiV1ProjectsIdDefectsResponse | get__api_v1_projects__id__defects |
| GET | /api/v1/defects/{id} | — | OpGetApiV1DefectsIdResponse | get__api_v1_defects__id |
| PATCH | /api/v1/defects/{id} | OpPatchApiV1DefectsIdRequest | OpPatchApiV1DefectsIdResponse | patch__api_v1_defects__id |
| GET | /api/v1/defects/{id}/occurrences | — | OpGetApiV1DefectsIdOccurrencesResponse | get__api_v1_defects__id__occurrences |
| POST | /api/v1/healing-records/{id}/decision | OpPostApiV1HealingRecordsIdDecisionRequest | OpPostApiV1HealingRecordsIdDecisionResponse | post__api_v1_healing_records__id__decision |
| GET | /api/v1/projects/{id}/visual-baselines | — | OpGetApiV1ProjectsIdVisualBaselinesResponse | get__api_v1_projects__id__visual_baselines |
| POST | /api/v1/visual-baselines/{id}/decision | OpPostApiV1VisualBaselinesIdDecisionRequest | OpPostApiV1VisualBaselinesIdDecisionResponse | post__api_v1_visual_baselines__id__decision |
| GET | /api/v1/visual-diffs/{id} | — | OpGetApiV1VisualDiffsIdResponse | get__api_v1_visual_diffs__id |
| POST | /api/v1/organizations/{id}/integrations | OpPostApiV1OrganizationsIdIntegrationsRequest | OpPostApiV1OrganizationsIdIntegrationsResponse | post__api_v1_organizations__id__integrations |
| GET | /api/v1/organizations/{id}/integrations | — | OpGetApiV1OrganizationsIdIntegrationsResponse | get__api_v1_organizations__id__integrations |
| POST | /api/v1/integrations/{id}/test | OpPostApiV1IntegrationsIdTestRequest | OpPostApiV1IntegrationsIdTestResponse | post__api_v1_integrations__id__test |
| POST | /api/v1/webhooks/{provider} | OpPostApiV1WebhooksProviderRequest | OpPostApiV1WebhooksProviderResponse | post__api_v1_webhooks__provider |
| GET | /api/v1/notifications | — | OpGetApiV1NotificationsResponse | get__api_v1_notifications |
| POST | /api/v1/notifications/{id}/read | OpPostApiV1NotificationsIdReadRequest | OpPostApiV1NotificationsIdReadResponse | post__api_v1_notifications__id__read |
| GET | /api/v1/organizations/{id}/audit-logs | — | OpGetApiV1OrganizationsIdAuditLogsResponse | get__api_v1_organizations__id__audit_logs |
| GET | /api/v1/organizations/{id}/usage | — | OpGetApiV1OrganizationsIdUsageResponse | get__api_v1_organizations__id__usage |
| GET | /api/v1/organizations/{id}/quotas | — | OpGetApiV1OrganizationsIdQuotasResponse | get__api_v1_organizations__id__quotas |
| PUT | /api/v1/organizations/{id}/quotas | OpPutApiV1OrganizationsIdQuotasRequest | OpPutApiV1OrganizationsIdQuotasResponse | put__api_v1_organizations__id__quotas |
| GET | /api/v1/admin/system-settings | — | OpGetApiV1AdminSystemSettingsResponse | get__api_v1_admin_system_settings |
| PUT | /api/v1/admin/system-settings/{key} | OpPutApiV1AdminSystemSettingsKeyRequest | OpPutApiV1AdminSystemSettingsKeyResponse | put__api_v1_admin_system_settings__key |
| GET | /api/v1/secret-refs | — | OpGetApiV1SecretRefsResponse | get__api_v1_secret_refs |
| POST | /api/v1/secret-refs | OpPostApiV1SecretRefsRequest | OpPostApiV1SecretRefsResponse | post__api_v1_secret_refs |

| 方法 | 路径 | 请求 DTO | 响应 DTO | operationId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/secret-refs/{id}/rotate | OpPostApiV1SecretRefsIdRotateRequest | OpPostApiV1SecretRefsIdRotateResponse | post__api_v1_secret_refs__id__rotate |
| DELETE | /api/v1/secret-refs/{id} | — | OpDeleteApiV1SecretRefsIdResponse | delete__api_v1_secret_refs__id |
| POST | /api/v1/test-cases/{id}/versions/{version}/approve | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsVersionApproveRequest | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsVersionApproveResponse | post__api_v1_test_cases__id__versions__version__approve |
| POST | /api/v1/test-cases/{id}/versions/{version}/rollback | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsVersionRollbackRequest | OpPostApiV1TestCasesIdVersionsVersionRollbackResponse | post__api_v1_test_cases__id__versions__version__rollback |
| POST | /api/v1/schedules/{id}/enable | OpPostApiV1SchedulesIdEnableRequest | OpPostApiV1SchedulesIdEnableResponse | post__api_v1_schedules__id__enable |
| POST | /api/v1/schedules/{id}/disable | OpPostApiV1SchedulesIdDisableRequest | OpPostApiV1SchedulesIdDisableResponse | post__api_v1_schedules__id__disable |
| POST | /api/v1/schedules/{id}/trigger | OpPostApiV1SchedulesIdTriggerRequest | OpPostApiV1SchedulesIdTriggerResponse | post__api_v1_schedules__id__trigger |
| POST | /api/v1/visual-baselines/proposals | OpPostApiV1VisualBaselinesProposalsRequest | OpPostApiV1VisualBaselinesProposalsResponse | post__api_v1_visual_baselines_proposals |
| POST | /api/v1/report-exports | OpPostApiV1ReportExportsRequest | OpPostApiV1ReportExportsResponse | post__api_v1_report_exports |
| GET | /api/v1/report-exports/{id} | — | OpGetApiV1ReportExportsIdResponse | get__api_v1_report_exports__id |
| GET | /api/v1/notifications/preferences | — | OpGetApiV1NotificationsPreferencesResponse | get__api_v1_notifications_preferences |
| PUT | /api/v1/notifications/preferences | OpPutApiV1NotificationsPreferencesRequest | OpPutApiV1NotificationsPreferencesResponse | put__api_v1_notifications_preferences |
| POST | /api/v1/audit-logs/export | OpPostApiV1AuditLogsExportRequest | OpPostApiV1AuditLogsExportResponse | post__api_v1_audit_logs_export |
| GET | /api/v1/api-tokens | — | OpGetApiV1ApiTokensResponse | get__api_v1_api_tokens |
| POST | /api/v1/api-tokens | OpPostApiV1ApiTokensRequest | OpPostApiV1ApiTokensResponse | post__api_v1_api_tokens |
| POST | /api/v1/api-tokens/{id}/rotate | OpPostApiV1ApiTokensIdRotateRequest | OpPostApiV1ApiTokensIdRotateResponse | post__api_v1_api_tokens__id__rotate |
| GET | /api/v1/browser-sessions/{id} | — | OpGetApiV1BrowserSessionsIdResponse | get__api_v1_browser_sessions__id |
| POST | /api/v1/sse-tickets | object | object | post_api_v1_sse_tickets |
| GET | /api/v1/health/ready | — | — | get_api_v1_health_ready |
| DELETE | /api/v1/projects/{project_id}/members/{user_id} | — | object | delete_api_v1_projects_project_id_members_user_id |
| POST | /api/v1/test-cases/{case_id}/archive | — | object | post_api_v1_test_cases_case_id_archive |
| GET | /api/v1/healing-records/{healing_id} | — | object | get_api_v1_healing_records_healing_id |
| GET | /api/v1/visual-diffs | — | object | get_api_v1_visual_diffs |
| POST | /api/v1/organizations/{org_id}/secret-refs/{secret_id}/rotate | — | object | post_api_v1_organizations_org_id_secret_refs_secret_id_rotate |

| 方法 | 路径 | 请求 DTO | 响应 DTO | operationId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/test-case-versions/{version_id}/approve | — | object | post_api_v1_test_case_versions_version_id_approve |
| POST | /api/v1/test-cases/{case_id}/rollback | — | object | post_api_v1_test_cases_case_id_rollback |

## 5.6 API DTO 冻结验收流程

为每个 OpenAPI operation 指定独立 request/response DTO，禁止使用任意 object 作为最终结构。

定义必填、最大长度、枚举、条件字段、跨字段约束、错误响应与默认值。

输出 OpenAPI 3.0/3.1 Validator 报告，生成前端 TypeScript SDK 和后端 Pydantic Model。

用 Schemathesis/Dredd 或相同能力的工具运行正向与 401/403/404/409/422 负向契约测试。

联动数据库 migration 和前端提交 PR，通过审查后才标记接口 FROZEN。

# 6. 数据模型与迁移实施

## 6.1 类型和数据库原则

业务表主键 uuid，agent_events/audit_logs/outbox_events/usage_metrics 等 append-only 高吞吐流可以用 bigint；必须说明例外。

所有审计和业务时间字段统一 timestamptz，并在 API 层使用 UTC/RFC3339。

JSONB 字典默认 DEFAULT '{}'::jsonb，列表默认 '[]'::jsonb，配合 jsonb_typeof 约束。

角色、Run/Step/Approval/Healing 状态用 CHECK 或 enum 严格限制，程序迁移仍需 CAS/事务。

worker_leases 为资源领取真相源；test_runs 上遗留 lease_* 字段只能做运行快照/兼容字段，不允许双写作为业务权威。

001 初始建表、002 正向扩展、数据迁移、合约收缩以独立、顺序、有审计编号的迁移文件管理。

## 6.2 数据对象字典

| 领域 | 核心表 |
| --- | --- |
| 账户/权限 | users, organizations, organization_memberships, project_memberships, invitations, refresh_tokens, api_tokens |
| 项目/配置 | projects, secret_refs, environments, integrations, system_settings |
| 测试资产 | test_cases, test_case_versions, test_suites, suite_cases, test_plans, schedules, generation_jobs |
| 运行/可靠性 | test_runs, run_cases, test_steps, worker_leases, outbox_events, processed_events, browser_sessions, agent_checkpoints, agent_events |
| 缺陷与人工流程 | healing_records, approvals, defects, defect_occurrences, visual_baselines, visual_diffs |
| 产物/报告 | test_artifacts, reports, report_exports |
| 运营 | notifications, notification_preferences, webhook_deliveries, delivery_attempts, audit_logs, usage_metrics, quota_policies, quota_reservations, sse_tickets |

## 6.3 特别需要的关联与索引

| 对象 | 关键约束/索引 | 保证 |
| --- | --- | --- |
| run_cases | UNIQUE(run_id,case_version_id,browser) | browser_matrix 每浏览器独立 RunCase |
| browser_sessions | UNIQUE(run_case_id,browser,attempt_token) | 每次浏览器尝试唯一区分 |
| agent_events | INDEX(run_id,id) | SSE 游标高效续传 |
| processed_events | PRIMARY KEY(consumer_name,event_id) | Outbox 至少一次投递的消费去重 |
| outbox_events | INDEX(status,available_at,id) | Relay 批量领取 |
| worker_leases | UNIQUE(resource_type,resource_id) | 同一资源只有一位合法 lease owner |
| healing_records | new_version_id + applied_at + CHECK(confidence BETWEEN 0 AND 1) | 自愈版本审计和范围校验 |
| test_runs | branch + commit_sha + parent_run_id | CI 回归/重试血缘 |
| visual_baselines | project/case_version/environment/browser/viewport/DPR/theme 唯一批准基线 | 稳定视觉断言 |
| defect_occurrences | defect_id,run_case_id,step_id | 多 RunCase 聚类 |

## 6.4 真实迁移执行与回滚要求

# Linux 环境中的操作示例；执行前请完成备份与评审

set -euo pipefail

: "${DATABASE_URL:?DATABASE_URL is required}"

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/001_schema.sql

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/002_v5_extensions.sql

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -c "SELECT current_timestamp;"

# 验证 FK/CHECK/INDEX/列类型，保存执行 stdout/stderr 和 schema dump

pg_dump --schema-only --no-owner --no-privileges "$DATABASE_URL" > schema-after.sql

上述迁移命令是实施规范，不是当前已经运行成功的声明。迁移前必须确定版本条件：001/002 非全幂等脚本时，不应在生产环境重复执行；回滚应采用经过验证的 down migration 或 forward fix，不应直接删除关键数据列。

# 7. Run / Approval / Healing / Step / Session 状态机

## 7.1 Run 状态迁移矩阵

| From | 允许进入 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| QUEUED | PREPARING, CANCELLING | claim / cancel |
| PREPARING | RUNNING, CANCELLING, ERROR | ready / cancel / failure |
| RUNNING | WAITING_APPROVAL, PAUSING, FINALIZING, CANCELLING, ERROR | approval / pause / finished / cancel / infrastructure failure |
| WAITING_APPROVAL | RUNNING, CANCELLING, ERROR | approved / rejected-to-fail / cancelled / expired |
| PAUSING | PAUSED, CANCELLING, ERROR | safe checkpoint / cancel / failure |
| PAUSED | RUNNING, CANCELLING | resume / cancel |
| FINALIZING | PASSED, FAILED, ERROR | finalize; cancel not accepted after finalization starts |
| CANCELLING | CANCELLED, ERROR | drained / cleanup failure |
| PASSED | — | terminal |
| FAILED | — | terminal; retry creates a new run with parent_run_id |
| ERROR | — | terminal; retry creates a new run |
| CANCELLED | — | terminal; retry creates new run |

## 7.2 审批与自愈状态迁移

| 对象 | From | To | 事件与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Approval | PENDING | APPROVED / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED | 审批 / 拒绝 / 过期 / Run 取消 |
| Approval | APPROVED / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED | — | 终态，不能再变 CANCELLED |
| Healing | PROPOSED | PENDING_APPROVAL / CANCELLED | 请求审核 / 取消 |
| Healing | PENDING_APPROVAL | APPROVED / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED | 审批决策/Run 取消 |
| Healing | APPROVED | APPLIED / CANCELLED | 成功重放且原断言通过 / 未实施取消 |
| Healing | REJECTED / EXPIRED / APPLIED / CANCELLED | — | 终态 |
| Step | PENDING | RUNNING / SKIPPED / CANCELLED | 开始/依赖不满足/Run 取消 |
| Step | RUNNING | PASSED / FAILED / ERROR / WAITING_APPROVAL / CANCELLED | 断言/执行/审批等待/取消 |
| Step | WAITING_APPROVAL | RUNNING / FAILED / CANCELLED | 审批恢复/拒绝/取消 |
| BrowserSession | ALLOCATING | READY / CLOSING / CLOSED / LOST | 分配成功/取消清理/分配失败 |
| BrowserSession | READY | BUSY / CLOSING / LOST | 执行/关闭/失联 |
| BrowserSession | BUSY | READY / CLOSING / LOST | 动作完成/关闭/失联 |
| BrowserSession | CLOSING | CLOSED / LOST | 释放成功/超时 |

状态转移采用数据库 WHERE status = expected AND attempt_token = current 的条件更新，检查影响行数；只有当前 Lease Owner 可以提交测试步骤。UI 状态来自权威状态机快照，不能根据 SSE 到达顺序自行猜测。

# 8. Outbox、Lease、Checkpoint 与恢复协议

## 8.1 原子 Run 创建

开启数据库事务，验证项目、环境、计划/版本、browser_matrix 和配额。

插入 test_runs 和 run_cases（按 case × browser 展开），固定版本快照。

同事务插入 outbox_events，状态 PENDING；提交后 REST 返回 202。

Relay 使用 SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取可见事件，置为 PUBLISHING 且设置 claimed_until。

发布到队列后再标记 PUBLISHED；消息可重复，因此消费方必须幂等。

## 8.2 Relay 和消费者事务边界

-- Relay 领取（示意，需在事务中执行）

SELECT id FROM outbox_events

WHERE (status = 'PENDING' AND available_at <= now())

OR (status = 'PUBLISHING' AND claimed_until < now())

ORDER BY id FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100;

-- 对领取行更新（示意）

UPDATE outbox_events

SET status = 'PUBLISHING', claimed_by = :relay_id,

claimed_until = now() + interval '60 seconds',

attempts = attempts + 1

WHERE id = :event_id;

-- 消费者事务：检查唯一键后执行业务效果，

-- 同一 DB 事务 INSERT processed_events(consumer_name,event_id)

-- 事务提交前不得确认队列消息；跨系统作用须单独幂等键。

## 8.3 Lease 与长动作心跳

worker_leases(resource_type,resource_id) 为唯一权威；包含 lease_owner、attempt_token、lease_expires_at、heartbeat_at、claimed_at。

领取采用条件写或 UPSERT + 持有令牌检查；Worker 每隔配置间隔刷新 Lease，独立心跳协程不能被长时间 Playwright action 阻塞。

归还/提交必须同时比对 attempt_token；旧 Worker 即使重新上线也不能覆盖新结果。

Reconciler 扫描过期 lease、PUBLISHING outbox、RUNNING 但无活跃 session 的记录，判定安全恢复或人工介入。

不确定是否发生的下单/删除等非幂等动作必须进入检查或人工确认，不得盲重试。

## 8.4 Browser Session 与 Agent Checkpoint

浏览器进程退出不意味着 LangGraph Checkpoint 丢失；但 Checkpoint 不能恢复浏览器内存。重启恢复必须重新申请 Browser Session、按环境快照建立 Context、恢复认证 fixture，跳过确定已完成的安全步骤。自愈与人工审批持久化 interrupt 节点和 resume token。

## 8.5 故障注入清单

在事务提交与队列发布之间终止 Relay，确认新 Relay 能补发且消费者不重复产生 Run。

在消息发布成功但标记 PUBLISHED 前终止 Relay，确认重复消息被 processed_events 去重。

在长浏览器动作执行中杀死 Agent Worker，确认 lease 过期、旧 attempt_token 失效。

暂停/取消中断时验证 Step/Approval/Healing 状态一致。

从失联 browser_session 恢复，若存在未知非幂等效果，Run 应保留证据进入 ERROR 或人工审核。

# 9. 测试 DSL 与断言标准

## 9.1 DSL 动作类型

| action | 核心参数 | 校验边界 |
| --- | --- | --- |
| navigate | url、timeout_ms | URL 必须相对路径或满足 allowlist 的绝对地址 |
| click | locator(role,name/testid/css)、replay_policy | 定位唯一、可见、可操作 |
| fill | locator、value_ref | 敏感值只能 secret:/fixture: 引用 |
| select / check | locator、option / checked | 动作前类型和目标验证 |
| wait_for | locator/response_matcher、timeout_ms | 禁止无限等待 |
| assert | type、expected/locator、severity | 只由确定性引擎判断 |
| upload | fixture_object_key、max_size_bytes、mime_types | fixture 白名单和文件大小限制 |
| screenshot_diff | baseline_id、viewport、threshold | 必须使用批准基线 |

## 9.2 完整登录 DSL 示例（JSON）

{

"schema_version": 2,

"case_id": "a1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"title": "登录成功后显示控制台",

"priority": "P0",

"preconditions": [

{

"fixture": "user_active",

"scope": "run_case"

}

],

"steps": [

{

"action_id": "b1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"action": "navigate",

"url": "/login",

"replay_policy": "SAFE"

},

{

"action_id": "b2222222-2222-4222-8222-222222222222",

"action": "fill",

"locator": {

"strategy": "role",

"role": "textbox",

"name": "邮箱"

},

"value_ref": "fixture:test_user.email",

"replay_policy": "SAFE"

},

{

"action_id": "b3333333-3333-4333-8333-333333333333",

"action": "fill",

"locator": {

"strategy": "testid",

"value": "password-input"

},

"value_ref": "secret:login.password",

"replay_policy": "SAFE"

},

{

"action_id": "b4444444-4444-4444-8444-444444444444",

"action": "click",

"locator": {

"strategy": "role",

"role": "button",

"name": "登录"

},

"replay_policy": "FIXTURE_ONLY"

}

],

"assertions": [

{

"assert_id": "c1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"type": "url_contains",

"expected": "/dashboard",

"severity": "BLOCKER"

},

{

"assert_id": "c2222222-2222-4222-8222-222222222222",

"type": "element_visible",

"locator": {

"strategy": "role",

"role": "button",

"name": "用户菜单"

},

"severity": "MAJOR"

}

]

}

## 9.3 DSL 原则和安全重放

每个 action_id 必须是 UUID；记录真实执行目标、定位结果数量、截图指纹、step_result。

SAFE：可重新查询、等待或填入幂等字段；FIXTURE_ONLY：必须先重置到约定状态；NEVER：不得自动重放（支付、删除、真实外部通知）。

secret: 命名空间只能在隔离 Worker 最后阶段被解析，Agent 只见引用；fixture: 用于准备并可复位的受测测试数据。

api_response 断言定义 method、URL/regex、预期状态、JSON 路径；upload 定义对象存储 key、类型、大小、哈希校验。

视觉差异断言必须有已批准 baseline_id、浏览器/视口/DPR/主题条件及明确的像素比阈值。

# 10. Agent 图设计、失败分类和自愈闭环

## 10.1 有界编排节点

START -> validate_policy -> planner -> validate_dsl -> explorer

-> executor -> deterministic_assert

PASS -> next_step / finalize

LOCATOR_ERROR -> recovery_propose -> safety_gate

-> (approval if required) -> restore_safe_checkpoint

-> execute_with_candidate -> reassert_original -> finalize

ASSERTION_FAILURE -> collect_evidence -> analyzer -> finalize FAILED

ENV/INFRA_ERROR -> bounded_retry_or_ERROR

不能把所有步骤都设计成 Agent。执行、权限判断、断言、自愈候选校验、报告统计等使用确定性节点；模型仅参与语义理解或诊断建议。

## 10.2 Graph State 最小权威字段

from typing import TypedDict, Any

class TestGraphState(TypedDict):

run_id: str

run_case_id: str

project_id: str

environment_snapshot_id: str

case_version_id: str

browser: str

attempt_token: str

step_index: int

planned_actions: list[dict[str, Any]]

step_results: list[dict[str, Any]]

original_assertions: list[dict[str, Any]]

checkpoint_ref: str | None

browser_session_id: str | None

healing_attempts: int

approval_id: str | None

remaining_token_budget: int

final_status: str | None

## 10.3 故障分类

| 类型 | 判断信号 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| LOCATOR | 唯一定位失败/元素不见 | 恢复候选、受控重放、重新断言 |
| ASSERTION | 页面状态与原始预期不符 | 保留失败，不改断言 |
| ENVIRONMENT | 授权测试环境无法连接/登录凭证失效 | 按配置有限重试并报告 |
| INFRA | Worker crash、对象存储失败 | Lease 接管/重新队列与一致性校验 |
| SECURITY | 越权/SSRF/工具权限违规 | 立即拒绝、审计、风险告警 |
| DATA | fixture 未准备、测试数据冲突 | 安全重建 fixture 或失败 |
| FLAKY | 非稳定故障需历史重复证据 | 标记不稳定而非自动 PASS |

## 10.4 自愈强约束

只能替换 locator，不自动修改 expected。

查找候选：a11y role/name、testid、DOM 语义、邻近文本；记录候选证据和评分。

验证候选唯一、可见且语义相符；选择器模糊、多义则进入人工审批。

从最近安全检查点重建 fixture 和上下文，不重放 replay_policy=NEVER 动作。

执行修复后的动作，随后重新运行“原始断言集合”，失败仍是 FAILED。

审批通过 + 重新断言成功后才创建新用例版本并记录 new_version_id、applied_at；Rejected/Expired 不可应用。

# 11. SSE 事件、鉴权和断点续传

## 11.1 统一信封

id: 128

event: test.step.failed

data: {"schema_version": 1, "run_id": "44444444-4444-4444-8444-444444444444", "event_type": "test.step.failed", "timestamp": "2026-10-23T06:00:00Z", "payload": {"step_id": "55555555-5555-4555-8555-555555555555", "error_code": "ASSERTION_FAILED", "artifact_ids": ["66666666-6666-4666-8666-666666666666"]}}

: ping

SSE id 是数据库 agent_events.id；payload 不再重复声明 event_id。断线客户端携带 Last-Event-ID，服务端通过 INDEX(run_id,id) 查询并按单次上限返回；游标早于保留窗口时返回 HTTP 409 + SNAPSHOT_REQUIRED，前端重新 GET Run 快照并续传。

## 11.2 事件目录与必需字段

| 事件类型 | payload 必填 | 是否脱敏 |
| --- | --- | --- |
| run.status.changed | from,to,reason,transition_at | 是 |
| run.waiting_approval | approval_id,expires_at,required_role | 是 |
| test.case.started | run_case_id,browser,case_version_id | 是 |
| test.step.started | step_id,action_id,action_type | 是 |
| test.step.passed | step_id,elapsed_ms | 是 |
| test.step.failed | step_id,error_code,artifact_ids | 是 |
| healing.proposed | healing_id,candidate_locator_summary,confidence | 是 |
| approval.requested | approval_id,kind,expires_at | 是 |
| artifact.created | artifact_id,artifact_type,redacted | 是 |
| agent.reasoning.summary | agent_name,short_summary,redaction_version | 强制 |
| run.completed | status,passed,failed,error,report_id | 是 |
| run.heartbeat | last_step_seq,server_time | 是 |

## 11.3 SSE 鉴权

浏览器 EventSource 不支持自定义 Authorization header：采用 POST /api/v1/sse-tickets 以 Bearer 获得短时、一次性、仅绑定 Run+用户的 ticket，或使用受 CSRF 防护的 HttpOnly SameSite cookie；二者择一固定。

不要在 URL 中放长期 Access Token；短期 ticket 使用 hash 存储且日志脱敏。

API 设置严格允许来源，使用 same-origin 代理最简化 CORS；Cookie 方案必须验证 Origin/CSRF。

每次连接和数据恢复均重新校验用户当前组织/项目权限；心跳、缓冲禁用和客户端退避重连明确。

# 12. 前端六大页面的可执行交互规范

| 页面/路由 | 核心区域 | 交互/接口 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard /app/dashboard | 指标卡、通过率趋势、最近 Run、失败聚类、成本图、队列与 Worker 健康 | 按组织/项目筛选；点击指标进入 Run 明细；失败指标可溯源 接口：projects/runs/reports/usage |
| 项目与环境 /app/projects/:id | 项目详情、成员角色、环境配置、SecretRef、网络策略、健康检测 | 项目角色决定编辑权限；Secret 一律不回显明文；环境改动显示影响范围 接口：projects/environments/members/secrets |
| 用例/套件/计划 /app/projects/:id/tests | 生成任务、DSL 编辑器、版本 Diff、套件树、cron、浏览器矩阵 | AI 结果先审核；编辑器实时 JSON Schema 校验；审批/回滚需确认 接口：test-cases/versions/generations/suites/plans/schedules |
| Agent 实时执行 /app/runs/:id | 运行状态、步骤树、Agent 摘要、浏览器预览、截图/trace、Pause/Resume/Cancel | SSE 去重与续传、断线快照、审批弹窗、风险动作说明 接口：test-runs/events/sse-tickets/approvals |
| 报告、缺陷和视觉回归 /app/reports | Run 汇总、证据、Trace、缺陷指纹/occurrence、baseline 对比、导出 | 报告导出异步轮询；基线先审批；图片下载即时鉴权 接口：reports/defects/baselines/diffs/artifacts |
| 系统运营与审计 /app/settings | Token、Webhook、通知偏好、配额、审计、使用成本、服务运行状态 | 仅特权角色可写；敏感操作二次确认并留审计 接口：api-tokens/integrations/audit/quota/notifications |

## 12.1 前端状态管理与事件重建

远端业务数据使用 TanStack Query；仅执行控制台的临时事件流和 UI 状态放在 Zustand。

SSE 连接断开时保留 last_event_id；先重新订阅，再按服务端快照修正状态，不信任旧本地顺序。

浏览器截图/Trace 用签名 URL，过期自动刷新；不可将凭证、Authorization 或长时链接写入 localStorage。

前端隐藏按钮不等于权限控制，所有敏感 API 必须服务端重新鉴权。

## 12.2 组件拆分建议

src/features/

projects/{ProjectList,ProjectMembers,EnvironmentEditor,SecretRefTable}

testing/{PromptGenerateForm,CaseDSLCodeEditor,CaseVersionDiff,SuiteTree,PlanScheduler}

runs/{RunStatusBar,StepTimeline,BrowserFrame,AgentEventStream,ApprovalDialog}

reports/{RunSummary,ArtifactViewer,DefectClusters,VisualDiffViewer,ExportDrawer}

admin/{AuditSearch,QuotaPanel,TokenManager,IntegrationPanel}

shared/{AuthProvider,RBACGate,ApiClient,SSEClient,ErrorBoundary}

# 13. 独立 Browser Worker 的部署与运行契约

## 13.1 注册与发现

Browser Worker 部署在单独宿主机/容器编排集群，启动时以设备证书/服务身份向 Gateway 注册 worker_id、supported_browsers、max_concurrency、version、egress_policy_id；Gateway 按当前健康和剩余容量分配 session。Worker 的 job token 必须绑定 run_case_id、browser、attempt_token、允许工具列表、环境 ID、TTL，并在每次动作核对。

## 13.2 生命周期

| 状态 | 动作 | 恢复策略 |
| --- | --- | --- |
| STARTING | 加载配置、健康探针和浏览器依赖 | 未 ready 不接受任务 |
| READY | 注册心跳并宣告容量 | Gateway 可分配 |
| BUSY | 处理动作，更新浏览器 Session 心跳 | 独立于长动作的心跳 |
| DRAINING | 拒绝新 session，等待/安全结束现有任务 | 超时后保留证据并交 Reconciler |
| CLOSED / LOST | 清理 BrowserContext、临时文件与凭证 | 延迟补偿任务和泄漏告警 |

## 13.3 安全与资源参数

操作系统非 root；浏览器沙箱启用，容器去除多余 Linux capabilities；只读根文件系统配合单独可写临时目录。

通过 egress proxy/防火墙策略在网络层拦截私有地址、环回、link-local、云元数据 IP；授权域名集合来自环境审批快照；DNS 重绑定/重定向链受控。

限制每 worker 并发 session、CPU/memory/PID/文件句柄、网络带宽和最大页数；定时回收孤儿进程。

健康接口 /healthz 仅反映进程存活，/readyz 表示能够接受新任务，/metrics 仅内网访问。

证书轮换/短期 token 过期和撤销必须测试，不能把 PM2 管理 Gateway 等同 Browser 沙箱。

## 13.4 Worker 正式上线门槛

独立镜像可以 clean build（源代码构建 TypeScript dist，版本固定）；不是只提供 Dockerfile 骨架。

Gateway 与 Worker 完成 mTLS、token 签发/校验/吊销、健康与注册联调。

通过 SSRF、子请求、DNS 重绑定、重定向、内网/metadata 测试。

通过浏览器 crash、会话过期、资源耗尽、Worker DRAINING 演练。

# 14. Linux + PM2 + Nginx 正式部署手册

## 14.1 目标拓扑

Ubuntu 24.04 LTS/兼容 Linux：Web 静态文件由 Nginx 托管；FastAPI、Celery Agent Worker、Celery Beat、Node Gateway 四进程由专用 testpilot 用户的 PM2 管理；PostgreSQL/Redis 独立服务或托管；Browser Worker 部署到独立隔离容器/主机，不安装在 API 主机。

## 14.2 主机准备与用户权限

# 在经过批准的 Linux 主机执行（示例路径）

sudo useradd --system --create-home --home-dir /home/testpilot \

--shell /bin/bash testpilot

sudo install -d -o testpilot -g testpilot -m 0750 /srv/testpilot/releases

sudo install -d -o testpilot -g testpilot -m 0750 /var/log/testpilot

sudo install -d -o root -g testpilot -m 0750 /etc/testpilot

# 配置文件应为 root:testpilot 0640；勿将 secrets 写进 Git

# 配置好 Python 虚拟环境与 Node/npm/PM2 版本后继续

## 14.3 配置和环境变量加载

V10 唯一生效规则：API / Agent / Beat / Gateway 四个脚本分别 source /etc/testpilot/api.env、agent.env、beat.env、gateway.env；文件属主 root:testpilot，权限 0640；PM2 不自动读取 .env。附录 C 的四个启动脚本已同步修复。

## 14.4 PM2 四进程（参考配置，原文附录再次完整列出）

'use strict';

// Run as unprivileged testpilot user; shell scripts load root-owned env files.

const root = '/srv/testpilot/current';

const mk = (name, filename, timeout, memory) => ({

name, cwd: root, script: '/bin/bash',

args: `${root}/deploy/scripts/${filename}`,

exec_mode: 'fork', instances: 1, autorestart: true,

min_uptime: '10s', max_restarts: 10,

kill_timeout: timeout, max_memory_restart: memory,

out_file: `/var/log/testpilot/${name}.out.log`,

error_file: `/var/log/testpilot/${name}.err.log`,

merge_logs: true,

env: { NODE_ENV: 'production' }

});

module.exports = {

apps: [

mk('testpilot-api', 'start-api.sh', 60000, '1200M'),

mk('testpilot-agent', 'start-worker.sh', 240000, '1800M'),

mk('testpilot-beat', 'start-beat.sh', 30000, '512M'),

mk('testpilot-gateway', 'start-gateway.sh', 60000, '1200M')

]

};

## 14.5 开机启动与轮转

# 注意必须切换到 testpilot 账号执行 pm2 start / save

sudo -iu testpilot bash -lc 'cd /srv/testpilot/current && pm2 start deploy/ecosystem.config.cjs && pm2 save'

# 以下由 root 执行，按 PM2 实际输出检查并执行生成的 systemd 指令

sudo env PATH="$PATH" pm2 startup systemd -u testpilot --hp /home/testpilot

# 再次以 testpilot 用户执行 pm2 save，完成开机进程清单

sudo -iu testpilot bash -lc 'pm2 save'

# 在 testpilot 账号的 PM2 环境中安装轮转插件

sudo -iu testpilot bash -lc 'pm2 install pm2-logrotate'

# 定期执行重启/开机检查和磁盘水位告警

PM2 fork 单实例的 restart/reload 都可能断开 SSE，不宣称无损零停机；必须使用 drain + 客户端 Last-Event-ID 恢复。Beat 必须单实例，否则容易重复周期调度。

## 14.6 Nginx HTTPS + API/SSE 专用代理（参考）

# Install in /etc/nginx/sites-available/testpilot inside an http {} context.

server { listen 80; server_name testpilot.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }

server {

listen 443 ssl http2;

server_name testpilot.example.com;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/testpilot.example.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/testpilot.example.com/privkey.pem;

client_max_body_size 12m;

add_header X-Content-Type-Options nosniff always;

add_header Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin always;

add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000' always;

root /srv/testpilot/current/apps/web/dist;

index index.html;

location ~ ^/api/v1/test-runs/[^/]+/events$ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Connection '';

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_buffering off; proxy_cache off;

proxy_read_timeout 3600s;

add_header X-Accel-Buffering no always;

}

location /api/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

location /assets/ { try_files $uri =404; expires 7d; }

location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }

}

站点文件需位于 nginx.conf 的 http {} 上下文中，替换真实域名和证书路径并核对 Nginx 版本；Ubuntu 24.04 的不同包版本可能有 http2 配置差异。Nginx 的 SSE location 单独关闭缓冲，而不是全局关闭 proxy_buffering。

## 14.7 申请证书与生效

# DNS A/AAAA 已指向主机后：先启用 HTTP-only 站点申请证书，

# 然后切换为 443 的正式模板；不要在证书不存在时直接 nginx -t

sudo certbot --nginx -d testpilot.example.com

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

# 需确保自动续期模拟通过

sudo certbot renew --dry-run

## 14.8 顺序发布、排空与回滚

发布前检查备份、可用容量、基线测试和当前活跃 Run 数；禁止直接 pm2 restart 强杀所有任务。

先执行 backward-compatible expand migration，再发布 Gateway/Worker 的 canary，确认新旧 schema 兼容。

业务 API 标记 draining：拒绝新 Run、已有 SSE 发送重连提示；Beat 暂停新计划触发。

等待活跃 Run 到安全 checkpoint，Celery warm shutdown；超时任务由 lease/reconciler 判断可否补发。

切换 current -> 新 release，按 Gateway→Agent→API→Beat 顺序滚动重启；检查 readyz、DB、SSE/签名 URL。

放量并观察队列、token 成本、SSE 重连和 Worker 泄漏；失败回滚应用到兼容旧 schema 的 release，不能盲删已扩展列。

# 15. 安全架构、数据留存和审计

## 15.1 威胁模型

| 威胁 | 入口 | 强制控制 |
| --- | --- | --- |
| 提示词注入 | 网页 DOM/错误消息/用户文本 | 工具白名单、数据与指令分离、敏感内容过滤 |
| SSRF / DNS rebinding | Worker 导航、子资源、redirect | egress 代理 + 防火墙 + DNS/重定向策略 |
| 跨租户越权 | API、SSE、下载 | 资源归属检查 + 项目 RBAC + 负向测试 |
| 浏览器逃逸/污染 | 恶意受测页面 | 隔离运行、非 root、容器资源限制、短期会话 |
| 密钥外泄 | Prompt、日志、trace、截图 | SecretRef、短时签发、结构化脱敏 |
| 审计篡改 | audit_logs | DB 最小授权、append-only + hash chain + WORM 归档 |
| Webhook 重放 | HTTP 事件 | HMAC + timestamp + nonce + 幂等键 |
| 超额调用 | AI Tool Calling | 预算预占 + 硬停止 + 独立用量记录 |

## 15.2 数据保留与删除

默认 retention 要按组织配置、法律合规与实际成本制定：业务 Run、Trace、截图、日志和审计记录不能一刀切。清理采用先标记 tombstone、取消活跃签名 URL、异步删除对象、校验 DB/对象状态，并保留删除审计。脱敏版本标识贯穿事件与产物。

## 15.3 审计哈希链

audit_logs 需要 previous_hash、entry_hash、相邻行 hash 校验规则和周期性校验任务；只允许 INSERT 的数据库角色，业务用户无 UPDATE/DELETE，重要审计摘要定期归档到不可变介质。注意哈希链不能单独提供绝对不可篡改保证，必须与权限隔离/外部归档结合。

# 16. 运维监控、告警与备份恢复

## 16.1 可观测性组件

建议 OpenTelemetry 收集 trace_id、run_id、step_id、attempt_token；Prometheus 收集运行指标，Grafana 负责图表，Alertmanager 负责告警路由，Sentry 或等价系统收集服务异常。生产环境部署哪些组件取决于团队预算，但指标语义和责任人必须明确。

| 指标 | 量纲/维度 | 触发建议 |
| --- | --- | --- |
| testpilot_run_queue_depth | count / org,priority | 连续增长告警 |
| run_duration_p95 | s / browser,project | 高于容量基线持续 15 分钟 |
| browser_active_sessions | count / worker | 超过配置容量拒绝新单 |
| browser_orphan_process | count / worker | >0 即排查清理 |
| outbox_oldest_pending_age | seconds | 超过 SLO 发出可靠性告警 |
| lease_expired_count | count / resource_type | 持续增加触发恢复调查 |
| sse_connections / replay_errors | count / project | 断线/补齐错误异常上升 |
| db_pool_in_use / slow_query | count/ms | 连接池饱和/高慢查询 |
| llm_tokens / cost_usd | token/USD / org,run | 高于预算阈值限流 |
| disk_usage_ratio | 0–1 / mount | 85% 预警，95% 紧急 |
| notification_dead_count | count / channel | 死信 >0 时路由故障 |

## 16.2 备份策略和恢复演练

| 资产 | 备份与一致性 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 全备 + WAL/PITR、加密、异地保留 | 按批准 RPO/RTO 演练恢复 |
| 对象存储 | 版本控制/跨区副本/生命周期策略 | Run 引用的 artifacts 完整一致 |
| 配置与 SecretRef | GitOps 配置快照 + Vault/KMS 备份 | 恢复后可以安全签发凭证 |
| PM2/Nginx | 版本化配置 + 发布记录 | 新主机可重建服务 |
| 审计链 | WORM 或不可变外部摘要 | 删除/覆盖被检测或阻断 |

示范验收参数（待硬件/业务方签字）：RPO≤15 分钟、RTO≤2 小时；每月抽样演练恢复一套项目、一个 Run、关联截图和报告，验证恢复后签名 URL 和 RBAC。该指标为目标而非已实现成绩。

# 17. CI/CD、版本兼容与发布门禁

## 17.1 推荐流水线

lint + typecheck + unit

-> SQL migration (fresh DB + upgrade existing DB + rollback strategy)

-> OpenAPI validator / generated client diff / contract tests

-> DSL / SSE JSON Schema validation

-> agent tool tests / Playwright integration / tenant boundary

-> security & SSRF / queue chaos / restart recovery

-> browser worker image build + vulnerability scan

-> expand migration -> canary rollout -> smoke / release gate

-> progressive rollout / monitoring / closeout

## 17.2 发布门禁

| 级别 | 阻断规则 | 证据要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 全部通过：SQL、契约、状态/幂等、授权、SSRF、PM2、Nginx、E2E | 机器日志 + 用例编号 + reviewer |
| P1 | 在同一版本测试集中 ≥95%（仅演示建议，需冻结分母） | 测试集 SHA + 不通过清单 + 例外审批 |
| 性能 | 如 10 并发 Run、p95 API read≤500ms 为试验目标 | 硬件规格/负载曲线/原始监控 |
| 成本 | 硬预算不透支，反复请求不重复扣费 | 预算边界单测和账本对账 |
| 恢复 | 声明的 RPO/RTO 成功，孤儿会话清理 | 时间戳、日志、恢复截图 |
| 安全 | 跨租户/SSRF/恶意页面/凭证导出 0 重大问题 | 安全报告、签字 |

发布门禁必须有覆盖测试的样本 N、分母、时间窗口、版本哈希、reviewer 和豁免编号。未经批准的 P0 问题不允许通过发布。

# 18. 测试矩阵与评估体系

## 18.1 功能/安全/恢复/部署验收矩阵

| 用例ID | 领域 | 验收操作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-001 | 认证 | 刷新令牌轮换并发/撤销/重放 | P0 |
| Q-002 | 多租户 | 跨组织、跨项目 ID 枚举与附件下载 | P0 |
| Q-003 | Secret | 截图/Prompt/SSE/Trace 中敏感值脱敏 | P0 |
| Q-004 | 生成任务 | Schema 错误/模型超限/生成取消 | P0 |
| Q-005 | 用例版本 | 编辑审批/拒绝/回滚/历史不可变 | P0 |
| Q-006 | 调度 | 暂停恢复/重复触发/DST 时区 | P0 |
| Q-007 | DSL | 结构化 Locator + secret/fixture + 重放策略 | P0 |
| Q-008 | 浏览器矩阵 | 独立 run_case/session+Browser Worker 注册 | P0 |
| Q-009 | Run 状态 | 取消/暂停/终结/审批等待转换 | P0 |
| Q-010 | 自愈 | 批准/拒绝/过期/重新断言/NEVER replay | P0 |
| Q-011 | SSE | 票据验证/权限/断线重放/游标过旧 | P0 |
| Q-012 | Outbox | 发布成功标记失败/重复消费/重排队 | P0 |
| Q-013 | Lease | 旧令牌写回被拒/长动作持续心跳 | P0 |
| Q-014 | 故障归因 | 多 occurrence 聚类/证据缺失 | P1 |
| Q-015 | 视觉 | baseline 审批/维度/阈值/差异产物 | P1 |
| Q-016 | 导出 | HTML/PDF/JSON/JUnit 与签名 URL 权限 | P1 |
| Q-017 | CI | 幂等不同环境浏览器矩阵、门禁解析 | P0 |
| Q-018 | Webhook | 签名伪造/nonce 重放/退避死信 | P0 |
| Q-019 | 审计 | 只追加权限/哈希链断点校验 | P0 |
| Q-020 | 配额 | 预占/释放/重复扣费与硬预算 | P0 |
| Q-021 | SSRF | 子请求/metadata/IPv6/DNS rebinding/redirect | P0 |
| Q-022 | PM2+Nginx | 开机恢复/SSE proxy/日志轮转/证书续期 | P0 |
| Q-023 | DB | 空库及升级迁移/约束/回滚 | P0 |
| Q-024 | Worker | 镜像构建/隔离/排空/浏览器泄漏 | P0 |
| Q-025 | 备份 | PITR+对象存储恢复/权限重校 | P0 |
| Q-026 | 通知 | 偏好、重试、幂等、死信 | P1 |

## 18.2 智能体评估数据集

50 条左右只能作为演示烟雾集，不足以证明真实缺陷召回率或企业级效果。正式评估建议按缺陷类别和业务复杂度分层，使用足够多的正负样本，由两名标注者独立标签并仲裁分歧；冻结数据集版本、模型版本和 Prompt。

| 指标 | 计算口径 | 误用风险 |
| --- | --- | --- |
| 用例 Schema 有效率 | 合法输出数 / 全部生成数 | 不能等同真实业务覆盖率 |
| 执行完成率 | 产出明确终态的 RunCase / 总 RunCase | 不能等同测试通过率 |
| 缺陷 Precision | TP/(TP+FP) | 测试集缺陷过少则 CI 宽 |
| 缺陷 Recall | TP/(TP+FN) | 必须含足够真实缺陷 |
| 误通过率 | 有真实缺陷但标为 PASS / 有缺陷样本 | 安全关键优先最小化 |
| 自愈成功率 | 重新原断言通过 / 标注 locator 失效数 | 不能修改断言掩盖错误 |
| 平均成本 | 实际账本美元和 Token / 有效 Run | 只报告模型报价不够 |
| p95 执行时延 | 按浏览器/任务规模分桶的 p95 | 不能在不同硬件混合对比 |

# 19. 全功能开发计划（20 周参考）

| 阶段 | 目标 | 模块 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 / 周1–2 | 冻结业务需求与 RBAC | M01–M03 | 权限矩阵、用户故事、API 草案、ERD；建立 ADR；追踪矩阵 |
| S2 / 周3–4 | 数据库和契约冻结 | M04–M06 | 001/002 迁移；OpenAPI 全 DTO、DSL/事件 Schema；前后端 SDK |
| S3 / 周5–7 | 浏览器执行基础能力 | M07–M09 | Browser Worker 实体、Gateway、安全工具、Run/Outbox/Lease、SSE |
| S4 / 周8–10 | Agent 生成与编排 | M04、M07 | Planner/Explorer、工具调用、有界执行、Checkpoint/预算 |
| S5 / 周11–13 | 自愈与深度测试 | M10–M12 | 恢复候选、审批、重断言、缺陷聚类、视觉基线 |
| S6 / 周14–16 | 报告和工程集成 | M13–M15 | 报告导出、CI/Webhook、审计、配额、通知与运营 |
| S7 / 周17–18 | Linux 部署与安全硬化 | 全模块 | PM2/Nginx、独立 Worker、证书、网络隔离、备份 |
| S8 / 周19–20 | 质量评估与发布 | 全模块 | 契约/性能/Chaos/安全矩阵、基准评估、上线演练与简历录屏 |

## 19.1 研发角色与并行依赖

前端可以根据已冻结的 OpenAPI 和 SSE Schema 开发；后端必须先确定数据库迁移和 Run/Outbox 状态协议；Agent 需要等待 DSL/Tool Schema；安全/运维应在 Browser Worker 设计时介入，而不是最后一周补 SSRF。整体工期为参考估计，非承诺。

## 19.2 每阶段完成准则

每模块必须有需求编号、API operationId、数据库实体、前端组件、测试编号、相关证据目录。

每次跨模块变更必须更新 ADR、Schema 和相关自动化测试，不能只改 Word 章节。

只有完成对应实测的模块才能标记 DONE；静态通过最多标记 STATIC。

# 20. 技术验证状态与待解决事项

## 20.1 当前已确认的事实

本文把旧版历史错误重新整理并提供有效设计决议，但没有在本次编写过程中完成实际 PostgreSQL 迁移、PM2 全服务启动、Browser Worker 清洁构建、网络层 SSRF 实测与完整端到端验收。旧版材料出现的“已通过”结论不能直接迁移为本版证据。

## 20.2 发版前 P0 未关闭项

| 编号 | 事项 | 验收责任/产物 |
| --- | --- | --- |
| OPEN-01 | 001/002 迁移在干净 PG 与升级库执行；约束/索引审查 | DB Owner：迁移日志与 schema dump |
| OPEN-02 | OpenAPI 每个接口字段级 DTO、权限、错误码、幂等一致 | API Owner：Validator + contract test |
| OPEN-03 | 可构建独立 Browser Worker 与 Gateway 真实联调 | Browser Owner：镜像构建/联调日志 |
| OPEN-04 | PM2 四进程/Beat 单实例与服务恢复 | Ops Owner：pm2 list/startup/restart 截图及日志 |
| OPEN-05 | Nginx HTTPS/SSE/证书续期实际验证 | Ops Owner：nginx -t、curl -N、renew --dry-run |
| OPEN-06 | Outbox/Lease/Checkpoint 故障注入及幂等结果 | Backend Owner：Chaos 报告 |
| OPEN-07 | 真实 egress SSRF/metadata/DNS rebinding 测试 | Security Owner：封禁日志 |
| OPEN-08 | 备份/PITR/产物一致性 RPO/RTO 演练 | Ops Owner：演练记录 |

## 20.3 本文代码块的效力说明

Word 正文中的 SQL/配置示例用于审查和实施指导；真正可执行的源文件应从同一 Git 版本生成，并用自动检查证明字节一致。本次单文档版保留关键完整配置，不能以文档中代码作为生产部署成功证明。

# 21. 演示脚本、简历和面试准备

## 21.1 完整产品演示（建议 12–15 分钟）

切换两个租户和不同项目角色，展示权限边界。

在自建电商 staging 创建自然语言需求，生成 3 个用例并人工审查。

展示 DSL 版本、断言、fixture 与 risk gate。

发起 Chromium/Firefox 双浏览器 Run，前端 SSE 查看实时执行。

注入按钮选择器变更，Recovery 生成候选；审批并在不变更断言的情况下重测。

切换到真实业务断言失败，展示误通过保护、证据、缺陷聚类。

批准视觉基线/显示 diff，并导出 JUnit/PDF 报告。

演示 CI 门禁、Webhook 签名和审计、配额/成本统计。

展示 Linux 服务器 PM2 进程列表及独立 Worker 隔离拓扑。

## 21.2 未来简历描述（仅实现后使用）

TestPilot AI — 基于 LangGraph、Playwright 和 FastAPI 的企业级智能 Web 自动化测试平台：独立设计多租户 RBAC、自然语言生成测试用例、四类 Agent 协作、浏览器隔离执行、测试自愈与人工审批、Outbox/Lease 任务可靠性、SSE 可视化、缺陷归因及视觉回归，并完成 Linux + PM2 + Nginx 运维工程化。

量化成果应填入真实基准集规模、缺陷 Precision/Recall、自愈成功率、p95 时延、费用和误通过率。未实现模块不得写成已完成；可按最终代码状态缩减描述。

## 21.3 高频面试问题

| 问题 | 回答核心 |
| --- | --- |
| 为什么引入 Agent？ | 未知页面探索、需求转换、自愈归因有不确定性；规则断言仍保持确定性。 |
| 为什么 LangGraph？ | 支持状态化分支、checkpoint、人工中断恢复和可审计路径。 |
| Agent 自愈为什么可靠？ | 仅替换定位器 + 校验唯一语义 + 安全重放 + 原始断言重新验证。 |
| 如何保证并发不双执行？ | DB Lease attempt_token fencing + Outbox 至少一次投递 + 消费幂等事务。 |
| PM2 和 Docker 怎么分工？ | PM2 管理 API/Agent/Beat/Gateway；独立容器提供浏览器安全边界。 |
| 如何防 SSRF？ | 网络 egress 限制与 DNS/redirect/子请求过滤，而非只靠 URL 白名单。 |
| 如何证明项目真的有效？ | 冻结标注集、版本化实验、记录 Precision/Recall/误通过率/成本。 |

# 22. V10 修复说明与工程交付优先级

本章及第 23–29 章为 V10 权威修订条款；与 V9 正文中旧型 SQL、审批目标、环境快照、启动脚本的冲突，按 V10 执行。V9 15 个业务模块、前端页面、评估与简历材料均保留；没有静默删除模块。

| ID | V9 审查缺口 | V10 修复落点 | 当前证据等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | OpenAPI 仅操作索引 | 23 章 + openapi_v10.yaml；核心 19 个操作补强 | STATIC；全量 DTO 待审 |
| P0-02 | Approval 仅 Run | 24 章；003 SQL target_kind/target_id | SQL 设计，未跑库 |
| P0-03 | Step / Generation 状态约束不一致 | 24 章 + 003 SQL CHECK | SQL 设计，未跑库 |
| P0-04 | Secret 版本与环境快照缺失 | 25 章 + 003 SQL 新表 | SQL 设计，未跑库 |
| P0-05 | 业务功能与 API 路径不一致 | 23 章单一 OpenAPI 路径映射 | 部分清理，需接口评审 |
| P0-06 | PM2 环境文件相互矛盾 | 27 章 + 更新附录 C 四脚本 | node/bash 语法 |
| P0-07 | 独立 Browser Worker 缺实现 | 26 章部署协议、启动/资源/安全边界 | 设计；完整构建待验 |
| P0-08 | 迁移链名称冲突和未执行 | 28 章 + 003 SQL；001→002→003 | 静态核查；PG 未实测 |

验收状态解释：SPEC=已设计但无执行证据；STATIC=通过语法或 Schema 级检查；INTEGRATION=在数据库/服务实例完成联调；PRODUCTION=安全、性能、恢复与部署验收。不得将 SPEC/ST​​ATIC 写为已上线。

# 23. API 权威路径、字段级契约和前后端并行协议

唯一权威来源为 api/openapi_v10.yaml。已有 98 个 API 操作保留，新增环境快照查询、用例版本发布和差异查询，合计 101 个操作。每个操作显式标注 security、x-project-scope、x-idempotency-policy 和 x-contract-status。已强化核心 19 个操作的专用字段级 DTO；其余仍属于 DRAFT_REVIEW_REQUIRED，不应直接宣称 101 个操作都已冻结。

| 业务能力 | 规范路径 | 请求/响应核心字段 | 权限与语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Run 创建 | POST /api/v1/test-runs | RunCreateV10 → RunV10；project_id/env/browser_matrix/trigger_source | 项目 tester+；Idempotency-Key |
| Run 重试 | POST /api/v1/test-runs/{id}/retry | RunRetryResultV10：run_id,parent_run_id,status | 新 Run；禁止修改历史 Run |
| 自然语言生成 | POST /api/v1/projects/{id}/generations | requirement/model_name/target_roles → GenerationJobV10 | 项目 tester+；202 |
| 跨对象审批 | POST /api/v1/approvals/{id}/decide | decision/reason → ActionResultV10 | 不得自审；二次校验对象项目 |
| SSE Ticket | POST /api/v1/sse-tickets | run_id → expires_at/valid_for_seconds | 绑定 user+run；一次性 Cookie |
| 事件订阅 | GET /api/v1/test-runs/{id}/events | text/event-stream；Last-Event-ID | SSE Ticket 鉴权；按 Run 过滤 |
| 报告导出 | POST /api/v1/report-exports | run_id/format → ReportExportV10 | 202；异步、重新授权下载 |
| Secret 轮换 | POST /api/v1/secret-refs/{id}/rotate | provider_version/reason → SecretVersionV10 | 组织 admin；原 Secret 版本保留 |
| 视觉基线提议 | POST /api/v1/visual-baselines/proposals | case_version/env/action/browser/viewport/artifact | 项目 admin；待审批 |
| 发布用例版本 | POST /api/v1/test-case-versions/{version_id}/publish | reason/expected_review_status | 仅 APPROVED→发布，留审计 |
| 健康检查 | GET /api/v1/health/ready | status/checks | 只暴露必要健康状态 |

标准 DTO 模型：ProblemDetailsV10={code,message,trace_id,details}；分页 GET 必须实现 limit(1–100)/cursor/next_cursor，不能仅添加 OpenAPI 参数而忽略后端过滤和稳定排序。组织/项目作用域必须由资源归属推导。

统一路由决议：用例生成使用 POST /projects/{id}/generations，旧 /test-cases/generate 作为废弃历史写法；同一个资源不得维护两个没有明确迁移策略的 API。推荐对无 scope 的 /secret-refs、/api-tokens 旧别名标记 deprecated 并迁移到 organization-scoped 路由。

冻结流程：①字段表评审；②OpenAPI 验证器（不仅 YAML parse）；③FastAPI response_model 和 TS 生成客户端；④契约样例、错误码、鉴权/租户负向测试；⑤版本变更审计。未全通过前，相关模块接口仍标记 P0-OPEN。

# 24. 审批目标与状态机的统一设计

审批目标不局限于 Run：approvals.target_kind ∈ {run, healing, case_version, visual_baseline, risky_action}；target_id 为目标 UUID。旧 run_id 改为可空并保留向后关联，审批前查询目标归属 project_id、申请人与审批人的职责分离和有效期。对非 Run 的审批不得强填虚构 run_id。

| 对象 | 合法迁移示例 | 失败/取消语义 |
| --- | --- | --- |
| Run | QUEUED→PREPARING→RUNNING→FINALIZING→PASSED/FAILED | QUEUED/PREPARING/RUNNING→CANCELLING→CANCELLED；仅新 Run 重试 |
| Run 暂停 | RUNNING→PAUSING→PAUSED→RUNNING | 非幂等步骤必须确认结果才进入安全点 |
| Run 审批等待 | RUNNING→WAITING_APPROVAL→RUNNING | 拒绝/过期→FAILED 或 CANCELLED，须给出错误码 |
| Step | PENDING→RUNNING→PASSED/FAILED/ERROR | RUNNING→WAITING_APPROVAL→RUNNING；取消→CANCELLED，未开始→SKIPPED |
| Generation | QUEUED→RUNNING→SUCCEEDED/FAILED | RUNNING→WAITING_APPROVAL→RUNNING/CANCELLED |
| Approval | PENDING→APPROVED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED | 只有 PENDING 可以过期/取消；终态不可覆盖 |
| Healing | PROPOSED→PENDING_APPROVAL→APPROVED→APPLIED | PENDING_APPROVAL→REJECTED/EXPIRED/CANCELLED，REJECTED 不能 APPLIED |
| Case Version | DRAFT→PENDING_APPROVAL→APPROVED | 审批拒绝→REJECTED；发布前不得用于 blocking CI |
| Browser Session | ALLOCATING→READY→BUSY→CLOSING→CLOSED | ALLOCATING→CLOSED（取消分配）；丢失→LOST |

状态机只允许数据库中明确的 CHECK 值；运行节点负责事务内 CAS：UPDATE ... WHERE id=:id AND status=:expected RETURNING id。审批服务写入 audit_logs 后再通过 outbox 唤醒 Graph；不可依赖浏览器页面客户端标记成功。

003 迁移将 test_steps 与 generation_jobs 的 CHECK 与此处状态语义对齐；在真库迁移通过前，属于设计修复而非执行修复。

# 25. 数据模型补齐：Secret 版本、环境快照、视觉基线、配额

| 实体/字段 | 约束与用途 | 实现与迁移注意事项 |
| --- | --- | --- |
| test_case_versions.review_status | DRAFT/PENDING_APPROVAL/APPROVED/REJECTED/SUPERSEDED | 历史版本不可变；发布审批与状态分离 |
| approvals.target_kind+target_id | 泛对象审批，run_id 可空 | 审批业务层必须验证目标 FK 和项目归属 |
| secret_ref_versions | secret_ref_id+version 唯一；仅指向 provider 版本 | 不能存明文，创建新版本不覆盖旧 |
| environment_snapshots | Run 级 BaseURL、network_policy、secret_version 快照 | snapshot_hash 唯一；新 Run 强制写入；旧数据迁移补齐 |
| test_runs.environment_snapshot_id | FK → snapshot | 历史 Run 需回填才能设 NOT NULL |
| quota_reservations.call_id | org_id+call_id 部分唯一索引 | 预占/结算/释放必须同事务并限制 LLM 调用 |
| visual_baselines.action_id | 按 action+browser+env+viewport+profile 唯一批准基线 | NULLS NOT DISTINCT 唯一索引；旧 baseline 需清理 |
| graph_threads.thread_id | Run 与持久化 Checkpointer 绑定 | 原 agent_checkpoints 不等于官方 PostgresSaver 数据表 |

数据一致性准则：Run 创建事务同时写 test_runs / run_cases / environment_snapshots / outbox_events；审批记录必须与被审批对象处在相同组织和项目；读写均采用数据库权限与应用 RBAC 双重过滤。

迁移原则：001 → 002 → 003 仅应用一次；旧库先备份、检查现有审批、visual_baselines、Run 数量，对 NOT NULL 和唯一约束先回填再收紧。默认值使用 JSONB 的 {}::jsonb 或 []::jsonb、所有业务日期使用 timestamptz；事件流 bigint 作为明确例外。

# 26. Browser Worker 独立部署、通信和安全协议

正式拓扑：主业务主机只装 Nginx/React/FastAPI/Celery Agent/Beat/Browser Gateway（PM2 管理后四者）；浏览器二进制和 Playwright Worker 部署在隔离 VM/容器集群，默认不把浏览器装在 API 主机。

| 组件接口 | 契约要点 | 硬性门禁 |
| --- | --- | --- |
| POST /internal/workers/register | worker_id、capacity、version、supported_browsers、mTLS peer identity | 仅可信证书+内网控制平面 |
| POST /internal/jobs/claim | run_case_id、browser、attempt_token、lease_expires_at | Lease CAS 成功方唯一执行 |
| POST /internal/sessions | run_case_id + browser + attempt_token；job-scoped JWT | aud=worker、exp<=5min、jti 防重放 |
| POST /internal/sessions/{id}/actions | action_id、DSL action、idempotency_key、timeout_ms | 落库完成状态后 ACK；危险动作不自动重试 |
| POST /internal/sessions/{id}/heartbeat | session id、worker id、attempt token | 10s 心跳独立于长 Playwright 动作 |
| POST /internal/workers/{id}/drain | DRAINING、拒绝新 session、原任务允许完结 | 上线/下线前必须排空 |
| GET /healthz /readyz | 分别表示进程活着/可接任务 | 就绪必须检查浏览器、对象存储、egress |

建议资源限制：非 root 用户、只读 rootfs、drop all Linux capabilities、no-new-privileges、seccomp、pids-limit、memory/CPU 限制、每 Run 单独 Browser Context；非信任站点应使用独立 VM 或加强的容器隔离。

SSRF 防护必须在网络出口层执行：仅通过有策略的代理访问已授权域名，阻断 RFC1918、环回、链路本地、元数据地址、IPv6 私网与 DNS 重新解析后越界；策略覆盖页面主请求、子资源、JS fetch、WebSocket。单纯 Playwright route() 或域名 allowlist 不够。

部署顺序：先构建真实 Worker dist/镜像并做浏览器依赖安装；注册证书和短时密钥；只开放 Gateway 控制平面及授权 egress；执行 smoke test（Chromium/Firefox/WebKit）；测失败自动回收/重启/超时；最后增加健康、容量与浏览器泄漏告警。文档不声称已交付完整 Browser Worker 源码或真实构建成功。

# 27. Linux + PM2 的统一启动与发布运行手册

权限：/etc/testpilot/*.env 由 root:testpilot 拥有，权限 0640；/var/log/testpilot 属于 testpilot 用户。四个启动脚本分别加载 api.env、agent.env、beat.env、gateway.env。PM2 只管理应用进程；PostgreSQL、Redis 与 Nginx 使用 systemd 或托管。

完整 PM2 ecosystem.config.cjs 已同步写入附录 C；推荐步骤如下（命令在 Ubuntu/Linux testpilot 主机执行，目录结构依实际应用调整）：

sudo install -d -o root -g testpilot -m 0750 /etc/testpilot

sudo install -d -o testpilot -g testpilot -m 0750 /var/log/testpilot

# Provision api.env / agent.env / beat.env / gateway.env as root:testpilot 0640

sudo -iu testpilot bash -lc 'cd /srv/testpilot/current && pm2 start deploy/ecosystem.config.cjs && pm2 save'

sudo env PATH="$PATH" pm2 startup systemd -u testpilot --hp /home/testpilot

sudo -iu testpilot bash -lc 'pm2 save && pm2 install pm2-logrotate'

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

发版顺序：①备份与 Expand SQL 兼容迁移；②新版本 Canary（旧/新 Schema 可共存）；③ API 停止新 Run 入口或限流；④ Worker drain 等待安全点，不直接用 reload 代替无损切换；⑤按 Agent→Gateway→API 顺序重启与健康检查；⑥恢复流量；⑦观察 SSE Last-Event-ID 重连和 Beat 单实例；⑧ Contract Migration 只能在所有旧应用退出兼容窗口之后执行。

PM2 restart/reload 单实例 fork 模式都可能断开 SSE；客户端必须自动携带 Last-Event-ID 并具备 SNAPSHOT_REQUIRED 兜底。保持 beat 只有 1 实例，日志轮转与磁盘告警要开启。

# 28. 可执行性检查与真实迁移门禁

V10 源文件：db/001_schema.sql（历史初始基线）；db/002_v5_extensions.sql（历史增量）；db/003_v10_repairs.sql（本次新增）；api/openapi_v10.yaml；contracts/login-test.json + test-case.schema.json；deploy/ecosystem.config.cjs 和四个启动脚本。完整 003 原文在附录 G。

# PostgreSQL 15+ 环境真实执行；当前生成环境未提供 PostgreSQL 实例

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/001_schema.sql

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/002_v5_extensions.sql

psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/003_v10_repairs.sql

# Schema inspection

psql "$DATABASE_URL" -c '\d+ approvals'

psql "$DATABASE_URL" -c '\d+ test_steps'

psql "$DATABASE_URL" -c '\d+ environment_snapshots'

node --check deploy/ecosystem.config.cjs

bash -n deploy/scripts/start-{api,worker,beat,gateway}.sh

sudo nginx -t

| 测试 | 阻断条件 | 必须保留的证据 |
| --- | --- | --- |
| 空库迁移 | 任何 SQL statement 失败 | psql exit code、schema dump、测试时间 |
| 增量升级 | 旧记录丢失/回填失败/锁影响超标 | 升级前后计数和迁移日志 |
| 接口契约 | 任何被锁定操作缺 DTO/权限/错误码 | OpenAPI validator + contract tests |
| SSE | 越权订阅或断线丢失事件 | 401/403、重连游标、事件计数 |
| 权限与审批 | 项目越权、本人批准风险动作 | RBAC/职责分离负向测试 |
| 浏览器 Worker | 跳过隔离、私网请求未被拦截 | egress 拒绝日志和进程/容器证据 |
| 恢复可靠性 | 相同 action_id 被重复提交危险操作 | 故障注入轨迹、lease fencing token |
| 上线与回滚 | Beat 双实例、Nginx 配置失败 | pm2 ls、nginx -t、健康检查、回滚日志 |

当前环境已执行的静态检查会记录在随附“V10_静态校验记录.txt”。没有 psql 可执行文件、真实 Browser Worker 服务或 PM2 守护环境时，必须明确标记为 NOT_EXECUTED，不得将“SQL 文件已生成”写为“迁移已通过”。

# 29. 前端交互、模块验收与残余风险

| 页面 | 关键交互/状态 | API/异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 项目工作台 | 组织项目切换、RBAC 菜单、项目摘要 | 跨租户切换清缓存；401/403 清晰显示 |
| 用例与版本 | AI 建议比对、DSL 编辑、审批/回滚、历史版本 | 草稿不可误执行，Schema 错误定位到字段 |
| 计划与调度 | 套件管理、时区选择、暂停/触发 | DST 语义、删除调度与执行中 Run 区分 |
| Run 实时执行 | 步骤树、截图、Trace、停止/审批、SSE 游标 | 断线补齐/快照重建，取消显示实际状态 |
| 缺陷与视觉回归 | 聚类原因、截图差异、Baseline 审批 | 不允许自审，不批准基线不得 PASS |
| 运营与安全 | 配额/审计/通知/密钥引用/系统健康 | 下载二次授权，日志脱敏，后台配置带审计 |

M01–M15 全功能保留要求：需求→数据表→API→前端/Worker→测试 ID 逐模块映射。原 V9 60 项 AT-Mxx 验收条目仍全部有效；本次额外增加 AT-V10-01（跨对象审批）、AT-V10-02（环境快照）、AT-V10-03（用例发布状态）、AT-V10-04（配额 call_id 幂等）、AT-V10-05（视觉 action_id 唯一）、AT-V10-06（四环境文件）、AT-V10-07（浏览器 egress）、AT-V10-08（101 操作契约冻结）。

残余阻断项（如实保留）：① 003 SQL 未在 PostgreSQL 执行；② 101 个 API 操作中部分 DTO 仍为待评审草稿；③ Browser Worker 尚缺完整编译/部署及真实隔离测试；④ PM2/Nginx 无真实生产服务联调；⑤ Outbox/Lease/Checkpoint 缺故障注入证据。因此 V10 仍是增强后的“全功能设计与实施基线”，不是生产验收通过证书。

# 30. 技术栈选型与架构设计依据（V10.1 新增）

本章为 V10.0 第 2、5、13、14、16 章的集中补充：明确各技术在正式版中的职责、部署归属、选型理由、替代方案和组合边界。任何“推荐/拟采用”不代表相关代码已经实现或部署成功。

## 30.1 系统技术架构图与边界

图 30-1  TestPilot AI 正式版技术栈拓扑（依据 V10 组件边界补绘，非真实部署截图）

主应用部署于 Ubuntu/Linux：Nginx 托管前端并代理 API/SSE；PM2 管理 API、Agent Worker、Celery Beat（单实例）和 Browser Gateway 四种进程。实际 Playwright 浏览器在独立隔离的 Worker 主机或容器运行；PostgreSQL/Redis/对象存储是独立基础设施，不由 PM2 提供沙箱能力。

## 30.2 分层技术栈正式选型清单

| 层级/组件 | 明确选型 | 职责与边界 |
| --- | --- | --- |
| Web 前端 | React + TypeScript + Vite | SPA 管理后台；业务状态呈现与受控操作，不持有服务端 Secret。 |
| UI 组件与样式 | Tailwind CSS + shadcn/ui | 表单、表格、树、弹窗与一致的管理后台设计系统。 |
| 前端数据状态 | TanStack Query + Zustand | 前者管理请求缓存/失效与重试；后者只管理 UI 与 SSE 的瞬时视图状态。 |
| 数据可视化 | ECharts | 测试趋势、执行成功率、模型成本和缺陷分类分布。 |
| 业务 API | Python + FastAPI + Pydantic | 鉴权、RBAC、OpenAPI、Run/Case 管理、SSE 与审计。 |
| 数据访问/迁移 | PostgreSQL + SQLAlchemy 2 / Alembic（建议） | 权威业务数据；须与现有 001/002/003 SQL 迁移链选择唯一迁移体系。 |
| Agent 编排 | LangGraph + 可选 LangChain 组件 | 持久化状态图、条件路由、中断审批；不负责确定性断言。 |
| 模型接入 | 支持工具调用、结构化输出的模型（可配置） | Planner/Explorer/Recovery/Analyzer，统一路由、审计、预算和超时。 |
| 浏览器执行 | Playwright + 受控工具协议 | 确定性导航、定位、断言、Trace/视频；Playwright MCP 可作为探索适配层。 |
| Browser Gateway | Node.js + TypeScript | 校验 job token、Tool Schema、权限和目标 Worker 路由。 |
| 异步调度 | Redis + Celery + Celery Beat | 至少一次消息投递；PostgreSQL Outbox/Lease 保持权威。 |
| 业务数据库 | PostgreSQL（JSONB / UUID / timestamptz） | 项目、用例、租约、运行、事件、状态、配额、Checkpoint。 |
| 对象存储 | S3 API / MinIO | 截图、视频、Trace、视觉基线、报表；下载必须服务端授权。 |
| 日志/追踪 | OpenTelemetry + Prometheus + Grafana（建议） | API 与 Agent 跨进程 Trace、队列/浏览器资源、SSE 指标和告警。 |
| 应用部署 | Ubuntu/Linux + PM2 + Nginx | 四种应用进程、TLS 代理、日志轮转、健康与排空流程。 |
| 浏览器隔离 | 独立 Linux Worker 容器/主机 + egress 策略 | 限制内网访问、CPU/内存/会话、文件系统和凭证；PM2 不能代替隔离。 |
| 自动化验证 | pytest + Playwright Test + OpenAPI/JSON Schema 校验 | API/DSL/状态机/回归/故障注入/发布门禁的自动验证。 |

## 30.3 关键技术选型理由与明确不采用的方案

| 决策 | 采用原因 | 对替代方案的说明 |
| --- | --- | --- |
| LangGraph，而不是自由循环 Agent | 允许显式节点、条件边、Checkpoint 和人工审批；所有副作用需经过确定性节点。 | 纯 ReAct 自由循环难以控制重试、审计与状态恢复；简单的生成任务仍可直接结构化调用模型。 |
| Celery，而不是同时引入 BullMQ | 后端主体采用 Python，可复用任务执行模型并降低跨语言调度复杂度。 | Node Worker 用 Gateway 协议通信；不再同时保留“Celery/BullMQ 二选一”模糊表述。 |
| Playwright，而不是用 LLM 视觉判断 PASS | 浏览器自动操作、定位、断言、Trace 具可重复性；模型仅提出动作与恢复建议。 | Playwright MCP 只作为适配器，不允许绕过 Gateway 的安全与日志。 |
| PostgreSQL + Outbox/Lease | 任务权威状态和幂等核验在事务数据库；应对至少一次投递和断线恢复。 | Redis/Celery 的 ack 不能替代持久的业务执行权与结果核验。 |
| PM2 + Nginx + 独立 Browser Worker | 满足指定 Linux 运维模式，同时隔离受测网页的不可信执行环境。 | Docker Compose 可以用于开发环境，不作为本项目主应用正式部署口径。 |
| SSE，而非浏览器实时控制必需 WebSocket | 服务端向执行台单向推送足够；支持持久事件游标和 Last-Event-ID 补偿。 | 如后续增加远程操作控制再评估 WebSocket，但写动作仍由 REST/权限控制处理。 |

## 30.4 技术依赖方向、服务进程及数据所有权

| 组件 | 主要依赖/通信 | 主要数据所有权与约束 |
| --- | --- | --- |
| React SPA | Nginx→FastAPI REST；GET /test-runs/{id}/events SSE | 只持有脱敏视图，不直接访问 Redis/PostgreSQL 或 Worker。 |
| FastAPI | PostgreSQL / Redis / Auth / SSE | 事务内写 Run、run_cases 和 Outbox；资源级 RBAC。 |
| Outbox Relay + Celery | PostgreSQL→Redis；Worker 幂等消费 | 同一消息可能投递多次，消费者使用 processed_events 和 attempt_token。 |
| LangGraph Agent Worker | Checkpoint、模型、Gateway Tool API | 只规划和建议；检查预算、工具白名单、人工审批。 |
| Browser Gateway | Agent→mTLS/短时 job token→Worker | 独立校验资源范围、动作 Schema 和授权地址。 |
| Browser Worker | Gateway→受测环境、S3 证据存储 | run_case+browser+attempt_token 会话隔离；动作后持久化结果。 |

## 30.5 Linux + PM2 生产进程与运行约束

| PM2 进程 | 应用类型 | 启动/健康/退出规则 |
| --- | --- | --- |
| testpilot-api | Uvicorn / FastAPI | 独立 api.env；监听本机；/api/v1/health/ready；排空新请求并等待连接切换。 |
| testpilot-agent-worker | Celery worker + LangGraph | 独立 agent.env；心跳与 Lease；停止领取任务后排空；失联由 Reconciler 接管。 |
| testpilot-beat | Celery Beat 单实例 | 独立 beat.env；有领导租约/幂等调度，禁止多副本同时触发。 |
| testpilot-browser-gateway | Node.js / TypeScript | 独立 gateway.env；有内部健康探针，安全下线时拒绝新的 Browser Session。 |
| 隔离 browser-worker | 非 PM2 核心四进程 | 独立主机/容器；mTLS+短 token；网络 egress ACL 与资源限制；自检/回收。 |

生产配置关系：Nginx 使用 systemd；PostgreSQL、Redis、MinIO/S3 应由 systemd 或托管服务维护。应用发布先进行兼容性扩展迁移（expand），再灰度新版本，最后完成收缩迁移（contract）。PM2 fork 模式的 reload 不能保证零中断，SSE 客户端必须支持事件重连。

## 30.6 版本、配置、安全与质量约束

在实际仓库锁定 Node.js、Python、Playwright、LangGraph、Celery、PostgreSQL 的具体兼容版本；不可将本表视为版本兼容性证明。分别维护 requirements.lock/uv.lock、pnpm-lock.yaml 等锁文件和升级测试。

模型接入采用统一 Model Gateway 接口（超时、重试、Token 预算、审计），不得将模型厂商名称写死在业务 Service 中。

API、DSL、SSE、Tool Gateway 需有版本号与 JSON Schema，发布时执行“Schema→生成 SDK→契约测试→集成测试”。

Secret 仅允许在最小权限执行环境解析；日志/Trace/Checkpoint 不保存密码、完整 Cookie、生产 Token 或未脱敏网页原文。

技术选型验收证据：依赖锁定、静态类型检查、迁移执行日志、OpenAPI 校验、Nginx/PM2 实际服务健康、Browser Worker 网络隔离测试。

# 31. 多 Agent 工作流完整设计与实现（V10.1 新增）

本章扩展 V10.0 第 4 章 M04/M07/M08/M09/M10/M11 和第 7–11 章。采用“四个专职 Agent + 确定性节点”的混合设计：Planner、Explorer、Recovery、Analyzer 使用模型决策；Policy Validator、Executor、Assertion、Checkpoint、Reporter 和审批状态机使用业务代码。流程以数据库状态为权威，不以 Agent 生成的自然语言作为测试通过依据。

## 31.1 两条业务链：用例生成与测试执行

| 链路 | 主要节点 | 产出与放行条件 |
| --- | --- | --- |
| A. 生成用例（M04→M05） | 输入验证→Planner→结构化 DSL→Schema 校验→草稿→人工审查/批准 | test_case_version（不可变）；未获批准的版本不允许加入正式 Run。 |
| B. 执行用例（M06→M13） | 创建 Run/Outbox→Policy→Planner→Explorer→Executor→Assertion→Recovery/Analyzer→Finalize | RunCase/Step 的确定性状态、证据、报告；只在授权的环境快照和预算中执行。 |

## 31.2 主工作流（含失败与自愈分支）

图 31-1  四大 Agent + 确定性节点的有界工作流。示意图将“下个步骤循环”简化展示；实际路由逐步执行至用例结束。

执行时执行器每个 Step 都进行原始断言。只有当失败类别是 LOCATOR_ERROR 且存在安全恢复点时，Recovery 才能提出 locator 候选；对 ASSERTION_FAILURE 不得通过自愈修改 expected。高风险候选要暂停在 WAITING_APPROVAL，审批通过后重新执行动作并复验原始断言。

## 31.3 四个专职 Agent：输入、输出和边界

| Agent | 输入 | 结构化输出 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planner | 业务需求、已批准 Case Version、环境能力、风险策略 | TestPlan：目标、步骤建议、断言引用、fixture 需求、风险标记 | 不得生成生产支付动作；DSL 未校验不能执行；不能改已批准断言。 |
| Explorer | 当前 Step、a11y/DOM 快照、允许的工具、目标语义 | ActionProposal：动作类型、Locator、理由摘要、候选证据 | 不能执行任意浏览器脚本、访问域名或读取 Cookie；工具路由由 Gateway 校验。 |
| Recovery | 失败分类、原 Locator、可访问性快照、失败截图/日志 | HealingProposal：候选、置信度、证据、重放风险 | 只替换 locator；不能修改 expected；不能绕过人工审批或非幂等保护。 |
| Analyzer | 确定性结果、Step 证据、Trace、错误码与环境元数据 | FailureAnalysis：分类、证据引用、原因假设、聚类指纹 | 建议原因不等于“确认根因”；证据不足必须标 INSUFFICIENT_EVIDENCE。 |

## 31.4 确定性节点和节点契约

| 节点 | 输入/检查 | 输出与持久化 |
| --- | --- | --- |
| PolicyGate | Run、用户/项目权限、环境快照、域名、模型预算、Suite 状态 | 授权范围快照；拒绝时写 SECURITY/ERROR 事件，不调用模型。 |
| DSLValidator | schema_version、steps、assertions、fixture refs、replay_policy | 可执行 DSL 或带路径的 Schema 错误；拒绝非法/缺字段输出。 |
| ToolGateway | RunCase、BrowserSession、job token、action_id、locator | 安全校验、下发动作、记录 action ack；不接受 Agent 自由文本脚本。 |
| Executor | 通过验证的动作、浏览器状态 | action result、网络/控制台日志、截图/Trace、Step 更新。 |
| AssertionEngine | 原始 test_case_version 的断言集合、观察结果 | PASS/FAILED 与结构化 AssertionEvidence；无模型写预期值权限。 |
| ApprovalGate | Healing/高风险动作、提案人、审批范围/有效期 | WAITING_APPROVAL 或拒绝；职责分离；恢复时重新检查权限。 |
| Finalizer | RunCase/Step 事实、Evidence、Token 消耗 | Report、Defect occurrence、审计、配额结算、终态和 SSE。 |

## 31.5 从提交 Run 到前端 SSE 的调用时序

图 31-2  Run 执行关键调用时序（为便于阅读采用阶段式时序图）

① API 接受 POST /api/v1/test-runs，校验项目、浏览器矩阵及环境快照，事务内写 test_runs/run_cases/outbox_events；Idempotency-Key 保证同语义创建只发生一次。

② Relay 发布 Outbox 事件，Celery Worker 基于数据库 worker_leases 原子领取任务和新的 attempt_token；所有失败与重试必须满足 fencing token 检查。

③ Agent Worker 先恢复 LangGraph Checkpoint，再根据已完成 Step/Action 状态规划后续执行；Browser Session 在 run_case+browser+attempt_token 范围内分配。

④ Gateway 用 mTLS+短期 job-scoped token 向 Worker 下发结构化动作；Worker 上传 Trace 等产物并在返回 ACK 前保证动作结果有可追溯记录。

⑤ Executor/Assertion 写入执行事实和 append-only 事件；API SSE 从 DB 游标推送，断线使用 Last-Event-ID 补齐，长期 Cursor 过期返回 SNAPSHOT_REQUIRED。

⑥ 报告与通知使用 Outbox/processed_events 幂等处理；Run 进入终态后释放资源和配额预占，保留审计记录。

## 31.6 LangGraph State 与业务数据库边界

Graph State 是编排快照，不是“第二套业务数据库”。authoritative state 仍在 PostgreSQL 的 test_runs、run_cases、test_steps、worker_leases、approvals 中；Checkpoint 只保存恢复所需的脱敏摘要/索引，不保存真实 Secret。下列 Python 代码仅为类型与状态结构参考，需对齐实际仓库类型和持久化实现。

from typing import Any, Literal, TypedDict

class TestAgentState(TypedDict, total=False):

run_id: str

run_case_id: str

project_id: str

environment_snapshot_id: str

case_version_id: str

browser: Literal["chromium", "firefox", "webkit"]

attempt_token: str

step_index: int

original_assertions: list[dict[str, Any]]

planned_actions: list[dict[str, Any]]

execution_results: list[dict[str, Any]]

evidence_ids: list[str]

browser_session_id: str | None

healing_attempts: int

max_healing_attempts: int

approval_id: str | None

remaining_token_budget: int

last_failure_kind: str | None

final_status: str | None

## 31.7 Agent Structured Output 与 Tool Calling 协议

建议将 4 个 Agent 输出分别定义为 versioned Pydantic/JSON Schema；模型只返回 Schema 实例或经校验的重试错误，不能直接作为 Worker 执行命令。下面示例演示 Explorer 提议的动作和 Gateway 请求信封；真实版本需要与既有 DSL schema_version、ToolGateway 接口严格一致。

{

"schema_version": 1,

"run_case_id": "a1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"attempt_token": "b1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"action_id": "c1111111-1111-4111-8111-111111111111",

"action": "click",

"locator": {

"strategy": "role",

"role": "button",

"name": "登录"

},

"replay_policy": "FIXTURE_ONLY",

"timeout_ms": 10000

}

工具白名单建议包括 navigate、click、fill、select、check、upload、snapshot、wait_for、assert、capture_artifact、close_session。对于 upload 必须使用 fixture_object_key；对于 screenshot_diff 必须指定 approved baseline_id、viewport、threshold 和 mask；api_response 断言必须声明 URL/method/status 匹配器。模型输出的不受信任 URL 和 Locator 均需 Gateway 二次校验。

| 契约 | 核心字段 | 校验规则 |
| --- | --- | --- |
| PlannerResult | schema_version、test_goals、steps、assertions、fixture_refs、risk_tags | Schema + 已批准版本引用；风险动作不得自动发布。 |
| ActionProposal | action、locator、value_ref、replay_policy、rationale_summary | Locator 唯一/可见；value_ref 使用 fixture:/secret: 命名空间。 |
| HealingProposal | step_id、original_locator、candidate_locator、confidence、evidence_ids、risk | confidence ∈ [0,1]；禁止改 assertion；必须有 safe checkpoint。 |
| FailureAnalysis | failure_kind、hypothesis、evidence_ids、fingerprint、needs_triage | 不能凭模型判断 PASS；证据不足返回 INSUFFICIENT_EVIDENCE。 |
| ToolResult | action_id、session_id、attempt_token、status、artifact_ids、observations | 签名/租约校验、动作去重、持久化优先于 ACK。 |

## 31.8 LangGraph 条件路由骨架（参考代码）

以下代码只定义最关键的后置断言分流规则；它不是可独立部署的完整 Agent 服务。实际项目的每个节点还需注入 repository、model gateway、browser gateway 和 policy engine，并配套 Checkpointer/中断恢复。

from typing import Literal

FailureRoute = Literal["next", "recover", "analyze", "stop"]

def route_after_assertion(state: TestAgentState) -> FailureRoute:

# AssertionEngine must set final_status / last_failure_kind.

if state.get("final_status") == "PASS":

return "next"

failure = state.get("last_failure_kind")

if failure == "LOCATOR_ERROR":

used = state.get("healing_attempts", 0)

limit = state.get("max_healing_attempts", 0)

if used < limit:

return "recover"

if failure in {"ASSERTION", "DATA", "LOCATOR_ERROR"}:

return "analyze"

return "stop"

# Reference wiring (requires concrete node implementations):

# graph.add_conditional_edges("assert", route_after_assertion, {

#     "next": "advance", "recover": "recovery_propose",

#     "analyze": "analyzer", "stop": "finalizer"

# })

## 31.9 自愈与人工审批：闭环、重放边界和次数预算

• 发生 LOCATOR_ERROR：保存旧 Locator、失败截图、a11y 快照和当前 action_id；不立刻把整个 Case 重头运行。

• Recovery 只返回候选 Selector；PolicyGate 检查候选唯一、可见、业务语义、许可域名和本次预算。置信度只是排序信号，不能代替验证。

• 若没有安全重放点、包含非幂等动作或候选不唯一，Run 进入 WAITING_APPROVAL；pending Step 使用与数据库 CHECK 一致的状态。审批人必须不是提案人，且有当前项目权限。

• 审批通过后，用新的 attempt_token/Browser Session 恢复已授权环境及 fixture；任何 replay_policy=NEVER 步骤都禁止自动重放，FIXTURE_ONLY 必须先重置 fixture。

• Worker 只替换 locator，重跑受影响动作，再从不可变用例版本读取原始 assertions 完整复验。失败仍是 FAILED，不得改 expected。

• 成功后记录新版本引用与 applied_at；REJECTED/EXPIRED/CANCELLED 不得进入 APPLIED；超过最多次数或预算走 FAIL/ERROR 收尾。

| 步骤类别 | 可恢复条件 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 只读导航/快照 | 通常可 SAFE；仍需域名及网络策略通过 | 不得访问未授权站点/子请求。 |
| 表单填写/定位器点击 | 确认无业务副作用，或 fixture 可重置 | 不得忽略表单提交后服务端已接受的事实。 |
| 提交订单/付款/删除 | 必须具有业务端幂等键与可查询提交结果，否则人工处理 | 不得因网络超时直接再次点击提交。 |
| 视觉差异断言 | 必须使用已批准同维度 baseline | 不得自动批准新基线以使测试通过。 |

## 31.10 错误分类、重试策略与终态

| 错误类别 | 主要证据与允许策略 | RunCase/Run 预期处理 |
| --- | --- | --- |
| LOCATOR_ERROR | 元素找不到、重复匹配、不可见；尝试有限 locator 候选。 | 可有条件走 Recovery；超限→FAILED 或待人工确认。 |
| ASSERTION | URL、可见性、API 响应与 expected 不符；不得自动修正断言。 | 标记 FAILED，Analyzer 给出假设与证据。 |
| ENVIRONMENT | 授权目标不可用、证书/网络异常；先检查策略与环境。 | 受控重排队创建新 Run 或 ERROR；不把业务断言改 PASS。 |
| INFRA | Worker crash、Lease 过期、存储不可达。 | 由 Reconciler 回收/新 attempt_token 接管，未知非幂等动作暂停。 |
| SECURITY | SSRF、越权、未授权 Tool/Secret 请求。 | 立即停止、记录审计、拒绝重试同一越权动作。 |
| DATA/FLAKY | Fixture 不一致、时序不稳定，保留重复执行证据。 | 按独立数据策略重试；真实缺陷仍需保留，不用“多试几次”掩盖。 |

## 31.11 Checkpoint、幂等与 Browser Session 恢复

Graph Checkpoint 的 thread_id 推荐固定为 run_case_id + attempt_token；它包含不变上下文和已完成动作指针，但不直接持久化 Playwright 对象。

所有 Side Effect 工具调用前核验 worker_leases 的 fencing token，调用后记录 action_id 与结果；旧 Worker 失去 Lease 后写入必须被拒绝。

Browser Session 的逻辑唯一性仍是 (run_case_id, browser, attempt_token)；worker_instance 是实例归属，不能把同一 Run 的三种浏览器混用一个 Session。

重启后先查询 test_steps、action receipts、业务系统幂等结果，再判断是否恢复/重建会话；只凭“请求超时”不能推断动作失败。

WAITING_APPROVAL 的恢复重新读取审批结果和有效期、Run/成员权限、预算余额、用例版本及环境快照；拒绝和过期的审批不产生副作用。

## 31.12 观测事件、前端呈现与个人隐私

| 前端/日志事件 | 最小载荷（示例约束） | 前端展示与审计 |
| --- | --- | --- |
| run.started / run.paused | run_id、status、cursor、timestamp | 状态卡、允许操作按钮和游标断点续传。 |
| agent.plan.created | run_case_id、plan_version、steps_count、token_usage | 计划视图；不展示模型的隐藏推理或完整网页原文。 |
| browser.action.started / finished | action_id、step_id、browser、duration_ms、artifact_ids | 步骤时间线与截图预览。 |
| test.step.failed | step_id、failure_kind、assertion_id、artifact_ids | 错误详情、Trace 与原始断言。 |
| healing.proposed | healing_id、old/new locator 的脱敏摘要、risk | 候选比较、证据与人工审批。 |
| approval.requested / decided | approval_id、state、expires_at、decision_actor_id | 审批面板与操作历史；再次校验 RBAC。 |
| report.generated | report_id、run_id、formats_available | 报告跳转与授权下载。 |

EventSource 如使用短期 SSE ticket，应防止在 URL 写入长期 Bearer Token；跨域/CSRF、Cookie SameSite、事件补齐窗口与心跳需依据已有第 11 章约束实现。日志仅允许脱敏 reasoning_summary，不得公开模型内部推理、Secret 或未获授权的页面内容。

## 31.13 测试验收与模块需求追踪

| 验收编号/关联模块 | 验收场景 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| AT-AG-01 / M04,M05 | 自然语言→结构化 DSL→Schema→人工发布；非法 DSL 被拒绝。 | 有效用例版本、Schema error path、审批审计。 |
| AT-AG-02 / M07,M08 | Planner→Explorer→Gateway→Playwright；工具越权被拒绝。 | Tool trace、browser action event、401/403 安全日志。 |
| AT-AG-03 / M08,M09 | Chromium/Firefox/WebKit 独立 Session；Run SSE 断线续传。 | 三浏览器分离证据、Last-Event-ID 回放、无重复展示。 |
| AT-AG-04 / M10 | Locator 失效自愈，批准后重新运行原始断言。 | 未更改 expected 的 Diff、Healing/Approval/Step 审计。 |
| AT-AG-05 / M10,M11 | 危险动作和未知提交结果禁止自动重放。 | 数据库 action receipt、业务幂等查询、暂停审计。 |
| AT-AG-06 / M07,M15 | 超出 Token/时间预算时无新模型工具调用。 | 模型计费日志、配额预占与失败事件。 |
| AT-AG-07 / M07,M09 | Worker crash / Lease 过期后恢复不产生重复操作。 | 故障注入记录、attempt_token fencing、恢复结果。 |
| AT-AG-08 / M11,M12,M13 | 断言失败保留证据、视觉未批准不通过、报告聚合一致。 | Trace/截图、baseline 状态、报告与 Step 统计对账。 |
| AT-AG-09 / M03,M08 | SSRF、重绑定/重定向、页面子资源请求被网络层拦截。 | egress 拒绝日志、隔离网络策略和负向测试报告。 |

## 31.14 实现优先级与仍需验证的内容

本次增补不改变 V10 第20章的工程验收结论：技术选型表、流程图、GraphState、JSON 与路由示例主要是 SPEC/STATIC 材料，不构成已完成的 Browser Worker、模型服务、数据库迁移或端到端测试。

开发前必须冻结：各 Agent 的 Pydantic/JSON Schema、DSL schema_version、ToolResult 契约及跨模块错误码，并使用同一个契约库生成前后端类型。

编码阶段必须验证：真实 LangGraph Checkpointer 的持久化/恢复、Outbox/Lease 消息重复处理、浏览器会话重建、审批分支以及原始断言不可变性。

部署前必须验证：PM2 四进程真实启动、独立 Browser Worker 构建、mTLS/egress 规则、Nginx/SSE 重连、监控与回滚。

性能和模型效果指标必须由受控样本集测得；建议对不同 Agent、模型、浏览器矩阵和异常类型进行分层统计，不得用示意数字冒充实测。

# 32. V10.2 修订说明、单一真相源与差异追踪

本修订对 V10.1 做增量补充；M01–M15、31 章 Agent 设计、所有原图及附录内容完整保留。为避免旧文段误导，所有冲突用“权威执行依据”明确覆盖；历史 SQL 与部署脚本作为追溯资料保留，不作为直接部署脚本。

| 修订编号 | V10.1 已识别问题 | V10.2 权威调整 | 当前证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIX-01 | 注册/登录共用宽松请求体 | 分离 Register / Login / Refresh DTO，登录仅 email、password | OpenAPI 静态核查 |
| FIX-02 | Run 缺强制幂等键 | 创建 Run 的 Idempotency-Key 必需；重复请求返同一 Run | OpenAPI 静态核查 |
| FIX-03 | Error/SSE 信封不统一 | 统一 code/message/trace_id/details；SSE 用短期 Cookie 票据 | 契约候选 |
| FIX-04 | 迁移仍写 001→002 | 正式链固定 001→002→003→004，先做 preflight | Shell 静态核查，DB 未实测 |
| FIX-05 | 跨项目外键缺失 | 004 增加组合 FK、旧数据预检和逐项 VALIDATE | SQL 待数据库验证 |
| FIX-06 | Browser Worker 缺可部署实现 | 定义镜像构建、Gateway 契约、mTLS/出口隔离和启动门禁 | 设计完成、镜像未联调 |
| FIX-07 | Agent 节点实现深度不足 | 加入输入/输出、路由、Checkpoint/执行边界与故障流程 | 代码结构候选 |
| FIX-08 | 前端页面缺状态细节 | 六类页面的字段、状态、权限、事件、失败恢复矩阵 | 实施规格 |
| FIX-09 | 运行证据与设计混用 | 按 SPEC/STATIC/INTEGRATION/PRODUCTION 分级并保留审计日志 | 验证清单 |

生效顺序：正文 V10.2 章节（32–40） > 原 V10.1 第 1–31 章（无冲突内容） > 旧版参考附录。实施源文件编号分别为 db/004_v102_integrity.sql、api/openapi_v102.yaml、qa/validation_v102.txt。

# 33. PostgreSQL 迁移链与跨项目数据一致性

## 33.1 迁移顺序、责任边界与验证证据

目标版本为 PostgreSQL 15+。测试环境必须从空库依次执行 001_schema.sql、002_v5_extensions.sql、003_v10_repairs.sql、004_v102_integrity.sql；历史库另须按实际已应用迁移版本进行增量升级。禁止在同一数据库上重复执行非幂等版本迁移。

迁移执行脚本关键命令（bash，示例/候选，按适用条件验证）

set -Eeuo pipefail

: "${DATABASE_URL:?Set DATABASE_URL for staging validation}"

psql "$DATABASE_URL" -X -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/001_schema.sql

psql "$DATABASE_URL" -X -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/002_v5_extensions.sql

psql "$DATABASE_URL" -X -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/003_v10_repairs.sql

psql "$DATABASE_URL" -X -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/004_v102_integrity.sql

psql "$DATABASE_URL" -X -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/preflight_v102.sql

部署流程中“某迁移文件已应用”的记录应由 Alembic version 表或独立 schema_migrations 表维护。回滚优先“恢复旧应用 + 兼容 Schema”，不要在生产对存在数据的列直接 DROP。新增约束使用 NOT VALID 防止大表锁时长不可控；历史数据清理完毕后执行 VALIDATE CONSTRAINT。

## 33.2 具体修复与验证路径

| 数据域 | 修复策略 | 上线检查 |
| --- | --- | --- |
| Run → Environment | (environment_id, project_id) 组合外键 | 故意跨项目插入必须失败 |
| Run → Plan | (plan_id, project_id) 组合外键，plan_id 可空 | plan_id 引用其他项目必须失败 |
| Run → Snapshot | (snapshot_id, environment_id, project_id) 多列外键 | 配置变更不能串到历史 Run |
| Schedule → Plan/Environment | 冗余 project_id + 两组组合外键 | 跨项目调度必须失败 |
| SuiteCase → Suite/Case | 冗余 project_id + 两组组合外键 | 跨项目用例引用必须失败 |
| Approval | 新审批必须 target_kind/target_id/project_id 非空；旧数据先回填 | 无目标审批不可新增 |
| Quota | call_id 按组织内唯一；旧行回填后校验 | 相同 call_id 只能结算一次 |
| Visual Baseline | APPROVED 必须 action_id + environment_id | 相同维度多 Approved 应被拒绝 |
| Lease | worker_leases 为唯一写入的所有权表 | 无有效 attempt_token 不得提交结果 |

## 33.3 迁移 004 的执行原文

004_v102_integrity.sql（sql，示例/候选，按适用条件验证）

-- TestPilot AI V10.2 schema integrity hardening (PostgreSQL 15+)

-- Migration chain: 001_schema.sql -> 002_v5_extensions.sql ->

--                  003_v10_repairs.sql -> 004_v102_integrity.sql

-- STATUS: DESIGN CANDIDATE. MUST test on fresh DB and cloned pre-production DB.

-- Before applying: audit cross-project mismatches and fix existing dirty rows.

BEGIN;

SET LOCAL lock_timeout = '5s';

SET LOCAL statement_timeout = '120s';

-- Composite FK targets must expose the exact unique referenced column tuple.

ALTER TABLE test_plans ADD CONSTRAINT uq_test_plans_id_project UNIQUE (id, project_id);

ALTER TABLE test_suites ADD CONSTRAINT uq_test_suites_id_project UNIQUE (id, project_id);

ALTER TABLE test_runs ADD CONSTRAINT uq_test_runs_id_environment UNIQUE (id, environment_id);

ALTER TABLE environment_snapshots ADD CONSTRAINT uq_environment_snapshots_id_env_project UNIQUE (id, environment_id, project_id);

-- Always check for invalid legacy combinations before VALIDATE CONSTRAINT.

-- These NOT VALID constraints still protect *new and updated* rows.

ALTER TABLE test_runs ADD CONSTRAINT fk_test_runs_environment_scope_v102

FOREIGN KEY (environment_id, project_id) REFERENCES environments (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE test_runs ADD CONSTRAINT fk_test_runs_plan_scope_v102

FOREIGN KEY (plan_id, project_id) REFERENCES test_plans (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE test_runs ADD CONSTRAINT fk_test_runs_snapshot_scope_v102

FOREIGN KEY (environment_snapshot_id, environment_id, project_id)

REFERENCES environment_snapshots (id, environment_id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE environment_snapshots ADD CONSTRAINT fk_snapshot_environment_scope_v102

FOREIGN KEY (environment_id, project_id) REFERENCES environments (id, project_id) NOT VALID;

-- Preserve project-level referential integrity for schedules and suite items.

ALTER TABLE schedules ADD COLUMN project_id uuid;

UPDATE schedules s SET project_id = p.project_id FROM test_plans p

WHERE s.plan_id = p.id AND s.project_id IS NULL;

ALTER TABLE schedules ADD CONSTRAINT fk_schedules_plan_scope_v102

FOREIGN KEY (plan_id, project_id) REFERENCES test_plans (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE schedules ADD CONSTRAINT fk_schedules_environment_scope_v102

FOREIGN KEY (environment_id, project_id) REFERENCES environments (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE suite_cases ADD COLUMN project_id uuid;

UPDATE suite_cases sc SET project_id = s.project_id FROM test_suites s

WHERE sc.suite_id = s.id AND sc.project_id IS NULL;

ALTER TABLE suite_cases ADD CONSTRAINT fk_suite_cases_suite_scope_v102

FOREIGN KEY (suite_id, project_id) REFERENCES test_suites (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE suite_cases ADD CONSTRAINT fk_suite_cases_case_scope_v102

FOREIGN KEY (case_id, project_id) REFERENCES test_cases (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE schedules ADD CONSTRAINT ck_schedules_project_required_v102

CHECK (project_id IS NOT NULL) NOT VALID;

ALTER TABLE suite_cases ADD CONSTRAINT ck_suite_cases_project_required_v102

CHECK (project_id IS NOT NULL) NOT VALID;

-- Live historical approval rows can be backfilled before validation.

ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT ck_approvals_target_required_v102

CHECK (target_kind IS NOT NULL AND target_id IS NOT NULL) NOT VALID;

ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT ck_approvals_project_required_v102

CHECK (project_id IS NOT NULL) NOT VALID;

ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT fk_approvals_run_scope_v102

FOREIGN KEY (run_id, project_id) REFERENCES test_runs (id, project_id) NOT VALID;

ALTER TABLE test_runs ADD CONSTRAINT ck_run_snapshot_required_v102

CHECK (environment_snapshot_id IS NOT NULL) NOT VALID;

-- Per-call token reservations and approved baselines need non-null dimensions.

ALTER TABLE quota_reservations ADD CONSTRAINT ck_quota_call_required_v102

CHECK (call_id IS NOT NULL) NOT VALID;

ALTER TABLE visual_baselines ADD CONSTRAINT ck_visual_approved_dimensions_v102

CHECK (status <> 'APPROVED' OR (environment_id IS NOT NULL AND action_id IS NOT NULL)) NOT VALID;

ALTER TABLE visual_baselines ADD CONSTRAINT fk_visual_environment_scope_v102

FOREIGN KEY (environment_id, project_id) REFERENCES environments (id, project_id) NOT VALID;

-- Worker leases own execution claims. test_runs/run_cases lease columns are

-- denormalized snapshots (read-only projections); writers update worker_leases first.

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_worker_leases_expire_v102 ON worker_leases (lease_expires_at);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_events_run_cursor_v102 ON agent_events (run_id, id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_snapshots_env_time_v102 ON environment_snapshots (environment_id, created_at DESC);

COMMIT;

-- OPERATIONS / POST MIGRATION (after data remediation, outside transaction):

-- ALTER TABLE test_runs VALIDATE CONSTRAINT fk_test_runs_environment_scope_v102;

-- ALTER TABLE test_runs VALIDATE CONSTRAINT fk_test_runs_plan_scope_v102;

-- ALTER TABLE test_runs VALIDATE CONSTRAINT fk_test_runs_snapshot_scope_v102;

-- ALTER TABLE environment_snapshots VALIDATE CONSTRAINT fk_snapshot_environment_scope_v102;

-- ALTER TABLE schedules VALIDATE CONSTRAINT fk_schedules_plan_scope_v102;

-- ALTER TABLE schedules VALIDATE CONSTRAINT fk_schedules_environment_scope_v102;

-- ALTER TABLE suite_cases VALIDATE CONSTRAINT fk_suite_cases_suite_scope_v102;

-- ALTER TABLE suite_cases VALIDATE CONSTRAINT fk_suite_cases_case_scope_v102;

-- ALTER TABLE schedules VALIDATE CONSTRAINT ck_schedules_project_required_v102;

-- ALTER TABLE suite_cases VALIDATE CONSTRAINT ck_suite_cases_project_required_v102;

-- ALTER TABLE approvals VALIDATE CONSTRAINT fk_approvals_run_scope_v102;

-- ALTER TABLE test_runs VALIDATE CONSTRAINT ck_run_snapshot_required_v102;

-- ALTER TABLE visual_baselines VALIDATE CONSTRAINT fk_visual_environment_scope_v102;

-- ALTER TABLE approvals VALIDATE CONSTRAINT ck_approvals_target_required_v102;

-- ALTER TABLE approvals VALIDATE CONSTRAINT ck_approvals_project_required_v102;

-- ALTER TABLE quota_reservations VALIDATE CONSTRAINT ck_quota_call_required_v102;

-- ALTER TABLE visual_baselines VALIDATE CONSTRAINT ck_visual_approved_dimensions_v102;

-- Then evaluate NOT NULL on new schedules.project_id and suite_cases.project_id

-- in a later short-lock migration after verifying no nulls remain.

可执行性状态：以上 SQL 是待运行验收的迁移候选；当前环境没有 PostgreSQL Server/psql，尚未执行空库迁移及升级库回归。尤其需要在预发克隆上检验历史数据回填、约束验证、锁时长及回滚方式。

# 34. 全部 API 操作的唯一权威契约与测试策略

## 34.1 契约状态与必须满足的条件

保留原有全部 101 个 HTTP 操作，统一生成 V10.2 API 候选规范（88 条 paths，259 个组件 Schema）。本规范为字段级“候选”而非合同冻结版：未经过端点业务审核、服务端处理实现、SDK 类型生成和契约回归测试的接口统一标注 REVIEW_PENDING。任何团队不得仅凭路由清单认为接口已经实现。

| 规则 | 具体执行要求 |
| --- | --- |
| 统一鉴权 | 未授权返回 401；资源跨租户按策略返回 403 或不泄漏存在性的 404；角色/审批人职责分离 |
| 统一失败响应 | application/json：code、message、trace_id、details；所有 4xx/5xx 提供 Schema |
| 分页 | 列表端点 limit 1–100，cursor 不可用时以 400 返回；结果附 next_cursor |
| 幂等 | POST /test-runs 和 CI/调度触发强制 Idempotency-Key；重复请求命中持久化去重键 |
| 字段约束 | 强制 UUID、email、enum、字符串长度和必要 required；拒绝未声明敏感字段 |
| SSE | GET text/event-stream；短期 HttpOnly Cookie ticket；重连 Last-Event-ID 及 409 SNAPSHOT_REQUIRED |
| 上传下载 | 附件经鉴权签发短期下载地址；报告导出区分 html/pdf/json/junit |
| 验收证据 | 生成 TS API client、Pydantic 模型；通过 Schemathesis/Dredd 类契约测试与越权回归 |

## 34.2 关键接口示例

注册与登录 DTO、Run 请求体（yaml-like，示例/候选，按适用条件验证）

RegisterRequest:

required: [email, password]

properties:

email: {type: string, format: email}

password: {type: string, minLength: 12, maxLength: 128}

display_name: {type: string, minLength: 1, maxLength: 80}

LoginRequest:

required: [email, password]

properties:

email: {type: string, format: email}

password: {type: string, minLength: 1}

RunCreateRequest:

required: [project_id, environment_id, browser_matrix, trigger_source]

header: 'Idempotency-Key: <nonempty stable key>'

response: {run_id: '<uuid>', status: QUEUED, environment_snapshot_id: '<uuid>'}

Run 重试业务约束（http/json，示例/候选，按适用条件验证）

POST /api/v1/test-runs/{id}/retry

Idempotency-Key: <retry-specific-key>

201 application/json:

{

"run_id": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",

"parent_run_id": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",

"status": "QUEUED"

}

## 34.3 101 个操作的字段候选及权限索引

| Method | Route（/api/v1） | 请求 → 响应 DTO | 业务权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | ReqAuthRegister → AuthResponse | anonymous |
| POST | /auth/login | ReqAuthLogin → AuthResponse | anonymous |
| POST | /auth/refresh | ReqAuthRefresh → AuthResponse | anonymous |
| POST | /auth/logout | ReqAuthLogout → AuthResponse | authenticated |
| GET | /me | - → - | resource:read |
| GET | /organizations | - → - | resource:read |
| POST | /organizations | V102PostApiV1OrganizationsInput → Organization | resource:write |
| POST | /organizations/{org_id}/invitations | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdInvitationsInput → Organization | resource:write |
| POST | /invitations/accept | V102PostApiV1InvitationsAcceptInput → Project | resource:write |
| GET | /organizations/{org_id}/members | - → - | resource:read |
| POST | /organizations/{org_id}/api-tokens | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdApiTokensInput → ApiToken | resource:write |
| DELETE | /api-tokens/{id} | - → ApiToken | resource:write |
| POST | /projects | ReqProjects → Project | resource:write |
| GET | /projects | - → - | resource:read |
| GET | /projects/{id} | - → Project | resource:read |
| PATCH | /projects/{id} | V102PatchApiV1ProjectsIdInput → Project | resource:write |
| GET | /projects/{id}/members | - → Project | resource:read |
| PUT | /projects/{id}/members/{user_id} | V102PutApiV1ProjectsIdMembersUserIdInput → Project | resource:write |
| POST | /projects/{id}/environments | V102PostApiV1ProjectsIdEnvironmentsInput → Environment | resource:write |
| GET | /projects/{id}/environments | - → Environment | resource:read |
| PATCH | /environments/{id} | V102PatchApiV1EnvironmentsIdInput → Environment | resource:write |
| POST | /organizations/{org_id}/secret-refs | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsInput → SecretRef | resource:write |
| POST | /environments/{id}/health-check | V102PostApiV1EnvironmentsIdHealthCheckInput → Environment | resource:write |
| POST | /projects/{id}/generations | V102PostApiV1ProjectsIdGenerationsInput → GenerationJob | resource:write |
| GET | /generations/{id} | - → GenerationJob | resource:read |
| POST | /projects/{id}/test-cases | V102PostApiV1ProjectsIdTestCasesInput → TestCase | resource:write |
| GET | /projects/{id}/test-cases | - → TestCase | resource:read |
| GET | /test-cases/{id} | - → TestCase | resource:read |
| POST | /test-cases/{id}/versions | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsInput → CaseVersion | resource:write |
| GET | /test-cases/{id}/versions | - → CaseVersion | resource:read |
| POST | /projects/{id}/suites | V102PostApiV1ProjectsIdSuitesInput → TestSuite | resource:write |
| POST | /suites/{id}/cases | V102PostApiV1SuitesIdCasesInput → TestSuite | resource:write |
| POST | /projects/{id}/plans | V102PostApiV1ProjectsIdPlansInput → TestPlan | resource:write |
| POST | /plans/{id}/schedules | V102PostApiV1PlansIdSchedulesInput → Schedule | resource:write |
| PATCH | /schedules/{id} | V102PatchApiV1SchedulesIdInput → Schedule | resource:write |
| DELETE | /schedules/{id} | - → Schedule | resource:write |
| POST | /test-runs | RunCreateV102 → Run | resource:write |
| GET | /test-runs/{id} | - → Run | resource:read |
| GET | /projects/{id}/test-runs | - → Run | resource:read |
| POST | /test-runs/{id}/pause | V102PostApiV1TestRunsIdPauseInput → Run | resource:write |
| POST | /test-runs/{id}/resume | V102PostApiV1TestRunsIdResumeInput → Run | resource:write |
| POST | /test-runs/{id}/cancel | V102PostApiV1TestRunsIdCancelInput → Run | resource:write |
| POST | /test-runs/{id}/retry | V102PostApiV1TestRunsIdRetryInput → RetryRunResponse | resource:write |
| GET | /test-runs/{id}/events | - → - | resource:read |
| GET | /test-runs/{id}/steps | - → Run | resource:read |
| GET | /test-runs/{id}/approvals | - → Approval | project:approve,sod:not-requester |
| POST | /approvals/{id}/decide | V102PostApiV1ApprovalsIdDecideInput → Approval | project:approve,sod:not-requester |
| GET | /test-runs/{id}/report | - → Report | resource:read |
| GET | /test-runs/{id}/report/export | - → Report | resource:read |
| GET | /artifacts/{id}/download | - → ArtifactDownloadResponse | resource:read |
| GET | /projects/{id}/defects | - → Defect | resource:read |
| GET | /defects/{id} | - → Defect | resource:read |
| PATCH | /defects/{id} | V102PatchApiV1DefectsIdInput → Defect | resource:write |
| GET | /defects/{id}/occurrences | - → Defect | resource:read |
| POST | /healing-records/{id}/decision | V102PostApiV1HealingRecordsIdDecisionInput → HealingRecord | project:approve,sod:not-requester |
| GET | /projects/{id}/visual-baselines | - → VisualBaseline | resource:read |
| POST | /visual-baselines/{id}/decision | V102PostApiV1VisualBaselinesIdDecisionInput → VisualBaseline | project:approve,sod:not-requester |
| GET | /visual-diffs/{id} | - → VisualDiff | resource:read |
| POST | /organizations/{id}/integrations | V102PostApiV1OrganizationsIdIntegrationsInput → Integration | resource:write |
| GET | /organizations/{id}/integrations | - → Integration | resource:read |
| POST | /integrations/{id}/test | V102PostApiV1IntegrationsIdTestInput → Integration | resource:write |
| POST | /webhooks/{provider} | V102PostApiV1WebhooksProviderInput → Project | resource:write |
| GET | /notifications | - → - | resource:read |
| POST | /notifications/{id}/read | V102PostApiV1NotificationsIdReadInput → Notification | resource:write |
| GET | /organizations/{id}/audit-logs | - → AuditLog | resource:read |
| GET | /organizations/{id}/usage | - → Usage | resource:read |
| GET | /organizations/{id}/quotas | - → Quota | resource:read |
| PUT | /organizations/{id}/quotas | V102PutApiV1OrganizationsIdQuotasInput → Quota | resource:write |
| GET | /admin/system-settings | - → - | platform:admin |
| PUT | /admin/system-settings/{key} | V102PutApiV1AdminSystemSettingsKeyInput → Project | platform:admin |
| GET | /secret-refs | - → - | resource:read |
| POST | /secret-refs | V102PostApiV1SecretRefsInput → SecretRef | resource:write |
| POST | /secret-refs/{id}/rotate | V102PostApiV1SecretRefsIdRotateInput → SecretRef | resource:write |
| DELETE | /secret-refs/{id} | - → SecretRef | resource:write |
| POST | /test-cases/{id}/versions/{version}/approve | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsVersionApproveInput → CaseVersion | project:approve,sod:not-requester |
| POST | /test-cases/{id}/versions/{version}/rollback | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsVersionRollbackInput → CaseVersion | resource:write |
| POST | /schedules/{id}/enable | V102PostApiV1SchedulesIdEnableInput → Schedule | resource:write |
| POST | /schedules/{id}/disable | V102PostApiV1SchedulesIdDisableInput → Schedule | resource:write |
| POST | /schedules/{id}/trigger | V102PostApiV1SchedulesIdTriggerInput → Schedule | resource:write |
| POST | /visual-baselines/proposals | ReqVisualBaselinesProposals → VisualBaseline | resource:write |
| POST | /report-exports | ReqReportExports → ReportExport | resource:write |
| GET | /report-exports/{id} | - → ReportExport | resource:read |
| GET | /notifications/preferences | - → - | resource:read |
| PUT | /notifications/preferences | ReqNotificationsPreferences → Notification | resource:write |
| POST | /audit-logs/export | V102PostApiV1AuditLogsExportInput → AuditLog | resource:write |
| GET | /api-tokens | - → - | resource:read |
| POST | /api-tokens | ReqApiTokens → ApiToken | resource:write |
| POST | /api-tokens/{id}/rotate | V102PostApiV1ApiTokensIdRotateInput → ApiToken | resource:write |
| GET | /browser-sessions/{id} | - → BrowserSession | resource:read |
| POST | /sse-tickets | ReqSseTickets → SseTicketResponse | resource:write |
| GET | /health/ready | - → HealthReadyResponse | resource:read |
| DELETE | /projects/{project_id}/members/{user_id} | - → TestCase | resource:write |
| POST | /test-cases/{case_id}/archive | - → TestCase | resource:write |
| GET | /healing-records/{healing_id} | - → TestCase | resource:read |
| GET | /visual-diffs | - → TestCase | resource:read |
| POST | /organizations/{org_id}/secret-refs/{secret_id}/rotate | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsSecretIdRotateInput → SecretRef | resource:write |
| POST | /test-case-versions/{version_id}/approve | V102PostApiV1TestCaseVersionsVersionIdApproveInput → CaseVersion | project:approve,sod:not-requester |
| POST | /test-cases/{case_id}/rollback | V102PostApiV1TestCasesCaseIdRollbackInput → TestCase | resource:write |
| GET | /environments/{id}/snapshots | - → Environment | resource:read |
| POST | /test-case-versions/{version_id}/publish | V102PostApiV1TestCaseVersionsVersionIdPublishInput → CaseVersion | resource:write |
| GET | /projects/{id}/test-cases/{case_id}/versions/{version_id}/diff | - → CaseVersion | resource:read |

本索引按同一 OpenAPI YAML 自动生成并在本地检查了路径参数及 Schema 引用。注意：部分操作的“业务字段”由领域对象模板补齐，是供评审的建议，不代表执行程序已遵守这些约束。

# 35. 状态机、审批目标与可靠消息的执行规格

## 35.1 四类状态机的事件与终态

| 聚合 | 状态/迁移原则 | 非法行为必须禁止 |
| --- | --- | --- |
| Run | QUEUED→PREPARING→RUNNING→FINALIZING→终态；PAUSING→PAUSED；WAITING_APPROVAL→RUNNING；任意安全边界支持 CANCELLING→CANCELLED | 终态直接改写；审批未通过恢复执行 |
| Approval | PENDING→APPROVED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED；其余均终态 | APPROVED 后反向 CANCELLED；申请人自批高风险动作 |
| Healing | PROPOSED→PENDING_APPROVAL→APPROVED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED；APPROVED→APPLIED | REJECTED→APPLIED；自动改业务断言 |
| Step | PENDING→RUNNING→PASSED/FAILED/ERROR；RUNNING→WAITING_APPROVAL；取消未启动记 CANCELLED/SKIPPED | 不存在的等待审批状态写入 SQL |
| BrowserSession | ALLOCATING→READY→BUSY→CLOSING→CLOSED；ALLOCATING 可直接 CLOSED；Lease 过期→LOST | 已 CLOSED 会话被复用 |
| GenerationJob | QUEUED→RUNNING→WAITING_APPROVAL/SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED | 对无效 DSL 标记 SUCCEEDED |

Step 与 Run 的聚合语义：Run 是任务总体状态；Step WAITING_APPROVAL 时，Run 也必须 WAITING_APPROVAL；同一 Run 内其他可独立测试 Case 可按计划继续执行，但高风险受阻的 Case 不得假定已通过。

## 35.2 Outbox、幂等、Lease 的事务边界

Outbox Relay 领取事件（事务内）（sql，示例/候选，按适用条件验证）

WITH batch AS (

SELECT id FROM outbox_events

WHERE (status='PENDING' AND available_at<=now())

OR (status='PUBLISHING' AND claimed_until<now())

ORDER BY id FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100

)

UPDATE outbox_events o

SET status='PUBLISHING',

claimed_by=:relay_id,

claimed_until=now()+interval '60 seconds',

attempts=attempts+1

FROM batch WHERE o.id=batch.id RETURNING o.*;

注意：消息发布与数据库 PUBLISHED 标记不能组成原子事务，必须按“至少一次投递”设计。consumer 在同一数据库事务里先取得业务锁、执行更新、插入 processed_events(consumer_name,event_id)，随后提交；若唯一键已存在，则直接 ACK 作为重复消息。

消费者幂等事务（伪 SQL）（sql/pseudocode，示例/候选，按适用条件验证）

BEGIN;

SELECT status FROM test_runs WHERE id=:run_id FOR UPDATE;

INSERT INTO processed_events(consumer_name,event_id)

VALUES(:consumer_name,:outbox_event_id)

ON CONFLICT DO NOTHING RETURNING event_id;

-- If RETURNING is empty: the event was processed; COMMIT and ACK.

-- Otherwise verify tenant, lease attempt_token and state, then

-- apply deterministic business effect in this SAME transaction.

COMMIT;

长浏览器动作期间心跳由独立异步任务维护；Lease 过期不能直接无条件重做“支付/下单/删除”动作。重新领取必须更换 attempt_token，旧 Worker 所有写入带 token 检查并按数据库事务拒绝。

# 36. LangGraph Agent 真实实现契约与安全分支

## 36.1 四 Agent 节点输入、输出、失败行为

| 节点 | 输入 | 结构化输出 | 失败与副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planner | 已审核业务需求、环境快照、预算 | TestPlanDraft：场景、步骤、断言、fixtures | Schema 不合法重试 1 次；仍失败标记生成任务 FAILED |
| Explorer | 当前步骤、受限 a11y snapshot、允许操作列表 | ActionProposal：action_id、Locator、tool、risk_level | 禁止任何未经校验的浏览器动作 |
| Recovery | locator 超时分类、最后 DOM/a11y、原断言、重放策略 | HealingProposal：旧/新 locator、证据、置信度 | 只建议 Locator；需唯一性/可见性/审批/再断言 |
| Analyzer | 断言结果、网络/Console/Trace 元数据、脱敏证据 | DefectHypothesis：类别、证据引用、置信度 | 证据不足标 INSUFFICIENT_EVIDENCE，不得宣称确认根因 |
| Executor（非 Agent） | 已校验 ActionProposal、job-scoped token | ActionResult：status、evidence、action_id | 操作写入幂等记录；超时分类；绝不自行修改 expected |
| AssertionEngine（非 Agent） | 不可变 TestCaseVersion、实际运行证据 | AssertionResult：PASSED/FAILED/ERROR | 纯确定性执行；失败直接留证据 |

## 36.2 参考 Graph Builder（可语法解析，需真实依赖与实现）

LangGraph 编排骨架（节点保留显式实现接口）（python，示例/候选，按适用条件验证）

from typing import TypedDict, Literal

from langgraph.graph import StateGraph, START, END

class GraphState(TypedDict, total=False):

run_id: str

run_case_id: str

environment_snapshot_id: str

current_step: int

failure_kind: str

retry_count: int

max_retries: int

approval_state: str

assert_result: str

def planner(state: GraphState) -> dict:

raise NotImplementedError('Implement planner with validated structured output')

def explorer(state: GraphState) -> dict:

raise NotImplementedError('Implement explorer tool projection')

def execute_and_assert(state: GraphState) -> dict:

raise NotImplementedError('Implement gateway action then immutable assertion')

def recovery(state: GraphState) -> dict:

raise NotImplementedError('Implement locator-only proposal with approval')

def analyzer(state: GraphState) -> dict:

raise NotImplementedError('Implement evidence-based issue summary')

def route(state: GraphState) -> Literal['recover','analyze','finish']:

if state.get('assert_result') == 'PASSED':

return 'finish'

if (state.get('failure_kind') == 'LOCATOR' and

state.get('retry_count', 0) < state.get('max_retries', 2)):

return 'recover'

return 'analyze'

def build_graph(checkpointer):

graph = StateGraph(GraphState)

graph.add_node('planner', planner)

graph.add_node('explorer', explorer)

graph.add_node('execute', execute_and_assert)

graph.add_node('recover', recovery)

graph.add_node('analyze', analyzer)

graph.add_edge(START, 'planner')

graph.add_edge('planner', 'explorer')

graph.add_edge('explorer', 'execute')

graph.add_conditional_edges('execute', route,

{'recover':'recover', 'analyze':'analyze', 'finish':END})

graph.add_edge('recover', 'execute')

graph.add_edge('analyze', END)

return graph.compile(checkpointer=checkpointer)

此图用于固定节点路由及职责，不是可运行的完整 Agent 服务。真正生产逻辑必须加入跨节点持久化、每步断言、人工审批 interrupt/resume、工具超时、可观测性和权限校验。Graph Checkpoint thread_id 从 graph_threads 获取，不能将自建 agent_checkpoints JSON 表误认为官方 Postgres Checkpointer 的真实持久化格式。

## 36.3 自愈严格重放流程

只有 LOCATOR 类错误才进入 Recovery：候选定位器生成→唯一性/可见性验证→业务语义匹配→高风险人工审批→从 fixture 安全点恢复→重执行动作→重新执行“原版本、原 expected”断言。最大重试 2 次（配置可改），出现支付/下单/删除等非幂等副作用时若无法确认历史结果，必须人工处理，不准静默重放。

# 37. Browser Gateway 与独立 Browser Worker 的生产落地

## 37.1 部署边界与会话粒度

在 Linux/Ubuntu 主机上由 PM2 管理 FastAPI、Agent Worker、Celery Beat（单实例）、Node Browser Gateway。Playwright Browser Worker 独立在非 root 的专用容器或另一台受限主机运行；浏览器二进制仅安装在 Worker 镜像/主机，不安装在业务 API 主机。

| 协议 | 权威字段/校验条件 |
| --- | --- |
| Session 唯一键 | run_case_id + browser + attempt_token；worker_instance 是资源归属 |
| Worker 注册 | worker_id、browser_engines、capacity、version、cert_fingerprint、last_seen_at |
| 签发 Job Token | iss、aud=browser-worker、run_id、run_case_id、session_id、allowed_actions、exp≤10min、jti |
| 通信安全 | Gateway → Worker 双向 TLS；服务端验证证书标识/允许工具；密钥可轮换 |
| 动作协议 | action_id UUID、idempotency_key、tool_name、payload schema_version、deadline_ms、attempt_token |
| Job 生命周期 | ALLOCATING → READY → BUSY → CLOSING → CLOSED；失联后 LOST |
| 容量控制 | 单 Worker 并发 Browser Context 限额、CPU/内存/pids 限额、最长 Session TTL |
| SSRF | 网络层 egress allowlist / proxy 策略；禁止私网/metadata/IP 转义和重绑定 |
| 排空 | draining=true 后拒新 Session，等待/终止安全任务，报告未确认非幂等动作 |

## 37.2 Gateway 与 Worker API 契约

内部请求/返回约束（http/json，示例/候选，按适用条件验证）

POST /internal/v1/workers/register       [mTLS + service identity]

POST /internal/v1/sessions              [job token + run_case scope]

POST /internal/v1/sessions/{id}/actions  [action_id; attempt_token; schema]

GET  /internal/v1/sessions/{id}/health   [bound worker ownership]

POST /internal/v1/sessions/{id}/close    [graceful teardown]

GET  /healthz                           [liveness]

GET  /readyz                            [readiness incl. browser dependencies]

POST /internal/v1/sessions/{id}/actions

{

"action_id":"22222222-2222-4222-8222-222222222222",

"attempt_token":"33333333-3333-4333-8333-333333333333",

"tool_name":"click",

"payload":{"locator":{"strategy":"role","role":"button","name":"登录"}},

"deadline_ms":10000

}

Worker 必须先将结果及 action_id 落到可恢复的状态存储后再 ACK。网络异常时 Gateway 查询 action_id 状态，不能仅因超时再次发起操作。注册、认证、网络出口规则和 Worker 镜像构建均需通过真实 Docker build / Linux VM smoke test 才可将此章改为 INTEGRATION。

## 37.3 Worker 镜像与网络上线门禁

镜像应锁定 Node、Playwright 以及浏览器镜像兼容版本，使用固定 digest；build 阶段复制已编译 dist/，并通过 npm ci --omit=dev 安装运行依赖。运行时不挂 Docker socket，使用只读根文件系统和独立 writable tmpfs，丢弃 Linux capabilities、no-new-privileges；另通过 egress proxy / nftables 实际验证 IP 与域名请求拦截。

必要证据：镜像可构建日志、三浏览器 smoke test、并发运行资源曲线、DNS rebinding/SSRF 攻击阻断、mTLS 无效证书拒绝、Worker DRAINING/LOST 恢复、用户取消后的浏览器进程释放。

# 38. 前端六大页面组件级交互与 SSE 恢复

| 页面 | 字段/用户动作 | 对应 API | 状态/权限 | 验收检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | 筛选 project/environment/date；KPI：Run 数、通过率、失败类型、token 费用 | GET /projects/{id}/test-runs；GET /organizations/{id}/usage | loading / empty / error / stale；viewer 只读 | 深链接 Run/报告，数据延迟显示 last_updated |
| 项目与环境 | 组织/项目切换；环境 base_url、网络策略、SecretRef 版本、测试连接 | /projects；/environments；/secret-refs；/health-check | project_admin 可编辑；tester 限制 SecretRef；viewer 只读 | 变更后提示快照只影响新 Run |
| 用例与套件 | DSL 编辑、Schema 错误定位、版本差异、审批、套件拖拽排序 | /test-cases；/versions；/suites；/plans | 草稿保存/冲突409/审批等待/归档 | 强制不可变版本与高风险变更审批 |
| AI 用例生成 | 自然语言需求、候选场景、Prompt 模型配置只读、成本预算、批量接受 | /generations；/generations/{id}；/test-cases | QUEUED/RUNNING/WAITING_APPROVAL/SUCCEEDED/FAILED | Schema 失败显示字段路径，可重试但不静默执行 |
| Run 执行控制台 | 步骤树、浏览器帧、日志、费用、暂停/继续/取消、审批抽屉 | /test-runs/{id}；/events；/sse-tickets；/approvals | PAUSING/WAITING_APPROVAL/ERROR 与权限立即同步 | 断线续流、事件去重、过旧快照重建 |
| 报告/缺陷/运营 | 报告 4 格式导出、截图 diff、缺陷聚类、审计、通知、配额 | /reports；/defects；/visual-diffs；/audit-logs | 导出异步状态、签名链接过期、越权隐藏 | 基线审核、自愈审核职责分离；导出失败不改变 Run |

## 38.1 前端 SSE 消息重建算法

EventSource 使用 HttpOnly Cookie 与 lastEventId 去重（typescript/pseudocode，示例/候选，按适用条件验证）

// Design sketch: never put a long-lived Bearer token in an SSE query string.

// 1. POST /api/v1/sse-tickets with authenticated fetch; server sets a

//    Secure+HttpOnly+SameSite=Lax cookie scoped to the exact Run events path.

// 2. EventSource(url, {withCredentials:true}) uses scoped cookie automatically.

// 3. Persist last applied numeric event id in the query cache; discard ids <= last.

// 4. A one-use ticket requires closing EventSource and reminting a cookie on

//    disconnect; new EventSource cannot set a custom Last-Event-ID header.

//    Send the numeric cursor via ?cursor=<lastEventId> (no token in query).

//    On 409 SNAPSHOT_REQUIRED, fetch Run snapshot, replace UI state, remint.

// 5. Each event is re-authorized against current project membership server-side.

SSE 安全：票据签发 POST 校验 Bearer 和 Origin；短期 Cookie Secure/HttpOnly/SameSite=Lax/Path 精确到 Run events URL；只允许同源，CORS 不使用通配符+credentials。一次性 Ticket 断线后必须重新签发；新 EventSource 无法自定义 Last-Event-ID 请求头，因此采用无敏感信息的 cursor 查询参数补齐（服务端必须校验权限与游标窗口）。事件流不推原始 Prompt、Cookie、Secret 和大块截图 Base64。

# 39. Linux + PM2 运维、顺序发布与故障恢复验收

## 39.1 进程边界与环境变量

| 进程 | 管理方式 | 配置文件 | 健康与故障恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| React SPA | Nginx /var/www/testpilot | Nginx server site config | 静态资源 200、SPA fallback |
| FastAPI API | PM2 fork 单实例或多 Worker 明确容量规划 | /etc/testpilot/api.env | /api/v1/health/ready；drain 前拒新 Run |
| Celery Agent Worker | PM2 fork | /etc/testpilot/agent.env | warm shutdown；运行中 Lease 过期后协调恢复 |
| Celery Beat | PM2 fork，instances:1 | /etc/testpilot/beat.env | 独占调度 Lease；Cron 恢复防重发 |
| Browser Gateway | PM2 fork | /etc/testpilot/gateway.env | readyz；停止分配 Session；mTLS |
| Browser Worker | 独立容器/独立主机 systemd/container runtime | 独立注入 Secret + 网络策略 | healthz/readyz，DRAINING，Session 清理 |
| DB / Redis | systemd 或托管 | 独立权限/备份 | 集群监控、恢复演练 |

PM2 典型启停和持久化命令（Linux 服务用户执行）（bash，示例/候选，按适用条件验证）

sudo -iu testpilot

cd /srv/testpilot/current

pm2 start deploy/ecosystem.config.cjs

pm2 save

# use the privileged command printed by pm2 startup systemd -u testpilot --hp /home/testpilot

pm2 status

pm2 logs --lines 100

# install pm2-logrotate and set max_size / retain / compress

pm2 install pm2-logrotate

pm2 set pm2-logrotate:max_size 50M

pm2 set pm2-logrotate:retain 14

pm2 set pm2-logrotate:compress true

配置必须用分进程 env 文件（api.env、agent.env、beat.env、gateway.env），脚本内 `set -a; source /etc/testpilot/<process>.env; set +a` 且权限 0640 root:testpilot。PM2 不会自动读取 `.env.production`。单实例 fork 模式的 `pm2 reload` 不是零中断；SSE 必须具备重连与快照恢复。

## 39.2 发布顺序

发布顺序：备份并校验恢复点 → 执行兼容性 expand migration → 部署可兼容新旧 Schema 的 canary → 执行 drain 并停止新 Run 分配 → 顺序替换 API/Agent/Gateway，Beat 保持单例 → 验证健康与 SSE 断线恢复 → 灰度放量 → 延迟执行 contract migration。若失败，回滚应用版本但不盲目回滚已写入生产数据的 Schema。

## 39.3 RPO/RTO、观测和告警

| 类别 | 最低观测/验收要求 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 可靠队列 | outbox_pending_total、oldest_outbox_age、lease_expired_total、celery_queue_depth | Prometheus 指标及重复消息故障演练 |
| 执行浏览器 | active_sessions、browser_process_count、worker_memory、SSRF_denied_count | 资源曲线和未授权访问负向测试 |
| SSE | active_connections、replay_gap_count、snapshot_required_total | 断网恢复与权限撤销演练 |
| 数据库 | 连接池、慢查询 p95、WAL archive 状态、对象 key 一致性 | 慢查询样本、PITR 恢复演练 |
| AI 成本 | token_count、tokens_reserved、budget_rejected、model_latency_p95 | 配额超限阻断和 idempotent billing |
| 备份恢复 | 设计目标 RPO≤15min / RTO≤2h（非承诺 SLA） | 异机备份 + WAL + 对象恢复日志 |

# 40. 需求到工程交付追踪、质量门禁和未关闭项

## 40.1 M01–M15 逐模块研发交付与负向验收

| 模块 | 业务责任 | 关键数据/服务 | 必过负向测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 认证与 Token | register/login/refresh, users/refresh_tokens | 刷新重放撤销 Token family |
| M02 | 双层 RBAC | organizations/projects/memberships | 跨项目角色窃取与权限撤销 |
| M03 | 环境与 Secret | environments/secret_refs/environment_snapshots | DNS rebinding/跨环境串改 |
| M04 | 生成 Agent | generation_jobs/Planner schema | 无效 DSL 不允许上线 |
| M05 | 版本与审批 | case_versions/approvals | 审批人不得自批、旧 Run 不变 |
| M06 | 套件计划 | suites/plans/schedules | 重复触发 + DST |
| M07 | Agent 探索 | LangGraph/agent_events/graph_threads | Prompt Injection 不影响工具权限 |
| M08 | Browser Worker | worker_leases/browser_sessions | 重复下单及 NetworkPolicy |
| M09 | Run/SSE | test_runs/agent_events/sse_tickets | 重连、取消、游标过旧 |
| M10 | 定位器自愈 | healing_records/approvals | REJECTED 不得应用、原断言重算 |
| M11 | 缺陷聚类 | defects/defect_occurrences | 跨 Run 仍保留独立证据 |
| M12 | 视觉回归 | visual_baselines/visual_diffs | 未批准基线不得 PASS |
| M13 | 报告导出 | reports/report_exports/artifacts | 下载越权、异步导出失败 |
| M14 | CI/Webhook | integrations/webhook_deliveries | HMAC 假签名/nonce 重放 |
| M15 | 审计/配额 | audit_logs/quota_reservations | call_id 去重、审计篡改检测 |

## 40.2 发布阻断门禁

| 门禁项 | 通过条件 | 当前证据 |
| --- | --- | --- |
| G-01 数据库迁移 | PostgreSQL 空库 001→004 成功；预发克隆升级且全部目标约束 VALIDATE；跨项目负向插入失败 | 未执行（P0） |
| G-02 API 契约 | 101 操作每个 DTO 业务评审通过；TS/Pydantic 类型生成；正/负契约测试 | 静态校验候选（P0） |
| G-03 Browser Worker | 镜像可构建、mTLS、egress SSRF、并发与重放测试 | 未执行（P0） |
| G-04 Agent 工作流 | Checkpoint 恢复、不重复非幂等步骤；自愈重断言 | 骨架代码仅语法候选（P0） |
| G-05 部署与演练 | PM2/Nginx/独立 Worker 实际启动，排空与故障回滚完成 | 未执行（P0） |
| G-06 安全 | 越权、Token 重放、审批职责分离、敏感数据脱敏全部通过 | 未执行（P0） |
| G-07 观测与恢复 | 有 trace/metrics/alerts，RPO/RTO 测试日志 | 未执行（P1） |
| G-08 评估 | 冻结数据集版本、样本 N 与人工双审标签；发布门禁数据可复现 | 未执行（P1） |

## 40.3 本轮可验证范围与剩余风险

V10.2 文件层可以静态验证：DOCX 的全部原章节仍在、OpenAPI YAML 可解析、101 个 operationId 唯一、路径参数完整、请求/响应引用完整、部分核心 DTO 严格字段约束、迁移脚本 shell 语法。数据库服务未安装，不能运行 psql；Browser Worker 未提供完整源码，因此不能宣称 build 通过；PM2 和 Nginx 的已有静态语法结果不能替代真实服务器运行证据。

仍需业务 owner 冻结的事项：全部 101 接口语义与细节、复杂查询列表过滤条件及分页模型、非幂等动作安全恢复策略、SSE ticket 生命周期和 cookie 并发、基线差异阈值、部署环境容量与预算阈值；此等条目只可标注 SPEC/STATIC，不得标为 INTEGRATION/PRODUCTION。

版本保全原则：V10.2 只允许在“经审计认定过时”的条款上进行明确覆盖；原章节、Agent 图和历史 SQL 附录全部保留。任何未来版本更新都必须附内容保全报告及迁移/接口差异报告。

V10.2 内容已完。随后附录 A–G 保留原版可追溯正文，包括 001、002、003 数据迁移和 PM2/Nginx 原文。特别注意：因本次增加 004 修复迁移，附录 A–G 中的旧单文件执行示例不能替代第 33 章和 db/run_migrations.sh 所述的权威链。

# 附录 A：数据库初始迁移 001_schema.sql 原文

来源：V6 候选工程附件；以当前审查稿嵌入供完整性核对，尚未在本轮真实 PostgreSQL 上迁移验收。若源码最终另有修改，必须重新生成本附录并校验差异。

-- TestPilot AI V4.0 PostgreSQL 15+ schema. UUID business identifiers;

-- bigint append-only streams and outbox IDs are deliberate exceptions.

BEGIN;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE users (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email text NOT NULL UNIQUE,

password_hash text NOT NULL,

display_name text NOT NULL,

platform_role text NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK(platform_role IN ('user','platform_admin')),

status text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK(status IN ('active','disabled')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE organizations (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name text NOT NULL,

slug text NOT NULL UNIQUE,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE organization_memberships (

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

role text NOT NULL CHECK(role IN ('org_admin','org_member')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

PRIMARY KEY(organization_id,user_id)

);

CREATE TABLE invitations (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

project_id uuid,

email text NOT NULL,

role text NOT NULL CHECK(role IN ('org_admin','org_member','project_admin','tester','developer','viewer')),

token_hash text NOT NULL UNIQUE,

expires_at timestamptz NOT NULL,

accepted_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE refresh_tokens (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

token_hash text NOT NULL UNIQUE,

token_family uuid NOT NULL,

expires_at timestamptz NOT NULL,

revoked_at timestamptz,

rotated_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ix_refresh_user ON refresh_tokens(user_id,expires_at);

CREATE TABLE api_tokens (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

name text NOT NULL,

token_hash text NOT NULL UNIQUE,

scopes jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(scopes)='array'),

expires_at timestamptz,

revoked_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE projects (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

name text NOT NULL,

slug text NOT NULL,

created_by uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(organization_id,slug),

UNIQUE(id,organization_id)

);

ALTER TABLE invitations ADD CONSTRAINT fk_invitation_project FOREIGN KEY(project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE project_memberships (

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

role text NOT NULL CHECK(role IN ('project_admin','tester','developer','viewer')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

PRIMARY KEY(project_id,user_id)

);

CREATE TABLE secret_refs (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

provider text NOT NULL,

external_key text NOT NULL,

rotated_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(organization_id,provider,external_key)

);

CREATE TABLE environments (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

name text NOT NULL,

base_url text NOT NULL,

secret_ref_id uuid REFERENCES secret_refs(id),

network_policy jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(network_policy)='object'),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(project_id,name),

UNIQUE(id,project_id)

);

CREATE TABLE test_cases (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

title text NOT NULL,

priority text NOT NULL DEFAULT 'P1' CHECK(priority IN ('P0','P1','P2','P3')),

status text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK(status IN ('draft','active','archived')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(id,project_id)

);

CREATE TABLE test_case_versions (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

case_id uuid NOT NULL REFERENCES test_cases(id),

version integer NOT NULL CHECK(version>0),

dsl_schema_version integer NOT NULL DEFAULT 1,

steps jsonb NOT NULL CHECK(jsonb_typeof(steps)='array'),

assertions jsonb NOT NULL CHECK(jsonb_typeof(assertions)='array'),

created_by uuid REFERENCES users(id),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(case_id,version)

);

CREATE TABLE test_suites (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

name text NOT NULL,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE suite_cases (

suite_id uuid NOT NULL REFERENCES test_suites(id) ON DELETE CASCADE,

case_id uuid NOT NULL REFERENCES test_cases(id),

sequence integer NOT NULL DEFAULT 0,

PRIMARY KEY(suite_id,case_id)

);

CREATE TABLE test_plans (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

name text NOT NULL,

suite_id uuid REFERENCES test_suites(id),

policy jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(policy)='object'),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE schedules (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

plan_id uuid NOT NULL REFERENCES test_plans(id),

environment_id uuid NOT NULL REFERENCES environments(id),

cron_expression text NOT NULL,

timezone text NOT NULL DEFAULT 'UTC',

enabled boolean NOT NULL DEFAULT true,

next_fire_at timestamptz,

last_fire_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE test_runs (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

plan_id uuid REFERENCES test_plans(id),

environment_id uuid NOT NULL REFERENCES environments(id),

status text NOT NULL DEFAULT 'QUEUED' CHECK(status IN ('QUEUED','PREPARING','RUNNING','WAITING_APPROVAL','PAUSING','PAUSED','FINALIZING','PASSED','FAILED','ERROR','CANCELLING','CANCELLED')),

trigger_source text NOT NULL CHECK(trigger_source IN ('manual','schedule','ci','api')),

branch text,

commit_sha text CHECK(commit_sha IS NULL OR commit_sha ~ '^[0-9a-fA-F]{7,64}$'),

browser_matrix jsonb NOT NULL DEFAULT '["chromium"]'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(browser_matrix)='array'),

idempotency_key text,

policy jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(policy)='object'),

lease_owner text,

lease_expires_at timestamptz,

heartbeat_at timestamptz,

claimed_at timestamptz,

attempt_token uuid,

started_at timestamptz,

finished_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(project_id,idempotency_key),

UNIQUE(id,project_id)

);

CREATE INDEX ix_runs_queue ON test_runs(status,created_at);

CREATE INDEX ix_runs_lease ON test_runs(lease_expires_at) WHERE status IN ('PREPARING','RUNNING');

CREATE TABLE run_cases (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id) ON DELETE CASCADE,

case_version_id uuid NOT NULL REFERENCES test_case_versions(id),

status text NOT NULL DEFAULT 'QUEUED' CHECK(status IN ('QUEUED','RUNNING','PASSED','FAILED','ERROR','SKIPPED','CANCELLED')),

lease_owner text,

lease_expires_at timestamptz,

heartbeat_at timestamptz,

attempt_token uuid,

started_at timestamptz,

finished_at timestamptz,

UNIQUE(run_id,case_version_id)

);

CREATE TABLE test_steps (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_case_id uuid NOT NULL REFERENCES run_cases(id) ON DELETE CASCADE,

action_id uuid NOT NULL,

sequence integer NOT NULL,

action_type text NOT NULL,

locator jsonb,

expected jsonb,

status text NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK(status IN ('PENDING','RUNNING','PASSED','FAILED','ERROR','SKIPPED')),

replay_policy text NOT NULL DEFAULT 'SAFE' CHECK(replay_policy IN ('SAFE','FIXTURE_ONLY','NEVER')),

idempotency_key text,

attempt_token uuid,

started_at timestamptz,

finished_at timestamptz,

UNIQUE(run_case_id,sequence),

UNIQUE(run_case_id,action_id)

);

CREATE TABLE agent_events (

id bigserial PRIMARY KEY,

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id) ON DELETE CASCADE,

event_type text NOT NULL,

payload jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(payload)='object'),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ix_events_run_cursor ON agent_events(run_id,id);

CREATE TABLE outbox_events (

id bigserial PRIMARY KEY,

aggregate_type text NOT NULL,

aggregate_id uuid NOT NULL,

event_type text NOT NULL,

payload jsonb NOT NULL CHECK(jsonb_typeof(payload)='object'),

status text NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK(status IN ('PENDING','PUBLISHING','PUBLISHED','DEAD')),

attempts integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(attempts>=0),

available_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

claimed_by text,

claimed_until timestamptz,

published_at timestamptz,

last_error text,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ix_outbox_dispatch ON outbox_events(status,available_at,id);

CREATE TABLE worker_leases (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

resource_type text NOT NULL,

resource_id uuid NOT NULL,

lease_owner text NOT NULL,

attempt_token uuid NOT NULL,

lease_expires_at timestamptz NOT NULL,

heartbeat_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

claimed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(resource_type,resource_id)

);

CREATE TABLE test_artifacts (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

step_id uuid REFERENCES test_steps(id),

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id),

artifact_type text NOT NULL CHECK(artifact_type IN ('screenshot','video','trace','har','console','report','diff')),

storage_key text NOT NULL UNIQUE,

sha256 text,

redacted boolean NOT NULL DEFAULT false,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE healing_records (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

step_id uuid NOT NULL REFERENCES test_steps(id),

old_locator jsonb NOT NULL,

new_locator jsonb NOT NULL,

evidence jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(evidence)='object'),

confidence numeric(5,4) NOT NULL CHECK(confidence BETWEEN 0 AND 1),

status text NOT NULL DEFAULT 'PROPOSED' CHECK(status IN ('PROPOSED','PENDING_APPROVAL','APPROVED','REJECTED','APPLIED','EXPIRED')),

new_version_id uuid REFERENCES test_case_versions(id),

approved_by uuid REFERENCES users(id),

approved_at timestamptz,

applied_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE approvals (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id),

requested_by uuid REFERENCES users(id),

decided_by uuid REFERENCES users(id),

kind text NOT NULL,

status text NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK(status IN ('PENDING','APPROVED','REJECTED','EXPIRED','CANCELLED')),

reason text,

decided_at timestamptz,

expires_at timestamptz NOT NULL,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

CHECK(decided_by IS NULL OR requested_by IS DISTINCT FROM decided_by)

);

CREATE TABLE defects (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

fingerprint text NOT NULL,

status text NOT NULL DEFAULT 'OPEN' CHECK(status IN ('OPEN','TRIAGED','IN_PROGRESS','RESOLVED','WONT_FIX')),

severity text NOT NULL CHECK(severity IN ('CRITICAL','HIGH','MEDIUM','LOW')),

title text NOT NULL,

analysis_json jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(analysis_json)='object'),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(project_id,fingerprint)

);

CREATE TABLE defect_occurrences (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

defect_id uuid NOT NULL REFERENCES defects(id) ON DELETE CASCADE,

run_case_id uuid NOT NULL REFERENCES run_cases(id) ON DELETE CASCADE,

step_id uuid REFERENCES test_steps(id),

observed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(defect_id,run_case_id,step_id)

);

CREATE TABLE visual_baselines (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

case_version_id uuid NOT NULL REFERENCES test_case_versions(id),

browser text NOT NULL,

viewport jsonb NOT NULL,

artifact_id uuid NOT NULL REFERENCES test_artifacts(id),

status text NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK(status IN ('PENDING','APPROVED','REJECTED')),

approved_by uuid REFERENCES users(id),

approved_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE visual_diffs (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

baseline_id uuid NOT NULL REFERENCES visual_baselines(id),

run_case_id uuid NOT NULL REFERENCES run_cases(id),

diff_artifact_id uuid REFERENCES test_artifacts(id),

pixel_ratio numeric(7,6) CHECK(pixel_ratio BETWEEN 0 AND 1),

status text NOT NULL CHECK(status IN ('PASS','FAIL','REVIEW')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE reports (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_id uuid NOT NULL UNIQUE REFERENCES test_runs(id),

summary jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,

artifact_id uuid REFERENCES test_artifacts(id),

generated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE integrations (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

kind text NOT NULL,

config jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(config)='object'),

secret_ref_id uuid REFERENCES secret_refs(id),

enabled boolean NOT NULL DEFAULT true,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE webhook_deliveries (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

integration_id uuid NOT NULL REFERENCES integrations(id),

event_id text NOT NULL,

attempts integer NOT NULL DEFAULT 0,

status text NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK(status IN ('PENDING','SUCCEEDED','FAILED','DEAD')),

response_code integer,

next_attempt_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(integration_id,event_id)

);

CREATE TABLE notifications (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

kind text NOT NULL,

payload jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,

read_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE audit_logs (

id bigserial PRIMARY KEY,

organization_id uuid REFERENCES organizations(id),

actor_user_id uuid REFERENCES users(id),

action text NOT NULL,

resource_type text NOT NULL,

resource_id uuid,

metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,

previous_hash text,

entry_hash text NOT NULL,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ix_audit_org_time ON audit_logs(organization_id,id);

CREATE TABLE usage_metrics (

id bigserial PRIMARY KEY,

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

run_id uuid REFERENCES test_runs(id),

metric_name text NOT NULL,

value numeric(18,6) NOT NULL CHECK(value>=0),

unit text NOT NULL,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE quota_policies (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL UNIQUE REFERENCES organizations(id),

max_concurrent_runs integer NOT NULL DEFAULT 3 CHECK(max_concurrent_runs>0),

monthly_token_limit bigint NOT NULL DEFAULT 1000000 CHECK(monthly_token_limit>=0),

updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE system_settings (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

key text NOT NULL UNIQUE,

value jsonb NOT NULL,

updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

COMMIT;

# 附录 B：增量迁移 002_v5_extensions.sql 原文

来源：V6 候选工程附件。注意扩展脚本虽包含 IF NOT EXISTS，但含有 DROP/ADD CONSTRAINT 等操作，必须按版本有序迁移；迁移不可直接重复视为幂等。

-- V5 full-feature extensions: additive migration, idempotent only on fresh V4 schema.

BEGIN;

ALTER TABLE test_runs ADD COLUMN IF NOT EXISTS parent_run_id uuid REFERENCES test_runs(id);

ALTER TABLE run_cases ADD COLUMN IF NOT EXISTS browser text NOT NULL DEFAULT 'chromium' CHECK(browser IN ('chromium','firefox','webkit'));

ALTER TABLE run_cases DROP CONSTRAINT IF EXISTS run_cases_run_id_case_version_id_key;

ALTER TABLE run_cases ADD CONSTRAINT uq_run_case_browser UNIQUE(run_id,case_version_id,browser);

ALTER TABLE test_steps DROP CONSTRAINT IF EXISTS test_steps_status_check;

ALTER TABLE test_steps ADD CONSTRAINT test_steps_status_check CHECK(status IN ('PENDING','RUNNING','PASSED','FAILED','ERROR','SKIPPED','CANCELLED'));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS generation_jobs (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),

requester_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

requirement text NOT NULL,

model_name text NOT NULL,

status text NOT NULL DEFAULT 'QUEUED' CHECK(status IN ('QUEUED','RUNNING','SUCCEEDED','FAILED','CANCELLED')),

result jsonb CHECK(result IS NULL OR jsonb_typeof(result)='object'),

error_code text,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

finished_at timestamptz

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS browser_sessions (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_case_id uuid NOT NULL REFERENCES run_cases(id) ON DELETE CASCADE,

browser text NOT NULL CHECK(browser IN ('chromium','firefox','webkit')),

worker_instance text NOT NULL,

attempt_token uuid NOT NULL,

status text NOT NULL DEFAULT 'ALLOCATING' CHECK(status IN ('ALLOCATING','READY','BUSY','CLOSING','CLOSED','LOST')),

lease_expires_at timestamptz NOT NULL,

heartbeat_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

closed_at timestamptz,

UNIQUE(run_case_id,browser,attempt_token)

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_browser_session_expire ON browser_sessions(lease_expires_at) WHERE status IN ('ALLOCATING','READY','BUSY');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS processed_events (

consumer_name text NOT NULL,

event_id bigint NOT NULL REFERENCES outbox_events(id),

processed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

PRIMARY KEY(consumer_name,event_id)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agent_checkpoints (

thread_id text NOT NULL,

checkpoint_id text NOT NULL,

parent_checkpoint_id text,

checkpoint jsonb NOT NULL,

metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

PRIMARY KEY(thread_id,checkpoint_id)

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_checkpoints_thread_time ON agent_checkpoints(thread_id,created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS report_exports (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id),

format text NOT NULL CHECK(format IN ('html','pdf','json','junit')),

status text NOT NULL DEFAULT 'QUEUED' CHECK(status IN ('QUEUED','RUNNING','SUCCEEDED','FAILED')),

artifact_id uuid REFERENCES test_artifacts(id),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

finished_at timestamptz

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notification_preferences (

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

channel text NOT NULL CHECK(channel IN ('in_app','email','webhook')),

event_type text NOT NULL,

enabled boolean NOT NULL DEFAULT true,

PRIMARY KEY(user_id,channel,event_type)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS delivery_attempts (

id bigserial PRIMARY KEY,

delivery_type text NOT NULL CHECK(delivery_type IN ('webhook','email','notification')),

delivery_id uuid NOT NULL,

attempt integer NOT NULL CHECK(attempt>0),

status text NOT NULL CHECK(status IN ('SUCCESS','RETRY','DEAD')),

response_status integer,

error_text text,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(delivery_type,delivery_id,attempt)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS quota_reservations (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id),

run_id uuid REFERENCES test_runs(id),

tokens_reserved bigint NOT NULL CHECK(tokens_reserved>=0),

tokens_consumed bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(tokens_consumed>=0),

status text NOT NULL DEFAULT 'RESERVED' CHECK(status IN ('RESERVED','COMMITTED','RELEASED')),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

closed_at timestamptz

);

ALTER TABLE webhook_deliveries ADD COLUMN IF NOT EXISTS request_nonce text;

ALTER TABLE webhook_deliveries ADD COLUMN IF NOT EXISTS signed_at timestamptz;

ALTER TABLE webhook_deliveries ADD COLUMN IF NOT EXISTS signature_version integer NOT NULL DEFAULT 1;

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_webhook_nonce ON webhook_deliveries(integration_id,request_nonce) WHERE request_nonce IS NOT NULL;

ALTER TABLE visual_baselines ADD COLUMN IF NOT EXISTS environment_id uuid REFERENCES environments(id);

ALTER TABLE visual_baselines ADD COLUMN IF NOT EXISTS device_scale_factor numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 1;

ALTER TABLE visual_baselines ADD COLUMN IF NOT EXISTS color_scheme text NOT NULL DEFAULT 'light';

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_visual_approved_dimensions ON visual_baselines(project_id,case_version_id,browser,environment_id,md5(viewport::text),device_scale_factor,color_scheme) WHERE status='APPROVED';

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_generation_project ON generation_jobs(project_id,created_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_run_parent ON test_runs(parent_run_id) WHERE parent_run_id IS NOT NULL;

-- Outbox event is at-least-once: do not assume publish status and queue send are atomic.

COMMIT;

-- V6: state consistency and integration evidence. PostgreSQL authoritative run leases live in worker_leases.

BEGIN;

ALTER TABLE healing_records DROP CONSTRAINT IF EXISTS healing_records_status_check;

ALTER TABLE healing_records ADD CONSTRAINT healing_records_status_check CHECK (status IN ('PROPOSED','PENDING_APPROVAL','APPROVED','REJECTED','APPLIED','EXPIRED','CANCELLED'));

ALTER TABLE test_runs ADD COLUMN IF NOT EXISTS source_repository text;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_outbox_claim_recovery ON outbox_events(claimed_until,id) WHERE status = 'PUBLISHING';

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_session_run_case_browser ON browser_sessions(run_case_id,browser,attempt_token);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sse_tickets (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

run_id uuid NOT NULL REFERENCES test_runs(id) ON DELETE CASCADE,

user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

token_hash text NOT NULL UNIQUE,

expires_at timestamptz NOT NULL,

used_at timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_sse_ticket_valid ON sse_tickets(run_id,expires_at) WHERE used_at IS NULL;

COMMIT;

# 附录 C：PM2 启动脚本与四进程配置原文

文件：deploy/scripts/start-api.sh

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

set -a

source /etc/testpilot/api.env

set +a

cd /srv/testpilot/current

exec /srv/testpilot/current/.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --proxy-headers

文件：deploy/scripts/start-worker.sh

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

set -a

source /etc/testpilot/agent.env

set +a

cd /srv/testpilot/current

exec /srv/testpilot/current/.venv/bin/celery -A app.worker.celery_app worker --loglevel=INFO --concurrency=2

文件：deploy/scripts/start-beat.sh

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

set -a

source /etc/testpilot/beat.env

set +a

cd /srv/testpilot/current

exec /srv/testpilot/current/.venv/bin/celery -A app.worker.celery_app beat --loglevel=INFO

文件：deploy/scripts/start-gateway.sh

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

set -a

source /etc/testpilot/gateway.env

set +a

cd /srv/testpilot/current

exec /usr/bin/node /srv/testpilot/current/apps/browser-gateway/dist/server.js

文件：deploy/ecosystem.config.cjs

'use strict';

// Run as unprivileged testpilot user; shell scripts load root-owned env files.

const root = '/srv/testpilot/current';

const mk = (name, filename, timeout, memory) => ({

name, cwd: root, script: '/bin/bash',

args: `${root}/deploy/scripts/${filename}`,

exec_mode: 'fork', instances: 1, autorestart: true,

min_uptime: '10s', max_restarts: 10,

kill_timeout: timeout, max_memory_restart: memory,

out_file: `/var/log/testpilot/${name}.out.log`,

error_file: `/var/log/testpilot/${name}.err.log`,

merge_logs: true,

env: { NODE_ENV: 'production' }

});

module.exports = {

apps: [

mk('testpilot-api', 'start-api.sh', 60000, '1200M'),

mk('testpilot-agent', 'start-worker.sh', 240000, '1800M'),

mk('testpilot-beat', 'start-beat.sh', 30000, '512M'),

mk('testpilot-gateway', 'start-gateway.sh', 60000, '1200M')

]

};

# 附录 D：Nginx 站点配置原文

# Install in /etc/nginx/sites-available/testpilot inside an http {} context.

server { listen 80; server_name testpilot.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }

server {

listen 443 ssl http2;

server_name testpilot.example.com;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/testpilot.example.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/testpilot.example.com/privkey.pem;

client_max_body_size 12m;

add_header X-Content-Type-Options nosniff always;

add_header Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin always;

add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000' always;

root /srv/testpilot/current/apps/web/dist;

index index.html;

location ~ ^/api/v1/test-runs/[^/]+/events$ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Connection '';

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_buffering off; proxy_cache off;

proxy_read_timeout 3600s;

add_header X-Accel-Buffering no always;

}

location /api/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

location /assets/ { try_files $uri =404; expires 7d; }

location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }

}

# 附录 E：协议源文件和追溯信息

本文未原样内嵌 7000 行 OpenAPI YAML，是为了避免把同一契约以不可维护的大段机械重复内容铺满 Word。第 5.5 节列明所有现有 HTTP 操作和 Schema 名，第 5.6 节明确字段级冻结规则；权威 OpenAPI 源文件必须进入仓库并在发布门禁校验。这一项仍是显式未关闭工程任务，而不是声称“全部 DTO 已验收”。

| 协议 | 权威文件建议 | 必须检验 |
| --- | --- | --- |
| API | api/openapi.yaml | OpenAPI validator + 生成 TS/Pydantic 模型 + API 负向测试 |
| DSL | contracts/test-case-v2.schema.json | JSON Schema 校验 + 版本兼容 |
| SSE | contracts/sse-events.schema.json | 全部事件 payload schema + 续传/权限 |
| 状态机 | contracts/states.json | 完整合法迁移矩阵 + 非法迁移负向测试 |
| 可靠性 | contracts/reliability.md | Outbox/Lease/Checkpoint 故障注入 |
| 部署 | deploy/pm2 和 deploy/nginx | node --check + nginx -t + PM2 真实运行 |

# 附录 F：外部规范参考

PM2 Ecosystem File（官方）：https://pm2.io/docs/runtime/reference/ecosystem-file/

PM2 环境变量与启动：https://pm2.io/docs/runtime/best-practices/environment-variables/

Playwright Docker / 浏览器隔离：https://playwright.dev/docs/docker

Playwright MCP：https://github.com/microsoft/playwright-mcp

LangGraph 持久化与 Human-in-the-loop：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

PostgreSQL DDL 与事务：https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html

Nginx 代理模块：https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html

# 附录 G：V10 修复迁移 003_v10_repairs.sql（权威原文）

执行顺序固定为 001_schema.sql → 002_v5_extensions.sql → 003_v10_repairs.sql。该文件未经 PostgreSQL 真库迁移，不作为已验证结果。

-- TestPilot AI V10 incremental schema repair. Target PostgreSQL 15+.

-- Prerequisite: apply 001_schema.sql, then 002_v5_extensions.sql once, in order.

-- Preflight: backup, check pending approvals, affected rows and lock windows.

-- This migration is intentionally not claimed PostgreSQL-runtime tested.

BEGIN;

-- M05: an approved/published case version must be distinguishable from a draft.

ALTER TABLE test_case_versions

ADD COLUMN IF NOT EXISTS review_status text NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',

ADD COLUMN IF NOT EXISTS approved_by uuid REFERENCES users(id),

ADD COLUMN IF NOT EXISTS approved_at timestamptz,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS published_at timestamptz,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS supersedes_version_id uuid REFERENCES test_case_versions(id);

ALTER TABLE test_case_versions DROP CONSTRAINT IF EXISTS test_case_versions_review_status_check;

ALTER TABLE test_case_versions ADD CONSTRAINT test_case_versions_review_status_check

CHECK (review_status IN ('DRAFT','PENDING_APPROVAL','APPROVED','REJECTED','SUPERSEDED'));

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_case_versions_review ON test_case_versions(case_id,review_status,version DESC);

-- M05/M10/M12: approvals may target entities outside a Test Run.

ALTER TABLE approvals ALTER COLUMN run_id DROP NOT NULL;

ALTER TABLE approvals

ADD COLUMN IF NOT EXISTS project_id uuid REFERENCES projects(id),

ADD COLUMN IF NOT EXISTS target_kind text,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS target_id uuid,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS correlation_key text;

UPDATE approvals SET target_kind = 'run', target_id = run_id

WHERE target_kind IS NULL AND run_id IS NOT NULL;

ALTER TABLE approvals DROP CONSTRAINT IF EXISTS approvals_target_kind_check;

ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT approvals_target_kind_check

CHECK (target_kind IN ('run','healing','case_version','visual_baseline','risky_action'));

ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT approvals_target_pair_check

CHECK ((target_kind IS NULL AND target_id IS NULL) OR (target_kind IS NOT NULL AND target_id IS NOT NULL));

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_approvals_target ON approvals(target_kind,target_id,status);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_pending_approval_correlation ON approvals(correlation_key)

WHERE correlation_key IS NOT NULL AND status = 'PENDING';

-- M04/M09: persist states documented in the state machine.

ALTER TABLE generation_jobs DROP CONSTRAINT IF EXISTS generation_jobs_status_check;

ALTER TABLE generation_jobs ADD CONSTRAINT generation_jobs_status_check

CHECK(status IN ('QUEUED','RUNNING','WAITING_APPROVAL','SUCCEEDED','FAILED','CANCELLED'));

ALTER TABLE test_steps DROP CONSTRAINT IF EXISTS test_steps_status_check;

ALTER TABLE test_steps ADD CONSTRAINT test_steps_status_check

CHECK(status IN ('PENDING','RUNNING','WAITING_APPROVAL','PASSED','FAILED','ERROR','SKIPPED','CANCELLED'));

-- M03: versioned secret references and immutable runtime environment snapshots.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS secret_ref_versions (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

secret_ref_id uuid NOT NULL REFERENCES secret_refs(id) ON DELETE RESTRICT,

version integer NOT NULL CHECK(version > 0),

provider_version text NOT NULL,

created_by uuid REFERENCES users(id),

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

retired_at timestamptz,

UNIQUE(secret_ref_id,version)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS environment_snapshots (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

environment_id uuid NOT NULL REFERENCES environments(id) ON DELETE RESTRICT,

project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE RESTRICT,

source_updated_at timestamptz,

base_url text NOT NULL,

network_policy jsonb NOT NULL CHECK(jsonb_typeof(network_policy)='object'),

secret_ref_version_id uuid REFERENCES secret_ref_versions(id) ON DELETE RESTRICT,

snapshot_hash text NOT NULL,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(project_id,snapshot_hash)

);

ALTER TABLE test_runs ADD COLUMN IF NOT EXISTS environment_snapshot_id uuid REFERENCES environment_snapshots(id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_runs_environment_snapshot ON test_runs(environment_snapshot_id);

-- For existing live rows, backfill environment_snapshot_id before enforcing NOT NULL.

-- A fresh production create-Run transaction MUST write this FK and its immutable snapshot.

-- M15: one reservation per billable call and atomic settlement policy.

ALTER TABLE quota_reservations

ADD COLUMN IF NOT EXISTS call_id text,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS settled_at timestamptz,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS actual_cost numeric(18,8) CHECK(actual_cost IS NULL OR actual_cost>=0);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_quota_call_per_org ON quota_reservations(organization_id,call_id)

WHERE call_id IS NOT NULL;

-- M12: uniquely approved baseline per action + environment + browser + display context.

ALTER TABLE visual_baselines

ADD COLUMN IF NOT EXISTS action_id uuid,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS mask_hash text NOT NULL DEFAULT '',

ADD COLUMN IF NOT EXISTS comparison_profile text NOT NULL DEFAULT 'pixel-v1';

DROP INDEX IF EXISTS uq_visual_approved_dimensions;

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_visual_approved_dimensions_v10

ON visual_baselines (project_id,case_version_id,environment_id,browser,action_id,viewport,

device_scale_factor,color_scheme,mask_hash,comparison_profile)

NULLS NOT DISTINCT WHERE status = 'APPROVED';

-- For legacy baseline rows with action_id=NULL, block new approval until reviewed and backfilled.

-- Agent durability: graph_threads records ownership; actual LangGraph checkpoint

-- tables are created by the chosen official PostgreSQL checkpointer setup().

CREATE TABLE IF NOT EXISTS graph_threads (

run_id uuid PRIMARY KEY REFERENCES test_runs(id) ON DELETE CASCADE,

thread_id text NOT NULL UNIQUE,

checkpoint_backend text NOT NULL DEFAULT 'langgraph-postgres',

schema_version integer NOT NULL DEFAULT 1,

last_checkpoint_id text,

updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

-- M14: correlate report exports and audit keys; the source Run already has branch + commit_sha.

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_runs_commit_branch ON test_runs(source_repository,commit_sha,branch)

WHERE commit_sha IS NOT NULL;

COMMIT;

# 41. V10.3 增量补齐声明与唯一生效规则

修订目标：在 V10.2 现有 40 章、M01–M15 功能、图表和原始代码之上追加实施内容；不移除、不精简、不覆盖旧内容。旧正文作为版本追溯保留，新补充章节在产生设计冲突时具有更高优先级。

重要边界：本交付是“增强开发实施规范与候选工程契约”，不是已经完成所有业务模块代码的系统。STATIC 表示文件解析或语法校验，不代表 PostgreSQL 迁移、真实 Agent、浏览器沙箱和生产部署通过。

| 旧章节/文件 | V10.3 补齐或勘误 | 权威规则/证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 第 5.5/API 附录 | 42 章 + openapi_v103_candidate.yaml | 101 操作保留；重复分页参数修复；字段 DTO 仍待后端契约测试 |
| 第 6/33 章数据库 | 43 章 + 005_scope_linkage.sql | 迁移 001→002→003→004→005；未在 PostgreSQL 实测 |
| 第 7/31/36 章 Agent | 44–45 章 + 状态机、DSL 正式候选 Schema | 运行状态与非幂等保护以本章为准 |
| 第 13/37/39 章 Worker 部署 | 46/48 章 + Gateway/Worker 部署契约 | 独立隔离运行，不把 PM2 当沙箱 |
| 第 12/38 章前端 | 47 章逐页面字段/状态/API 矩阵 | 前端开发以字段契约及本章交互规格合并执行 |
| 第 19/40 章验收 | 49–50 章新增门禁/追踪矩阵 | 所有“未运行”明确保持 BLOCKED |

## 41.1 本轮“保留”与“实际新增”核查规则

原始章节、表格和三张技术图均保持；本次只在文末增加第 41–50 章。

OpenAPI 保留 V10.2 的 101 个 operationId，修订后的接口仍以候选契约形式交付，不声称已全部冻结。

数据库 005 为增量迁移草案，不替换或覆盖 001–004；历史数据清理后才能 VALIDATE CONSTRAINT。

增加的代码示例标记“设计示例”“静态通过”或“未集成”，避免将伪代码误认作已运行源代码。

# 42. REST API：101 个操作的字段级追踪与修订契约

## 42.1 一致性规则

请求/响应：application/json 默认；证据下载使用 application/octet-stream；Run Event 使用 text/event-stream。响应对象 schema_version 由需要版本化的协议定义。

分页：limit 可选，默认 30，取值 [1,100]；cursor 为非空 opaque string；不允许同位置同名参数重复定义。所有列表统一 Envelope {items,next_cursor} 的改造需在后端/客户端兼容测试后才能宣布冻结。

错误：ProblemDetails {code,message,trace_id,details?}；trace_id 字段统一，保留 401/403/404/409/422/429 等精确语义；跨租户资源不能泄漏存在性。

权限：公共认证接口不得带项目角色；组织管理基于 organization membership；项目资源权限必须从资源反查 project_id；审批受职责分离限制。

幂等：创建 Run 必须携带 Idempotency-Key；CI 去重上下文包含 org、repo、commit、plan、environment、排序后的 browser_matrix、trigger_source、request_intent。

SSE：EventSource 使用 HttpOnly、SameSite、短期绑定 ticket cookie（或 fetch 流式 Bearer 方案）；Last-Event-ID 断点回放，越界返回 409 SNAPSHOT_REQUIRED；连接/重连均重新校验项目权限。

## 42.2 本轮已修正的确定性问题

对 V10.2 YAML 中 12 个操作重复定义的 limit/cursor（合计 24 个重复参数条目）进行去重；统一 limit max=100。公共认证 API 删除了错误的 project_admin/tester 角色元数据；针对组织、项目、Run、审批等路径设定了候选权限标识。全部修订须由后端权限测试确认。

## 42.3 重要接口契约样例

POST /api/v1/test-runs
Authorization: Bearer <access_token>
Idempotency-Key: <scoped-key>
Content-Type: application/json
{
  "project_id":"<uuid>", "environment_id":"<uuid>",
  "plan_id":"<uuid>", "browser_matrix":["chromium","firefox"],
  "trigger_source":"ci", "branch":"main", "commit_sha":"aabbccd1234",
  "request_intent":"release-gate"
}
201 Created  # 目标语义；现有 OpenAPI 若返回 200，需协议版本发布时协调
{"id":"<new_run_uuid>","status":"QUEUED","environment_snapshot_id":"<uuid>"}
409 STATE_CONFLICT / 429 QUOTA_EXHAUSTED -> ProblemDetails

POST /api/v1/sse-tickets
Authorization: Bearer <access_token>
{"run_id":"<uuid>"}
200 OK + Set-Cookie: testpilot_sse=<opaque>; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict;
  Path=/api/v1/test-runs/<id>/events; Max-Age=60
GET /api/v1/test-runs/<id>/events
Accept: text/event-stream
Last-Event-ID: 127
id: 128
event: test.step.failed
data: {"schema_version":1,"run_id":"<uuid>","payload":{"step_id":"<uuid>","error_code":"ASSERTION"}}

## 42.4 全部 101 个现有操作的字段与权限追踪

下表字段说明来自已存在的 V10.2 schema 经去重/权限规则修订后生成，不代表已经与真实 FastAPI Handler 双向验证。每个操作需在 PR 中补充正向、越权、参数边界与错误响应契约测试，达到通过后才移除 REVIEW_PENDING。

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/register | ReqAuthRegister: email!, password!, display_name | AuthResponse: access_token!, token_type!, expires_in!, user! | context-auth |
| POST /api/v1/auth/login | ReqAuthLogin: email!, password! | AuthResponse: access_token!, token_type!, expires_in!, user! | context-auth |
| POST /api/v1/auth/refresh | ReqAuthRefresh: refresh_token! | AuthResponse: access_token!, token_type!, expires_in!, user! | context-auth |
| POST /api/v1/auth/logout | ReqAuthLogout: refresh_token, all_sessions | AuthResponse: access_token!, token_type!, expires_in!, user! | user:self context-auth |
| GET /api/v1/me | — | array<User: id!, email, display_name, status> | user:self context-auth |
| GET /api/v1/organizations | — | array<Organization: id!, name, slug> | resource:read project_member |
| POST /api/v1/organizations | V102PostApiV1OrganizationsInput: name, slug | Organization: id!, name, slug | organization:create context-auth |
| POST /api/v1/organizations/{org_id}/invitations | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdInvitationsInput: email, role, project_id | Organization: id!, name, slug | organization:write org_admin |
| POST /api/v1/invitations/accept | V102PostApiV1InvitationsAcceptInput: email, role, project_id, token! | Project: id!, organization_id, name, slug | context-auth |
| GET /api/v1/organizations/{org_id}/members | — | array<Organization: id!, name, slug> | organization:read org_admin,org_member |
| POST /api/v1/organizations/{org_id}/api-tokens | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdApiTokensInput: name | ApiToken: id!, organization_id, name, scopes, expires_at | organization:write org_admin |
| DELETE /api/v1/api-tokens/{id} | — | ApiToken: id!, organization_id, name, scopes, expires_at | resource:write org_admin |
| POST /api/v1/projects | ReqProjects: organization_id!, name!, slug! | Project: id!, organization_id, name, slug | organization:write context-auth |
| GET /api/v1/projects | — | array<Project: id!, organization_id, name, slug> | organization:read context-auth |
| GET /api/v1/projects/{id} | — | Project: id!, organization_id, name, slug | organization:read context-auth |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| PATCH /api/v1/projects/{id} | V102PatchApiV1ProjectsIdInput: name | Project: id!, organization_id, name, slug | organization:write context-auth |
| GET /api/v1/projects/{id}/members | — | Project: id!, organization_id, name, slug | resource:read project_member |
| PUT /api/v1/projects/{id}/members/{user_id} | V102PutApiV1ProjectsIdMembersUserIdInput: role | Project: id!, organization_id, name, slug | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/projects/{id}/environments | V102PostApiV1ProjectsIdEnvironmentsInput: name, base_url, network_policy | Environment: id!, project_id, name, base_url, network_policy | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/projects/{id}/environments | — | Environment: id!, project_id, name, base_url, network_policy | resource:read project_member |
| PATCH /api/v1/environments/{id} | V102PatchApiV1EnvironmentsIdInput: name | Environment: id!, project_id, name, base_url, network_policy | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/organizations/{org_id}/secret-refs | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsInput: provider, external_key, reason | SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at | organization:write org_admin |
| POST /api/v1/environments/{id}/health-check | V102PostApiV1EnvironmentsIdHealthCheckInput: name | Environment: id!, project_id, name, base_url, network_policy | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/projects/{id}/generations | V102PostApiV1ProjectsIdGenerationsInput: requirement!, model_name! | GenerationJob: id!, project_id, status, result, error_code | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/generations/{id} | — | GenerationJob: id!, project_id, status, result, error_code | resource:read project_member |
| POST /api/v1/projects/{id}/test-cases | V102PostApiV1ProjectsIdTestCasesInput: title, priority | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/projects/{id}/test-cases | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:read project_member |
| GET /api/v1/test-cases/{id} | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:read project_member |
| POST /api/v1/test-cases/{id}/versions | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsInput: dsl, changelog | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/test-cases/{id}/versions | — | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | resource:read project_member |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/projects/{id}/suites | V102PostApiV1ProjectsIdSuitesInput: name, description | TestSuite: id!, project_id, name | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/suites/{id}/cases | V102PostApiV1SuitesIdCasesInput: name | TestSuite: id!, project_id, name | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/projects/{id}/plans | V102PostApiV1ProjectsIdPlansInput: name, suite_id, policy | TestPlan: id!, project_id, suite_id, name | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/plans/{id}/schedules | V102PostApiV1PlansIdSchedulesInput: cron_expression, timezone, environment_id | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| PATCH /api/v1/schedules/{id} | V102PatchApiV1SchedulesIdInput: name | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| DELETE /api/v1/schedules/{id} | — | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/test-runs | RunCreateV102: project_id!, environment_id!, plan_id, browser_matrix!, trigger_source!, branch, commit_sha, request_intent | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | run:create project_admin,tester |
| GET /api/v1/test-runs/{id} | — | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | run:read project_admin,tester,developer,viewer |
| GET /api/v1/projects/{id}/test-runs | — | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | resource:read project_member |
| POST /api/v1/test-runs/{id}/pause | V102PostApiV1TestRunsIdPauseInput: reason! | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/test-runs/{id}/resume | V102PostApiV1TestRunsIdResumeInput: reason! | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/test-runs/{id}/cancel | V102PostApiV1TestRunsIdCancelInput: reason! | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/test-runs/{id}/retry | V102PostApiV1TestRunsIdRetryInput: reason! | RetryRunResponse: run_id!, parent_run_id!, status! | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/test-runs/{id}/events | — | string | run:read project_admin,tester,developer,viewer |
| GET /api/v1/test-runs/{id}/steps | — | Run: id!, project_id, environment_id, environment_snapshot_id, parent_run_id, status, branch, commit_sha, trigger_source, browser_matrix | run:read project_admin,tester,developer,viewer |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/test-runs/{id}/approvals | — | Approval: id!, project_id, target_kind, target_id, status, requested_by | run:read project_admin,tester,developer,viewer |
| POST /api/v1/approvals/{id}/decide | V102PostApiV1ApprovalsIdDecideInput: decision!, reason! | Approval: id!, project_id, target_kind, target_id, status, requested_by | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/test-runs/{id}/report | — | Report: id!, run_id, summary, branch, commit_sha | run:read project_admin,tester,developer,viewer |
| GET /api/v1/test-runs/{id}/report/export | — | Report: id!, run_id, summary, branch, commit_sha | run:read project_admin,tester,developer,viewer |
| GET /api/v1/artifacts/{id}/download | — | string | resource:read project_member |
| GET /api/v1/projects/{id}/defects | — | Defect: id!, project_id, fingerprint, title, status | resource:read project_member |
| GET /api/v1/defects/{id} | — | Defect: id!, project_id, fingerprint, title, status | resource:read project_member |
| PATCH /api/v1/defects/{id} | V102PatchApiV1DefectsIdInput: name | Defect: id!, project_id, fingerprint, title, status | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/defects/{id}/occurrences | — | Defect: id!, project_id, fingerprint, title, status | resource:read project_member |
| POST /api/v1/healing-records/{id}/decision | V102PostApiV1HealingRecordsIdDecisionInput: decision!, reason! | HealingRecord: id!, step_id, old_locator, new_locator, confidence, status | approval:decide project_admin,tester |
| GET /api/v1/projects/{id}/visual-baselines | — | VisualBaseline: id!, project_id, case_version_id, action_id, environment_id, browser, viewport, status | resource:read project_member |
| POST /api/v1/visual-baselines/{id}/decision | V102PostApiV1VisualBaselinesIdDecisionInput: decision!, reason! | VisualBaseline: id!, project_id, case_version_id, action_id, environment_id, browser, viewport, status | approval:decide project_admin,tester |
| GET /api/v1/visual-diffs/{id} | — | VisualDiff: id!, baseline_id, run_case_id, pixel_ratio, status | resource:read project_member |
| POST /api/v1/organizations/{id}/integrations | V102PostApiV1OrganizationsIdIntegrationsInput: kind, config | Integration: id!, organization_id, kind, enabled | organization:write org_admin |
| GET /api/v1/organizations/{id}/integrations | — | Integration: id!, organization_id, kind, enabled | organization:read org_admin,org_member |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/integrations/{id}/test | V102PostApiV1IntegrationsIdTestInput: name | Integration: id!, organization_id, kind, enabled | resource:write org_admin |
| POST /api/v1/webhooks/{provider} | V102PostApiV1WebhooksProviderInput: name | Project: id!, organization_id, name, slug | context-auth |
| GET /api/v1/notifications | — | array<Notification: id!, user_id, kind, read_at> | resource:read project_member |
| POST /api/v1/notifications/{id}/read | V102PostApiV1NotificationsIdReadInput: name | Notification: id!, user_id, kind, read_at | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/organizations/{id}/audit-logs | — | AuditLog: id!, action, resource_type, resource_id, created_at | organization:read org_admin,org_member |
| GET /api/v1/organizations/{id}/usage | — | Usage: organization_id!, metric_name, value, unit | organization:read org_admin,org_member |
| GET /api/v1/organizations/{id}/quotas | — | Quota: organization_id!, max_concurrent_runs, monthly_token_limit | organization:read org_admin,org_member |
| PUT /api/v1/organizations/{id}/quotas | V102PutApiV1OrganizationsIdQuotasInput: max_concurrent_runs, monthly_token_limit | Quota: organization_id!, max_concurrent_runs, monthly_token_limit | organization:write org_admin |
| GET /api/v1/admin/system-settings | — | array<Project: id!, organization_id, name, slug> | platform:admin platform_admin |
| PUT /api/v1/admin/system-settings/{key} | V102PutApiV1AdminSystemSettingsKeyInput: name | Project: id!, organization_id, name, slug | platform:admin platform_admin |
| GET /api/v1/secret-refs | — | array<SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at> | resource:read org_admin,org_member |
| POST /api/v1/secret-refs | V102PostApiV1SecretRefsInput: provider, external_key, reason | SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at | resource:write org_admin |
| POST /api/v1/secret-refs/{id}/rotate | V102PostApiV1SecretRefsIdRotateInput: provider, external_key, reason! | SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at | resource:write org_admin |
| DELETE /api/v1/secret-refs/{id} | — | SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at | resource:write org_admin |
| POST /api/v1/test-cases/{id}/versions/{version}/approve | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsVersionApproveInput: reason!, decision! | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | approval:decide project_admin,tester |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/test-cases/{id}/versions/{version}/rollback | V102PostApiV1TestCasesIdVersionsVersionRollbackInput: reason!, target_version! | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/schedules/{id}/enable | V102PostApiV1SchedulesIdEnableInput: reason! | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/schedules/{id}/disable | V102PostApiV1SchedulesIdDisableInput: reason! | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/schedules/{id}/trigger | V102PostApiV1SchedulesIdTriggerInput: reason, request_intent! | Schedule: id!, plan_id, cron_expression, timezone, enabled | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/visual-baselines/proposals | ReqVisualBaselinesProposals: project_id!, case_version_id!, action_id!, environment_id!, browser!, artifact_id!, viewport! | VisualBaseline: id!, project_id, case_version_id, action_id, environment_id, browser, viewport, status | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/report-exports | ReqReportExports: run_id!, format! | ReportExport: id!, run_id, format, status | resource:write project_admin,tester |
| GET /api/v1/report-exports/{id} | — | ReportExport: id!, run_id, format, status | resource:read project_member |
| GET /api/v1/notifications/preferences | — | array<Notification: id!, user_id, kind, read_at> | resource:read project_member |
| PUT /api/v1/notifications/preferences | ReqNotificationsPreferences: channels!, events! | Notification: id!, user_id, kind, read_at | resource:write project_admin,tester |
| POST /api/v1/audit-logs/export | V102PostApiV1AuditLogsExportInput: name | AuditLog: id!, action, resource_type, resource_id, created_at | resource:write org_admin |
| GET /api/v1/api-tokens | — | array<ApiToken: id!, organization_id, name, scopes, expires_at> | resource:read org_admin,org_member |
| POST /api/v1/api-tokens | ReqApiTokens: organization_id!, name!, scopes!, expires_at | ApiToken: id!, organization_id, name, scopes, expires_at | resource:write org_admin |
| POST /api/v1/api-tokens/{id}/rotate | V102PostApiV1ApiTokensIdRotateInput: reason! | ApiToken: id!, organization_id, name, scopes, expires_at | resource:write org_admin |
| GET /api/v1/browser-sessions/{id} | — | BrowserSession: id!, run_case_id, worker_instance, browser, status | resource:read project_member |
| POST /api/v1/sse-tickets | ReqSseTickets: run_id! | SseTicketResponse: expires_at!, run_id!, cookie_path! | run:read context-auth |

| Method + Path | 请求 DTO（! 为必填） | 响应 DTO | 权限/角色（候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/health/ready | — | HealthReadyResponse: status!, checks! | context-auth |
| DELETE /api/v1/projects/{project_id}/members/{user_id} | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:write context-auth |
| POST /api/v1/test-cases/{case_id}/archive | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:write context-auth |
| GET /api/v1/healing-records/{healing_id} | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:read context-auth |
| GET /api/v1/visual-diffs | — | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:read context-auth |
| POST /api/v1/organizations/{org_id}/secret-refs/{secret_id}/rotate | V102PostApiV1OrganizationsOrgIdSecretRefsSecretIdRotateInput: provider, external_key, reason! | SecretRef: id!, organization_id, provider, external_key, rotated_at | organization:write org_admin |
| POST /api/v1/test-case-versions/{version_id}/approve | V102PostApiV1TestCaseVersionsVersionIdApproveInput: reason!, decision! | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | approval:decide context-auth |
| POST /api/v1/test-cases/{case_id}/rollback | V102PostApiV1TestCasesCaseIdRollbackInput: reason!, target_version! | TestCase: id!, project_id, title, status, priority | resource:write context-auth |
| GET /api/v1/environments/{id}/snapshots | — | Environment: id!, project_id, name, base_url, network_policy | resource:read context-auth |
| POST /api/v1/test-case-versions/{version_id}/publish | V102PostApiV1TestCaseVersionsVersionIdPublishInput: name | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | approval:decide context-auth |
| GET /api/v1/projects/{id}/test-cases/{case_id}/versions/{version_id}/diff | — | CaseVersion: id!, case_id, version, review_status, dsl | resource:read context-auth |

# 43. 数据库 005：跨项目关系完整性与迁移验收

## 43.1 现有迁移链与风险

既有的 004 修复了 test_runs/environment、schedule 和 suite_cases 部分关联，但 test_plans.suite_id 以及 run_cases.case_version_id 的跨项目关系仍需数据库层约束。005 新增版本所属项目投影，并以组合外键实现写入时阻断。

执行顺序（新空库）：001_schema.sql → 002_v5_extensions.sql → 003_v10_repairs.sql → 004_v102_integrity.sql → 005_scope_linkage.sql。升级库先检查迁移版本，只执行尚未执行的版本。

迁移策略：增加可空投影列 → backfill → 检查数据质量 → NOT VALID 外键与 CHECK → 清理不一致记录 → 单独 VALIDATE → 视窗口执行 SET NOT NULL。

事务和锁：设置 lock_timeout、statement_timeout；上线前对历史 Run 和复制库演练；不允许无备份条件下直接生产执行。

## 43.2 增量 SQL 正文（历史 001–004 保留不删）

-- TestPilot AI V10.3: cross-project links still missing after 004.
-- This is a DESIGN CANDIDATE. Validate against actual migrated PG15+ database.
-- Requires 001 -> 002 -> 003 -> 004 and reviewed remediation preflight.
-- NOT VALID permits existing dirty rows temporarily, but checks new/updated rows.
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '5s';
SET LOCAL statement_timeout = '120s';

-- Allow composite references to enforce that the version belongs to its case project.
ALTER TABLE test_case_versions ADD COLUMN IF NOT EXISTS project_id uuid;
UPDATE test_case_versions v SET project_id = c.project_id
  FROM test_cases c WHERE v.case_id = c.id AND v.project_id IS NULL;
ALTER TABLE test_case_versions
  ADD CONSTRAINT uq_case_versions_id_project_v103 UNIQUE (id, project_id);
ALTER TABLE test_case_versions
  ADD CONSTRAINT fk_case_versions_case_scope_v103
  FOREIGN KEY (case_id, project_id) REFERENCES test_cases (id, project_id) NOT VALID;
ALTER TABLE test_case_versions
  ADD CONSTRAINT ck_case_version_project_not_null_v103 CHECK (project_id IS NOT NULL) NOT VALID;

-- The plan's suite must belong to the same project as the plan.
ALTER TABLE test_plans
  ADD CONSTRAINT fk_plan_suite_scope_v103
  FOREIGN KEY (suite_id, project_id) REFERENCES test_suites (id, project_id) NOT VALID;

-- Each run_case must match the run project and the referenced case version project.
ALTER TABLE run_cases ADD COLUMN IF NOT EXISTS project_id uuid;
UPDATE run_cases rc SET project_id = r.project_id
  FROM test_runs r WHERE rc.run_id = r.id AND rc.project_id IS NULL;
ALTER TABLE run_cases
  ADD CONSTRAINT uq_run_cases_id_project_v103 UNIQUE (id, project_id);
ALTER TABLE run_cases
  ADD CONSTRAINT fk_run_cases_run_scope_v103
  FOREIGN KEY (run_id, project_id) REFERENCES test_runs (id, project_id) NOT VALID;
ALTER TABLE run_cases
  ADD CONSTRAINT fk_run_cases_version_scope_v103
  FOREIGN KEY (case_version_id, project_id)
  REFERENCES test_case_versions (id, project_id) NOT VALID;
ALTER TABLE run_cases
  ADD CONSTRAINT ck_run_cases_project_not_null_v103 CHECK (project_id IS NOT NULL) NOT VALID;

-- The visual baseline's chosen case version belongs to the project.
ALTER TABLE visual_baselines
  ADD CONSTRAINT fk_visual_case_scope_v103
  FOREIGN KEY (case_version_id, project_id)
  REFERENCES test_case_versions (id, project_id) NOT VALID;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_run_cases_project_status_v103
  ON run_cases(project_id,status);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_case_versions_project_v103
  ON test_case_versions(project_id,case_id,version DESC);
COMMIT;

## 43.3 预检与约束验证

-- Execute in psql after 005 to count legacy mismatches. Return zero before VALIDATE.
-- This is intentionally read-only and should be used before the enforcement window.
SELECT 'case_versions_wrong_project' AS issue, count(*) AS count
  FROM test_case_versions v JOIN test_cases c ON c.id=v.case_id
 WHERE v.project_id IS DISTINCT FROM c.project_id
UNION ALL
SELECT 'plans_wrong_suite_project', count(*)
  FROM test_plans p JOIN test_suites s ON s.id=p.suite_id
 WHERE p.project_id IS DISTINCT FROM s.project_id
UNION ALL
SELECT 'run_cases_wrong_run_project', count(*)
  FROM run_cases rc JOIN test_runs r ON r.id=rc.run_id
 WHERE rc.project_id IS DISTINCT FROM r.project_id
UNION ALL
SELECT 'run_cases_wrong_version_project', count(*)
  FROM run_cases rc JOIN test_case_versions v ON v.id=rc.case_version_id
 WHERE rc.project_id IS DISTINCT FROM v.project_id
UNION ALL
SELECT 'visual_baselines_wrong_version_project', count(*)
  FROM visual_baselines vb JOIN test_case_versions v ON v.id=vb.case_version_id
 WHERE vb.project_id IS DISTINCT FROM v.project_id;
-- Only once the counts above are ALL ZERO:
-- ALTER TABLE test_case_versions VALIDATE CONSTRAINT fk_case_versions_case_scope_v103;
-- ALTER TABLE test_case_versions VALIDATE CONSTRAINT ck_case_version_project_not_null_v103;
-- ALTER TABLE test_plans VALIDATE CONSTRAINT fk_plan_suite_scope_v103;
-- ALTER TABLE run_cases VALIDATE CONSTRAINT fk_run_cases_run_scope_v103;
-- ALTER TABLE run_cases VALIDATE CONSTRAINT fk_run_cases_version_scope_v103;
-- ALTER TABLE run_cases VALIDATE CONSTRAINT ck_run_cases_project_not_null_v103;
-- ALTER TABLE visual_baselines VALIDATE CONSTRAINT fk_visual_case_scope_v103;
-- Evaluate ALTER COLUMN project_id SET NOT NULL in a separate low-lock change window.

## 43.4 验收门禁与证据

| 验收项 | 执行方法 | 通过标准/证据 |
| --- | --- | --- |
| 迁移路径 | 全新 PG15+ 库依次运行 001–005；记录版本表/日志 | 5 次迁移成功；无 SQL ERROR；所有表结构存在 |
| 历史升级 | V10.2 影子库运行 005，前后数据计数与引用关系对比 | 无数据丢失、迁移可重试策略明确 |
| 组合外键 | 插入跨项目 plan/suite、run_case/version、baseline/version | 全部被数据库拒绝，合法同项目操作通过 |
| 旧数据校验 | 执行 005_preflight_and_validate.sql | 所有 mismatch count 为 0，再人工执行 VALIDATE |
| 事务与回滚 | 在预发模拟锁超时/错误中断 | 明确回滚脚本或恢复到迁移前备份 |

# 44. 测试状态机、DSL、SSE 的唯一规范补充

## 44.1 全状态迁移表（参考候选）

### 44.1.1 Run

| 起始状态 | 允许目标状态 |
| --- | --- |
| QUEUED | PREPARING, CANCELLING |
| PREPARING | RUNNING, WAITING_APPROVAL, ERROR, CANCELLING |
| RUNNING | WAITING_APPROVAL, PAUSING, FINALIZING, ERROR, CANCELLING |
| WAITING_APPROVAL | RUNNING, PAUSING, ERROR, CANCELLING |
| PAUSING | PAUSED, ERROR, CANCELLING |
| PAUSED | RUNNING, CANCELLING |
| FINALIZING | PASSED, FAILED, ERROR |
| CANCELLING | CANCELLED, ERROR |
| PASSED | (终态) |
| FAILED | (终态) |
| ERROR | (终态) |
| CANCELLED | (终态) |

### 44.1.2 Step

| 起始状态 | 允许目标状态 |
| --- | --- |
| PENDING | RUNNING, SKIPPED, CANCELLED |
| RUNNING | WAITING_APPROVAL, PASSED, FAILED, ERROR, CANCELLED |
| WAITING_APPROVAL | RUNNING, FAILED, CANCELLED |
| PASSED | (终态) |
| FAILED | (终态) |
| ERROR | (终态) |
| SKIPPED | (终态) |
| CANCELLED | (终态) |

### 44.1.3 Approval

| 起始状态 | 允许目标状态 |
| --- | --- |
| PENDING | APPROVED, REJECTED, EXPIRED, CANCELLED |
| APPROVED | (终态) |
| REJECTED | (终态) |
| EXPIRED | (终态) |
| CANCELLED | (终态) |

### 44.1.4 Healing

| 起始状态 | 允许目标状态 |
| --- | --- |
| PROPOSED | PENDING_APPROVAL, APPROVED, REJECTED, EXPIRED |
| PENDING_APPROVAL | APPROVED, REJECTED, EXPIRED, CANCELLED |
| APPROVED | APPLIED |
| REJECTED | (终态) |
| EXPIRED | (终态) |
| CANCELLED | (终态) |
| APPLIED | (终态) |

### 44.1.5 BrowserSession

| 起始状态 | 允许目标状态 |
| --- | --- |
| ALLOCATING | READY, CLOSING, CLOSED, LOST |
| READY | BUSY, CLOSING, LOST |
| BUSY | READY, CLOSING, LOST |
| CLOSING | CLOSED, LOST |
| CLOSED | (终态) |
| LOST | (终态) |

Run 的终态不重新排队；重试须新建 Run，并写入 parent_run_id。FINALIZING 仅允许走 PASSED/FAILED/ERROR（避免收尾中取消破坏报告一致性）。

Run CANCELLED 时，仅 PENDING Approval 可以进入 CANCELLED；已批准/拒绝工单不可回滚原始决议。Healing REJECTED/CANCELLED/EXPIRED 均不进入 APPLIED。

Step WAITING_APPROVAL 表示高风险动作执行边界挂起；该状态没有完成确认前不得向 Browser Worker 继续发送动作。

## 44.2 测试 DSL v3

新增独立候选 JSON Schema：明确 navigate.url 与 locator 不同；fill 使用 fixture:/secret: 命名空间；click / upload 参数；screenshot_diff 必须引用批准的 baseline + viewport + 阈值，api_response 有 request matcher；所有断言 severity 强制填写。

{
  "schema_version": 3,
  "case_id": "a1111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "title": "登录成功后显示控制台",
  "preconditions": [{"fixture": "user_active", "scope": "run_case"}],
  "steps": [
    {"action_id":"b1111111-1111-4111-8111-111111111111", "action":"navigate", "url":"/login", "replay_policy":"SAFE"},
    {"action_id":"b2222222-2222-4222-8222-222222222222", "action":"fill", "locator":{"strategy":"role","role":"textbox","name":"邮箱"}, "value_ref":"fixture:test_user.email", "replay_policy":"SAFE"},
    {"action_id":"b3333333-3333-4333-8333-333333333333", "action":"fill", "locator":{"strategy":"testid","value":"password-input"}, "value_ref":"secret:login.password", "replay_policy":"SAFE"},
    {"action_id":"b4444444-4444-4444-8444-444444444444", "action":"click", "locator":{"strategy":"role","role":"button","name":"登录"}, "replay_policy":"FIXTURE_ONLY"}
  ],
  "assertions": [
    {"assert_id":"c1111111-1111-4111-8111-111111111111", "type":"url_contains", "expected":"/dashboard", "severity":"BLOCKER"},
    {"assert_id":"c2222222-2222-4222-8222-222222222222", "type":"element_visible", "locator":{"strategy":"role","role":"button","name":"用户菜单"}, "severity":"MAJOR"}
  ]
}

Schema 文件：contracts/test_case_v103.schema.json。示例已通过 JSON Schema Draft 2020-12 校验，但尚未与实际 Playwright Executor 联调。

## 44.3 事件协议与隐私

| 事件类型 | payload 最小字段 | 审查重点 |
| --- | --- | --- |
| run.started | run_id, started_at, attempt_token | 持久化先于发布 |
| test.step.failed | step_id, action_id, error_code, artifact_ids[] | 不暴露 Secret / Cookie |
| approval.requested | approval_id, target_kind, target_id, expires_at | 目标归属与职责分离 |
| healing.proposed | healing_id, old_locator_hash, new_locator, confidence | 候选不等于已通过 |
| artifact.created | artifact_id, artifact_type, redacted | 产物下载二次鉴权 |
| run.waiting_approval | run_id, approval_id, reason_code | 前端挂起与恢复 |
| run.finished | run_id, status, report_id, totals | 终态可重放幂等 |

SSE 重放上限建议每页 500 个事件，每次补齐由 after_id 指定游标；达到保留窗口上限返回 409 SNAPSHOT_REQUIRED，客户端先拉取 Run 快照再重连；服务端禁止将完整 Prompt、网页原文或凭证写入事件。

# 45. 多 Agent 编排实现级说明（保留第 31/36 章）

## 45.1 节点职责与输入输出

| 节点 | 输入 | 输出 | 执行前置/失败策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planner Agent | 自然语言需求、版本化 DSL 草稿、风险策略 | 结构化 CasePlan / Assertions | 输出 Schema 校验；禁止偷偷修改 expected |
| Explorer Agent | 页面 a11y/DOM 脱敏快照、当前步骤 | ActionProposal + locator | 只允许 ToolGateway 工具白名单 |
| Executor（确定性） | action_id、BrowserSession、ToolArgs | ActionResult + EvidenceRefs | Lease/attempt_token 防旧 Worker 写入 |
| Assertion Engine | 原始 expected、DOM/API/URL 观测 | PASS/FAIL/ERROR | 不得由 LLM 给最终 PASS |
| Recovery Agent | LOCATOR_ERROR + 审批策略 + Evidence | LocatorProposal + confidence | 只针对定位器；不可修改原断言 |
| Approval Gate | 目标、申请者、风险级别、过期时间 | APPROVED/REJECTED/EXPIRED | 审批人与申请人不同 |
| Analyzer Agent | 失败证据/Trace/Network/console | 错误分类 + 诊断说明 | 缺证据时标记 INSUFFICIENT_EVIDENCE |

## 45.2 LangGraph 关键设计约束

Graph State 除 run_id、run_case_id、environment_snapshot_id、current_step、retry_count、budget_left 外，必须记录 checkpoint schema_version、last_completed_action_id 和 attempt_token；仅存 Secret 引用。

checkpoint_backend 需使用当前 LangGraph Postgres checkpointer 的官方存储格式和 setup()；自定义 graph_threads 是关系映射，不是替代 checkpoint 表。

每次动作落地须先检查 action_id 幂等结果；记录工具结果及审计事件后 ACK。浏览器会话无法重建时停止运行，不能假设 checkpoint 恢复浏览器进程。

条件路由按 assertion_result → PASS/LOCATOR/ASSERTION/INFRA 分支；只有 LOCATOR 且安全重放的失败才能进入 Recovery。重试上限取 min(模型预算、工作流预算、动作预算)。

消息至少一次投递。Outbox publish 成功但事务未提交时可重复发；消费者业务效果与 processed_events 唯一去重记录在同一个 DB 事务中完成。

Celery Worker 优雅停机后不得认定任务自动转移；Lease 超时触发 Reconciler 检查并重新派发，旧 Worker 的过期 attempt_token 写入必须失败。

## 45.3 Agent 的参考执行伪代码（非已联调服务）

def run_one_step(state, policy, gateway, assertion_engine):
    action = validate_action_proposal(state.current_action)
    if action.replay_policy == "NEVER" and state.is_retry:
        return raise_manual_reconciliation("UNKNOWN_SIDE_EFFECT")
    if policy.requires_approval(action) and not state.approved:
        return interrupt_for_approval(action.id)
    evidence = gateway.execute(action, attempt_token=state.attempt_token)
    result = assertion_engine.check(state.original_assertions, evidence)
    if result.kind == "LOCATOR" and state.recovery_budget > 0:
        proposal = recovery_agent.propose_locator(evidence)
        return apply_only_after_candidate_check_approval_and_reassert(proposal)
    return persist_step_result_and_events(result, evidence)

# 46. 独立 Browser Worker：可编码的 Gateway/Worker 契约

## 46.1 运行边界与资源隔离

业务主机（PM2 管理 API、Agent、Beat、Gateway）不安装生产浏览器实例；Playwright 由独立非 root Linux Worker 容器/主机执行。Gateway 与 Worker 通过 mTLS + 短期 job-scoped token 通信；Worker 出口经可审计代理/网络策略阻断 RFC1918、loopback、link-local、metadata、非法 IPv6 与 DNS rebinding。

| 协议 | 请求核心字段 | 返回字段/状态 | 安全规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /internal/workers/register | worker_id, version, capacity, browsers, cert_fingerprint | registered, heartbeat_interval | 仅已信任证书；注册签名、审计 |
| POST /internal/sessions | run_case_id, browser, attempt_token, environment_snapshot_id | session_id, worker_id, expires_at | 逻辑唯一键(run_case,browser,attempt_token) |
| POST /internal/sessions/{id}/actions | action_id, action_type, validated_args, timeout_ms | action_id, state, evidence_refs | job token 仅当前 session/tool scope |
| GET /internal/health/ready | — | ready, active_sessions, worker_version | 健康探针仅内网 |
| POST /internal/workers/{id}/drain | deadline, reason | DRAINING, active_jobs | 拒绝新 session，等待已有任务安全边界 |
| POST /internal/sessions/{id}/close | close_reason | CLOSED / LOST | 清理浏览器与临时产物 |

## 46.2 工作端配置要求

构建：Node LTS + Playwright 固定版本，构建产物在 CI 中生成；镜像以 digest 固定并生成 SBOM。

容器运行：只读根文件系统、临时 tmpfs、非 root UID、CPU/内存/PIDs 限制、禁用特权及宿主 Docker Socket；浏览器依赖由镜像构建阶段安装。

网络：强制 egress proxy + DNS 冻结 + 资源重定向复核，禁止任意出站；项目 allowlist 是上层许可，不能替代网络层。

资源：每 Worker 限制并发 Session、页面数和整体运行 TTL；进程泄漏清理与断线强制回收必须具备负向测试。

升级：先 DRAINING，停止新 Session；等待安全点后清理临时文件，验证配置、容器镜像和证据完整后再下线。

实现验收：真实 Chromium/Firefox/WebKit 测试；拦截内网子请求；未知结果不重复提交下单；断线可人工对账。

## 46.3 安全与部署未关闭事项

本次交付包含部署协议，但没有完整可独立 build 和运行的 Browser Worker 应用与反向代理/证书发放环境；这仍是独立 P0 阻断项。需要真实 Worker 镜像构建日志、mTLS 互认证日志、egress ACL 拦截证据和网关动作联调报告后才能关项。

# 47. 六大前端页面的字段级交互和状态设计

## 01 工作台

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| organization,project,environment,date_range | overview/runs/usage/defects | loading/empty/partial/error；跨租户切换清缓存 | 看板不能将 PENDING 计入通过率 |

## 02 用例管理

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| case_name,priority,steps,assertions,fixtures,review_status | test-cases/versions/generations | draft→pending_approval→approved；Diff 冲突提示 | 保存前 Schema 校验；历史版本只读 |

## 03 运行中心

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_id,filter,status,browser_matrix,step,attempt_token | test-runs/events/steps/approvals | QUEUED/RUNNING/WAITING_APPROVAL/PAUSING/PAUSED/FINALIZING/terminal | SSE 断线续传；取消权限；模糊非幂等需人工处理 |

## 04 报告/缺陷

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_id,report_format,defect_cluster,artifact_id | report-exports/defects/artifacts | export_queued/running/succeeded/failed；artifact_expired | 下载每次 RBAC 检查 + 短时签名链接 |

## 05 环境与安全

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| base_url,network_policy,secret_ref,secret_version | environments/secret-refs/health-check | DRAFT/VALIDATING/ACTIVE/REJECTED | 密钥引用脱敏；环境快照不随实时编辑变 |

## 06 管理中心

| 界面字段 | 调用路径域 | 交互状态 | 权限/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| members,role,approvals,quotas,audit,integrations | organizations/members/quotas/audit-logs | READONLY/EDITING/SAVING/CONFLICT | 双层 RBAC、职责分离、审计不可物理删除 |

## 47.7 SSE 前端同步与可访问性规则

以 server event_id 去重，不直接以接收顺序决定任务状态；按 run_id/attempt_token 过滤陈旧事件。

使用 TanStack Query 缓存服务端快照，Zustand 仅存本地筛选、当前高亮、连接状态，不持久保存 Secret。

断网时保留上次已验证状态并显示“连接中断”，不可把已断联 Running 自动改为 Passed；恢复先拉快照再按 Last-Event-ID 补齐。

审批按钮在权限不足、已过期、不是待审批、自己申请的场景禁用，服务端再次校验而不是仅依赖前端。

每页需提供 Loading、Empty、NoPermission、Error、Retry、Success 状态；表单提供键盘/ARIA 支持，图表可切换表格表示。

# 48. Ubuntu/Linux + PM2/Nginx：实施与故障演练清单

## 48.1 四进程与基础设施部署边界

| 进程 | 进程管理 | 环境文件 | 健康/排空 |
| --- | --- | --- | --- |
| testpilot-api | PM2/Uvicorn | /etc/testpilot/api.env | /api/v1/health/ready；停止新写与 SSE 通知 |
| testpilot-agent-worker | PM2/Celery | /etc/testpilot/agent.env | 停止领取任务，保留租约与恢复位置 |
| testpilot-beat | PM2 单实例 | /etc/testpilot/beat.env | 单领导者；依赖调度幂等 |
| testpilot-browser-gateway | PM2/Node | /etc/testpilot/gateway.env | 拒绝新 session，排空后关闭 |
| nginx/postgresql/redis/s3 | systemd/托管 | 独立安全配置 | 独立健康与备份 |
| browser-worker | 独立隔离主机或容器 | worker 专属凭证 | readiness + DRAINING + egress ACL |

## 48.2 生产升级严格顺序

1. 备份与回放演练：数据库快照/WAL/对象存储一致性检查。

2. 运行 expand migration（向后兼容新增字段），确认旧版本应用正常。

3. 灰度上线新 Browser Worker 与 Gateway，验证协议版本；实例拒绝跨版本不兼容动作。

4. 排空 Agent/HTTP 新请求，确保非幂等动作到安全边界；重启 PM2 并执行 pm2 save。

5. API、SSE、Agent、Gateway、真实浏览器按链路逐项执行探针，确认性能/成本/安全门禁。

6. 完成灰度放量；旧客户端退出后再执行 contract migration。

7. 发生故障：优先应用回退（schema 保持 expand 兼容），需要数据回滚则执行已验证的 DB 恢复计划。

## 48.3 命令与环境文件注意事项

# 需在已验证的 Linux 主机上执行；不能把静态语法检查当上线成功。
sudo install -d -m 0750 -o testpilot -g testpilot /etc/testpilot
sudo install -d -m 0750 -o testpilot -g testpilot /var/log/testpilot
sudo -u testpilot pm2 start /srv/testpilot/current/deploy/pm2/ecosystem.config.cjs
sudo -u testpilot pm2 save
# pm2 startup 会返回需以 root 执行的具体 systemd 命令，按返回内容执行。
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo -u testpilot pm2 status
sudo -u testpilot pm2 logs --lines 100

PM2 的 reload 在 fork 单实例不保证零停机；SSE 客户端必须支持自动断线重连。Celery beat 只能运行一个活跃实例；Outbox relay、Reconciler、导出/通知队列需要明确部署成消费任务，不得因为“仅列四个 PM2 进程”就遗漏后台功能。

## 48.4 运行监控、备份和恢复

| 对象 | 必备度量/规则 | 操作验证 |
| --- | --- | --- |
| PM2/API | 进程重启、HTTP p95、5xx、SSE 活跃连接与 backlog | 异常退出后启动、SSE cursor 不丢失 |
| Agent/队列 | queue lag, active leases, outbox pending, duplicate messages | 重复投递/进程崩溃注入 |
| Browser Worker | sessions, CPU, memory, leaked browsers, blocked egress | 容量压测、SSRF 阻断、排空 |
| DB/S3 | 连接池、慢查询、WAL、存储水位、artifact hash | 恢复后 DB key→object 哈希核对 |
| LLM/成本 | token、call_id 结算、预算拒绝、模型错误率 | 硬预算不可穿透 |

恢复目标建议草案：RPO ≤ 15 分钟、RTO ≤ 2 小时（需和组织 SLA、数据库 WAL/归档及对象存储版本策略匹配）；未开展恢复演练前均标记 SPEC，不应宣称达标。

# 49. M01–M15 需求到实施与测试的双向追踪

| 模块 | 主数据表 | 接口域 | 前端入口 | P0 验收覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | users/refresh_tokens/api_tokens | auth/* | Auth / Session | 刷新轮换、撤销、重放 |
| M02 | organizations/projects/memberships | organizations/*/projects/* | Member/Role | 跨项目越权、删除成员后 SSE 失效 |
| M03 | environments/secret_ref_versions/environment_snapshots | environments/*/secret-refs/* | Environment | 网络策略、凭证脱敏 |
| M04 | generation_jobs/test_case_versions | generations/* | Generation | Schema 不合规被拒、预算上限 |
| M05 | test_cases/test_case_versions/approvals | test-cases/*/versions/* | CaseVersion | 审批职责分离、历史不变 |
| M06 | test_suites/test_plans/schedules | suites/*/plans/*/schedules/* | Schedule | DST/重复触发、幂等 |
| M07 | agent_events/graph_threads | agent-events/* internal tools | AgentTrace | 恶意 Prompt 隔离、Checkpoint 恢复 |
| M08 | browser_sessions/worker_leases | internal/sessions/* | Execution | 三浏览器矩阵、SSRF、安全下线 |
| M09 | test_runs/run_cases/test_steps/outbox | test-runs/*/events | RunConsole | SSE 重连、取消状态一致 |
| M10 | healing_records/approvals | healing-records/* | HealingReview | 拒绝不应用、原断言重验 |
| M11 | defects/defect_occurrences | defects/* | DefectBoard | 聚类可追溯与人工更正 |
| M12 | visual_baselines/visual_diffs | visual-baselines/* | VisualDiff | 基线未批准不得 PASS |
| M13 | reports/report_exports/test_artifacts | reports/*/exports/* | Report | 四格式可导出、过期证据提示 |
| M14 | integrations/webhook_deliveries/processed_events | integrations/*/webhooks/* | Integrations | HMAC、nonce、防重复触发 |
| M15 | usage_metrics/quota_reservations/audit_logs | quotas/*/audit-logs/* | Operations | 预算结算、哈希链、死信通知 |

# 50. 变更追踪、测试证据及未关闭问题

## 50.1 确定已完成的静态检查

V10.3 交付包中的源文件，分别通过 YAML 解析、101 个 operationId 唯一性及重复参数断言、JSON Schema Draft 2020-12 验证、状态矩阵引用一致性、数据库迁移 Shell bash -n 语法检查。最终文件的准确校验结果以随附 validation_v103.txt 为准。

## 50.2 未完成且不得宣称已完成的验证

P0-DB：001–005 PostgreSQL 真正执行、历史升级、全部 VALIDATE 和跨项目负向写入测试。

P0-API：全部 101 接口 Handler/SDK 双向契约测试、分页 Envelope 的兼容性定稿、全部授权矩阵负向测试。

P0-WORKER：独立 Worker 镜像构建、mTLS、egress ACL、三浏览器 E2E、重复提交抑制。

P0-AGENT：LangGraph 持久 Checkpoint、审批中断后恢复、Outbox/Lease 重复事件故障注入。

P0-DEPLOY：真实 Ubuntu PM2/Nginx 进程启动、SSE 重连、发布排空、数据库/对象存储恢复演练。

P1-UI：六个页面实现、字段级 Form 校验、授权按钮控制、无障碍与真实浏览器兼容性。

## 50.3 对“无删减”的可复核要求

原始母版的基准数量：1965 个 docx 段落、80 张表格、3 张内联图。新增内容是增量追加；交付前通过结构化核查确保原始 body 全部段落与表格的有序文本内容保持一致。文件不会以独立 ZIP 代替主 Word，PDF 是同一内容的阅读版。

文档评级：完成“全功能设计 + 新增候选工程契约”的增量补齐；未完成“生产系统实现 + 真实运行验收”。项目正式开工时，必须首先冻结高风险接口与数据库版本，并安排 DB/Browser/Agent 联调计划。